Приложение № 1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 14.05.2019 №02-03/167

Приложение № 2 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 06.09.2017г. №02-03/381

С изменениями от 29.01.2018, Постановление №02-03/47

С изменениями от 06.04.2018, Постановление №02-03/141

С изменениями от 01.08.2018, Постановление №02-03/279

С изменениями от 16.10.2018, Постановление №02-03/363

С изменениями от 20.12.2018, Постановление №02-03/449

С изменениями от 14.05.2019, Постановление №02-03/167

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Владимирский округ»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  |
| Правовые основания для разработки программы  | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Разработчик муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели программы | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования  |
| Основные задачи программы | Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства; Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройстваУлучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования;Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»;Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»;Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»;Подпрограмма №4 «Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях». |
| Целевые показатели (индикаторы) | Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, (процентное отношение к общему количеству внутридворовых территорий муниципального образования) |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2019 годы  |
| Перечень основных мероприятий программы | Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования;Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок;Мероприятие 3. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.Мероприятие 4. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов, согласно адресной программе;Мероприятие 5. Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования;Мероприятие 6. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;Мероприятие 7. Проведение месячника по благоустройству, субботников.Мероприятие 8. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;Мероприятие 9. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории;Мероприятие 10. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждении общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению;Мероприятие 11. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объём финансирования программы **101 102,100** тысяч рублей.Объём финансирования на 2018 год **65 069,600** тысяч рублей;Объём финансирования на 2019 год **23 815,200** тысяч рублей.Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение обеспеченности территорий муниципального образования объектами благоустройства |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее муниципальное образование). Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для проживания и отдыха.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.

За период работы органов местного самоуправления на территории муниципального образования, серьёзно возросли объёмы работ по благоустройству территорий муниципального образования и созданию санитарного благополучия на внутридворовых и придомовых территориях.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее – Местная Администрация) обследования территории муниципального образования в течение 2017 года определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории муниципального образования, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

- обеспечением надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;

- повышением качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;

- улучшением санитарной обстановки на территории муниципального образования;

- содержанием, ремонтом и охраной территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования.

**3. Сроки реализации программы**

Программа разработана на период 2018-2019 годов.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Год/Количество | Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| на весь период реализации программы | В том числе по годам |
| первый год | второй год |
| 11. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования согласно адресной программе | 2018/172019/2 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 58693,9 | 35047,4 | 11 288,4 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 22. | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно адресной программе | 2018/102019/7 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 18468,9 | 17368,9 | 1669,1 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 3. | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации согласно адресной программе, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия | 2018/352019/15 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 8485,2 | 5461,9 | 2 595,0 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 4. | Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов согласно адресной программе | 2018/412019/21 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 5513,7 | 2832,6 | 2681,100 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 5. | Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования | 2019/27 | Средства местного бюджет | 2019 | 720,0 | - | 720,000 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 6. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | 2018/67 2019/67 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 1774,3 | 945,0 | 829,300 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 7. | Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 | 2018/1 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 396,9 | 396,9 | - | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 8. | Проведение месячника по благоустройству, субботников | 2018/22019/2 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 410,3 | 120,0 | 290,300 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 9. | Проведение работ по обследованию зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа согласно адресной программе | 2018/672019/67 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | Не требуетфинансирования | Не требуетфинансирования | Не требуетфинансирования | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 10. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаж­дений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории согласно адресной программе | 2018/182019/по результатам обследования ЗНОП местного значения | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 1204,5 | 654,5 | 550,000 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 11. | Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению согласно адресной программе | 2018/72019/ по результатам обследования ЗНОП местного значения | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 2465,4 | 1140,4 | 1325,000 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
| 12. | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | 2018/1082019/108 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 2969,0 | 1102,0 | 1867,000 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **101102,1** | **65069,6** | **23815,2** |  |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых**

**территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»**

**(подпрограмм) муниципальной программы и их значениях**

| № п/п | Наименование цели  | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | Значения целевых показателей (индикаторов) | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| **Муниципальная программа** |
| 1 | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования  | Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, (процентное отношение к общему количеству внутридворовых территорий муниципального образования) | % | 25,0 | 25,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» |
| 1.1... | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования  | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:- мощением внутридворовых территорий;- детскими и спортивными площадками; | % | 6,0 | 0,7 |  |
| Подпрограмма № 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» |
| 1.2. | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования  | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:- ограждениями газонов; | % | 9,0 | 4,5 |  |
| Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» |
| 1.3. | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2016-2017 гг. | % | 25,0 | 25,5 |  |
| Подпрограмма №4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования». |
| 1.4. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования. | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:- обустроенными контейнерными площадками | % | - | 100,0 |  |

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источником финансирования мероприятий программы является местный бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

Объём финансирования программы **88 884,8** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **65 069,6** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **23 815,2** тысяч рублей.

 Подпрограмма 1. «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»

Объём финансирования подпрограммы **73 430,7** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год – **57 878,2** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **15 552,5** тысяч рублей.

 Подпрограмма 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»

Объём финансирования подпрограммы **5513,7** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год – **2832,6** тыс. рублей;

Объем финансирования на 2019 год – **2681,1** тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»

Объём финансирования подпрограммы **9220,4** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год – **4358,8** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **4861,6** тысяч рублей.

Подпрограмма 4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования».

Объём финансирования подпрограммы **720,0** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2019 год **720,0** тысяч рублей.

**7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.