**Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения |
| Правовые основания для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной подпрограммы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели подпрограммы | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. |
| Основные задачи подпрограммы | Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2016-2017 гг. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы 2018-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятие 1. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно приложению № 1;  Мероприятие 2. Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3;  Мероприятие 3. Проведение месячника по благоустройству, субботников;  Мероприятие 4. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;  Мероприятие 5. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории согласно приложению № 2;  Мероприятие 6. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению согласно приложению № 3;  Мероприятие 7. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно приложению № 4; |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы **9 220,400** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2018 год **4 358,800** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2019 год **4 861,600**тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них;  Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Система организации контроля за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и Владимирский округ) преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В последнее время большое внимание уделяется посадке деревьев и кустарников, цветочному оформлению внутридворовых территорий. Для объемного цветочного оформления используются конструкции разнообразной конфигурации с посадками ампельных видов растений. Для озеленения территорий муниципального образования с ограниченной площадью мест посадок необходимо начать внедрение приемов контейнерного озеленения.

В настоящее время возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на молодой и более устойчивый ассортимент.

Для обеспечения развития территорий зеленых насаждений на территории муниципального образования требуется последовательное восстановление природных компонентов и качественное изменение состояния окружающей среды, а именно:

-проведение полного комплекса мероприятий по содержанию, охране территорий зеленых насаждений и обеспечению малыми архитектурными формами;

-внедрение принципиально новых прогрессивных подходов к озеленению городских территорий, способных дать свежий импульс к развитию, а именно:

-последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта, сохраняющие листву максимально протяженный период в северных условиях;

-своевременная замена и дополнение старой растительности несколькими поколениями более молодой растительности;

-постепенный переход от широкого использования однолетних культур, к использованию многолетних декоративно цветущих и декоративно-лиственных растений и кустарников, что позволит впоследствии снизить нагрузку на бюджет;

- применение современных приемов с использованием крупных контейнеров для подъема растительности в случаях, когда необходима защита от засоления, а также в случае наличия подземных коммуникаций.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее – Местная Администрация) обследования территории Владимирского округа в течение 2017 года, чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории округа, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории округа. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью программы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

Содержанием, ремонтом и охраной территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования.

.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана на период 2018-2019 годов.

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Информация об основных мероприятиях подпрограммы**

**«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»**

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации основного мероприятия, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Цель: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | | | | | | |
| Задача: содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования. | | | | | | |
| 1. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; | Общий отдел МА | 2018-2019  (январь) | 2018-2019  (декабрь) | Улучшение эстетического состояния территорий зеленых насаждений. | Включение в адресную программу следующего года |
| 2 | Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 | Общий отдел МА | 2018-2019  (май) | 2018-2019  (октябрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования | Включение в адресную программу следующего года |
| 3. | Проведение месячника по благоустройству, субботников; | Общий отдел МА | 2018-2019  (апрель, октябрь) | 2018-2019  (апрель, октябрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования | Включение в адресную программу следующего года |
| 4. | Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа; | Общий отдел МА | 2018-2019  (июнь) | 2018-2019  (август) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |
| 5. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории. | Общий отдел МА | 2018-2019  (январь) | 2018-2019  (декабрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования, обеспечение безопасности пребывания на них. |  |
| 6. | Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению; | Общий отдел МА | 2018-2019  (май) | 2018-2019  (октябрь) | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |
| 7. | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; | Общий отдел МА | 2018-2019  (апрель) | 2018-2019  (июнь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы**

**«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2016-2017 гг. | % | 25,0 | 25,5 |  |

**Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы **9 220,400** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **4 358,800** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **4 861,600** тысяч рублей.

**Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

Приложение №1

**Адресная программа по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2018 и 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый квартал | Номер территории | Описание местоположения территории ЗНВО (адрес) | Площадь усовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь неусовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь растительного покрытия, кв.м. | Другое, кв.м. | Общая площадь уборочной территории, кв.м. |
|  | 1046 | 31-82-62 | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 84, (внутриквартальный сквер севернее д. 67/22, лит. А по Лиговскому пр.). | 1 | 0 | 246 | 18 | 265 |
|  | 1047 | 31-82-17 | г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер восточнее д. 12, лит. А по Коломенской ул.) | 37 | 0 | 118 | 0 | 155 |
|  | 1048 | 31-82-1 | Внутриквартальный сквер на Коломенской ул., д. 22 **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 52 | 485 | 741 | 0 | 1278 |
|  | 1048 | 31-82-67 | г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, участок 11,  (внутриквартальный сквер восточнее д. 28, лит. А по Коломенской ул.) | 16 | 0 | 158 | 0 | 174 |
|  | 1048 | 31-82-9 | Внутриквартальный сквер на Лиговском пр., д. 105 **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 92 | 0 | 245 | 0 | 337 |
|  | 1051 | 31-82-10 | Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул., д. 16-18 | 54 | 0 | 570 | 12 | 636 |
|  | 1051 | 31-82-64 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 5, лит. А по Свечному пер.) | 2 | 0 | 257 | 0 | 259 |
|  | 1052 | 31-82-65 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 5, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по Свечному пер.) | 7 | 0 | 114 | 0 | 121 |
|  | 1055 | 31-82-44 | г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 8, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д. 18, лит. А по ул. Ломоносова) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 48 | 1 | 697 | 3 | 749 |
|  | 1055 | 31-82-69 | Г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 12, (внутриквартальный сквер между д. 24 лит. А и д. 26, лит. А) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 76 | 160 | 408 | 0 | 644 |
|  | 1055 | 31-82-47 | г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 11, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д. 24, лит. А по ул. Ломоносова) | 16 | 0 | 280 | 9 | 305 |
|  | 1131 | 31-82-11 | Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д. 20 | 4 | 0 | 236 | 0 | 240 |
|  | 1131 | 31-82-3 | Внутриквартальный сквер на Невском пр., д. 77 **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 241 | 348 | 800 | 26 | 1415 |
|  | 1131 | 31-82-59 | г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по Пушкинской ул.) | 5 | 0 | 109 | 1 | 115 |
|  | 1131 | 31-82-61 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 25, (внутриквартальный сквер восточнее д. 20, лит. Б по ул. Марата) | 1 | 0 | 198 | 8 | 207 |
|  | 1132 | 31-82-13 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 2, (внутриквартальный сквер между д. 46, лит. А и д. 46, лит. Г по ул. Марата) | 30 | 0 | 206 | 0 | 236 |
|  | 1132 | 31-82-16 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 1, (внутриквартальный сквер между д. 15-17, лит. А по Коломенской ул. и д. 16/19, лит. Б по Свечному пер.) | 8 | 0 | 227 | 0 | 235 |
|  | 1133 | 31-82-19 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 22, (внутриквартальный сквер восточнее д. 39, лит. А по ул. Марата и д. 41, лит. В по ул. Марата) | 6 | 0 | 102 | 0 | 108 |
|  | 1133 | 31-82-24 | г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 2/5, лит. А по ул. Достоевского и д. 9/27, лит. А по Кузнечному пер.) | 29 | 0 | 668 | 0 | 697 |
|  | 1133 | 31-82-25 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по ул. Достоевского) | 41 | 0 | 123 | 0 | 164 |
|  | 1134 | 31-82-26 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского) | 9 | 0 | 179 | 0 | 188 |
|  | 1135 | 31-82-56 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер южнее д. 7, лит. А по Колокольной ул.) | 2 | 0 | 115 | 3 | 120 |
|  | 1135 | 31-82-57 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д. 9, лит. А по Колокольной ул.) | 37 | 0 | 99 | 6 | 142 |
|  | 1135 | 31-82-58 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.) | 1 | 0 | 128 | 0 | 129 |
|  | 1135 | 31-82-60 | г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 10, лит. А и д. 10, лит. Б по Кузнечному пер.) | 0 | 0 | 106 | 9 | 115 |
|  | 1135 | 31-82-63 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 26, (внутриквартальный сквер во дворе д. 23, лит. А по ул. Марата) | 43 | 0 | 58 | 0 | 101 |
|  | 1136 | 31-82-37 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 16, (внутриквартальный сквер во дворе д. 15 лит. А по Владимирскому пр.) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 14 | 143 | 158 | 0 | 315 |
|  | 1136 | 31-82-45 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок 23, (внутриквартальный сквер у д. 22, лит. А по ул. Рубинштейна) | 2 | 0 | 63 | 3 | 68 |
|  | 1136 | 31-82-51 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок25, (внутриквартальный сквер у д. 26, лит. А по ул. Рубинштейна) | 109 | 0 | 328 | 0 | 437 |
|  | 1137 | 31-82-50 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р. Фонтанки) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 354 | 250 | 493 | 5 | 1102 |
|  | 1220 | 31-82-35 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 21, (внутриквартальный сквер севернее д. 22/3, лит. А по Стремянной ул.) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 41 | 124 | 167 | 9 | 341 |
|  | 1220 | 31-82-48 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 12, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по Стремянной ул.) | 7 | 0 | 316 | 2 | 325 |
|  | 1220 | 31-82-68 | г. Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 221, (внутриквартальный сквер с южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.) | 24 | 57 | 291 | 18 | 390 |
|  | 1223 | 31-82-32 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 14, (внутриквартальный сквер во дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр.) | 2 | 0 | 62 | 0 | 64 |
|  | 1223 | 31-82-34 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 5, лит. А по Стремянной ул. и д. 1/7, лит. А по Дмитровскому пер.) | 21 | 0 | 118 | 0 | 139 |
|  | 1224 | 31-82-36 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 15, (внутриквартальный сквер во дворе д. 3, лит. А по Владимирскому пр.) | 8 | 0 | 162 | 0 | 170 |
|  | 1224 | 31-82-49 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок 24, (внутриквартальный сквер у д. 6/16, лит. А по Графскому пер.) | 12 | 0 | 97 | 14 | 123 |
|  | 1623 | 31-82-40 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 28, (внутриквартальный сквер западнее д. 29, лит. А по Загородному пр.) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 51 | 0 | 125 | 0 | 176 |
|  | 1624 | 31-82-2 | Сквер на Загородном пр., д. 17 **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 0 | 224 | 118 | 0 | 342 |
|  | 1624Б | 31-82-43 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 76 лит. А по наб. р. Фонтанки) | 5 | 0 | 116 | 0 | 121 |
|  | 1625 | 31-82-12 | Внутриквартальный сквер на Загородном пр., д. 28 **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 196 | 5 | 1237 | 12 | 1450 |
|  | 1626 | 31-82-39 | г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.) | 72 | 0 | 160 | 0 | 232 |
|  | 1626 | 31-82-41 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 29, (внутриквартальный сквер южнее д. 40, лит. Б по Загородному пр.) | 4 | 0 | 184 | 0 | 188 |
|  | 1626 | 31-82-42 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 30, (внутриквартальный сквер у д. 42, лит. Д по Загородному пр.) | 35 | 11 | 105 | 0 | 151 |
|  | 1626 | 31-82-46 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 31, (внутриквартальный сквер северо-западнее д. 42, лит. В по Загородному пр.) | 68 | 0 | 139 | 9 | 216 |
|  | 1691 | 31-82-52 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 24, (внутриквартальный сквер во дворе д. 73, лит. Б по ул. Марата) | 266 | 0 | 439 | 0 | 705 |
|  | 1691 | 31-82-70 | г Санкт-Петербург, Социалистическая улица, участок 5, (внутриквартальный сквер между д. 15, лит. А по Социалистической ул. и д.67/17 лит. А по ул. Марата) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 176 | 458 | 678 | 0 | 1312 |
|  | 1692 | 31-82-53 | г. Санкт-Петербург, улица Правды, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-восточнее д. 8, лит. А по ул. Правды) | 80 | 0 | 101 | 0 | 181 |
|  | 1692 | 31-82-7 | Внутриквартальный сквер на Социалистической ул., д. 16 | 2 | 0 | 115 | 0 | 117 |
|  | 1693 | 31-82-66 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27, (внутриквартальный сквер севернее д. 55/5, лит. А по ул. Марата) | 27 | 0 | 192 | 2 | 221 |
|  | 1695 | 31-82-14 | г. Санкт-Петербург, Социалистическая улица, участок 4, (внутриквартальный сквер у д. 26-28/15, лит. А по Социалистической ул.) | 21 | 0 | 177 | 1 | 199 |
|  | 1695 | 31-82-15 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 4, (внутриквартальный сквер южнее д. 11-13, лит. А по Боровой ул.) | 18 | 0 | 108 | 0 | 126 |
|  | 1697 | 31-82-20 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок6, (внутриквартальный сквер южнее д. 18/1, лит. А по Боровой ул.) | 12 | 0 | 174 | 0 | 186 |
|  | 1697 | 31-82-21 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 22, лит. А по Боровой ул. И д. 15, лит. А по ул. К. Заслонова) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 34 | 0 | 138 | 0 | 172 |
|  | 1697 | 31-82-22 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К. Заслонова) | 59 | 0 | 221 | 0 | 280 |
|  | 1698 | 31-82-18 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 5, (внутриквартальный сквер между д. 10, лит. А, д. 12, лит. А и д. 12, лит. Б по Боровой ул.) **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 83 | 121 | 319 | 0 | 523 |
|  | 1698 | 31-82-27 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 8, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 35, лит. А по Разъезжей ул.) | 18 | 0 | 310 | 0 | 328 |
|  | 1698 | 31-82-28 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 37, лит. А по Разъезжей ул.) | 22 | 0 | 274 | 21 | 317 |
|  | 1698 | 31-82-8 | Внутриквартальный сквер на Боровой ул., д. 8 **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 125 | 186 | 327 | 10 | 648 |
|  | 1699 | 31-82-29 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 6, (внутриквартальный сквер между домами 43/1, лит. А, лит. Б и лит. В по Разъезжей ул.) | 41 | 0 | 246 | 0 | 287 |
|  | 1703 | 31-82-4 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 36-38 | 16 | 0 | 280 | 0 | 296 |
|  | 1703 | 31-82-5 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 28-30 **И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** | 168 | 1047 | 637 | 0 | 1852 |
|  | 1704 | 31-82-30 | г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА | 69 | 13 | 424 | 2 | 508 |
|  | 1706 | 31-82-23 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 3, (внутриквартальный сквер у д. 14, лит. А по ул. К. Заслонова) | 12 | 0 | 88 | 0 | 100 |
|  | 1706 | 31-82-6 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 18 | 94 | 3 | 101 | 5 | 203 |
|  | 1707 | 31-82-31 | г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 3, (внутриквартальный сквер севернее д. 3, лит. А по ул. Тюшина) | 15 | 0 | 312 | 6 | 333 |
|  | 1708 | 31-82-33 | г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 5, (внутриквартальный сквер южнее д. 4, лит. А по ул. Тюшина) | 5 | 0 | 143 | 0 | 148 |
| **Итого:** | | | | **3246,0** | **3636,0** | **17431,0** | **214,0** | **24527,0** |

Приложение №2

**Адресная программа по сносу аварийных деревьев, пнедроблению, омоложению деревьев на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | Социалистическая ул., д. 26-28/15 |
| 2 | Ул. Константина Заслонова, д. 17 |
| 3 | Боровая ул., д. 10-12 |
| 4 | Разъезжая ул., д. 43 |
| 5 | Воронежская ул., д. 15 (наб. Обводного канала, д. 83) |
| 6 | Загородный пр., д. 40 |
| 7 | Ул. Тюшина, д. 3 |
| 8 | Наб. реки Фонтанки, д. 50 |
| 9 | Загородный пр., д. 42 |
| 10 | Правды, 5 (Загородный пр., д. 28) |
| 11 | Стремянная ул., д. 4 |
| 12 | Ул. Марата, д. 73 |
| 13 | Ул. Достоевского, д. 5 |
| 14 | Ул. Ломоносова, д. 24-26 (1 двор) |
| 15 | Ул. Ломоносова, д. 24 (2 двор) |
| 16 | Владимирский пр., д. |
| 17 | наб. Обводного канала, д. 83 |
| 18 | Свечной пер., д. 5 |
| 19 | ул. Марата, д. 46 |
| 20 | Свечной пер., д. 16/19 |
| 21 | Лиговский пр., д. 105 |
| 22 | Социалистическая ул., д. 15/67 |
| 23 | Колокольная ул., д. 13 |
| 24 | Разъезжая ул., д. 35 |
| 25 | Коломенская, 22 |

Приложение №3

**Адресная программа по сносу аварийных деревьев, пнедроблению, омоложению деревьев**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** |
| 1. | Внутриквартальный сквер во дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр. | Каштан – 2 шт.  сан. прочистка |
| 2. | Внутриквартальный сквер у д. 26, лит. А по ул. Рубинштейна | Каштан – 1 шт. снос |
| 3. | Внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб. р. Фонтанки | Каштан – 3 шт. – сан. прочистка |
| 4. | Сквер на Загородном пр., д. 17 | Тополь – 2 шт. - снос |
| 5. | Внутриквартальный сквер между д. 15, лит. А по Социалистической ул. и д.67/17 лит. А по ул. Марата | Вяз – 1 шт. – снос  Боярышник – 3 шт. – сан. прочистка,  Ясень – 1 шт. – сан. прочистка |
| 6. | Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул., д. 16-18 | Вяз – 1 шт. - снос |
| 7. | Внутриквартальный сквер западнее д. 29, лит. А по Загородному пр. | Липа – 3 шт. – сан. прочистка  Тополь – 3 шт. - омолаживание |
| 8. | Внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул. | Вяз – 1 шт. – снос  Вяз – 1 шт. – сан. прочистка |
| 9. | Внутриквартальный сквер на Коломенской ул., д. 22. | Ясень – 1 шт. сан. прочистка |
| 10. | Внутриквартальный сквер на Социалистической ул., д. 16 | Ива – 1 шт. снос |
| 11. | Внутриквартальный сквер южнее д. 40, лит. Б по Загородному пр. | Боярышник – 2 шт. – снос  Боярышник – 1 шт. – сан. прочистка |
| 12. | ЗНОП местного значения сквер б/н на Невском пр., д. 77, лит. А | Ива – 2 шт. – сан. прочистка |
| 13. | ЗНОП местного значения сквер б/н севернее д. 83 по наб. Обводного кан. | Тополь – 1 шт. - снос |
| **Итого:** | | **Снос деревьев – 9 шт.**  **Сан. прочистка деревьев – 17 шт.**  **Омолаживание тополей – 3 шт.** |

**Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ территории** | **Адрес** | **Наименование** | **Количество (шт.)** |
|  | 31-82-30 | г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.) | Кизильник | 40 |
|  | 31-82-26 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского) | Спирея Бумальда (1 газон);  Рябина (2 газон)  Барбарис падуболистный | 110  1  30 |
|  | 31-82-39 | г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.) | Снежноягодник белый | 10 |
|  | 31-82-22 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К. Заслонова) | Кизильник | 90 |
|  | 31-82-6 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 18 | Рябина | 4 |
|  | 31-82-5 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 28-30 | Кизильник | 110 |
|  | 31-82-56 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер южнее д. 7, лит. А по Колокольной ул.) | Рябинник рябинолистный | 10 |
|  | 31-82-57 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д. 9, лит. А по Колокольной ул.) | Рябина | 2 |
|  | 31-82-58 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.) | Ива булата  Сирень  Чубушник  Виноград девичий | 1  8  8  12 |
|  | 31-82-66 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27, (внутриквартальный сквер севернее д. 55/5, лит. А по ул. Марата) | Рябинник рябинолистный | 4 |
|  | 31-82-68 | г. Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 221, (внутриквартальный сквер с южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.) | Клен | 1 |
|  | 31-82-28 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 37, лит. А по Разъезжей ул.) | Сирень | 6 |
|  | 31-82-50 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р. Фонтанки) | Каштан  Кизильник | 1  30 |
|  | 31-82-11 | Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д. 20 | Кизильник | 50 |
|  | 31-82-37 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 16, (внутриквартальный сквер во дворе д. 15 лит. А по Владимирскому пр.) | Рябина  Снежноягодник | 3  3 |
|  |  |  |  | 13/521 шт. |

Приложение №4

**Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса** | **В вазоны, количество цветов, шт.** | **На газоны, количество цветов, шт.** |
|  | Ул. Марата д.9 | 200 |  |
|  | Ул. Марата, д.13 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 120 |  |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 110 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 120 |  |
|  | ул. Марата, д. 28 | 70 |  |
|  | ул. Марата, д. 31 | 100 |  |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  |
|  | ул. Марата, д. 37 | 215 |  |
|  | ул. Марата, д. 40 | 280 |  |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 450 |  |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  |
|  | Ул. Марата, д.59 | 500 |  |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  |
|  | Ул. Марата, д.68 | 70 |  |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 470 |  |
|  | ул. Марата, д. 73 | 100 |  |
|  | ул. Марата, д. 74 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.75 | 115 |  |
|  | Ул. Марата, д.77 | 310 |  |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 |  |
|  | Ул.Коломенская, д.38/40 | 80 |  |
|  | ул. Коломенская, д. 42 | 120 |  |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 140 |  |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 380 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 70 |  |
|  | ул. К.Заслонова, д. 11 | 200 |  |
|  | Владимирский пр., д.8 | 130 |  |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 80 |  |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 260 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 500 |  |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 130 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 530 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 280 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 100 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 200 |  |
|  | Лиговский пр., д.75 | 300 |  |
|  | Лиговский пр., д.65 | 300 |  |
|  | Лиговский, пр., д. 133 | 180 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 100 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 200 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 350 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 21 | 120 |  |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 300 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 120 | 2500 (-2500 в 2019 г.) |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 400 |  |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  |
|  | Невский пр., д.51 | 230 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 150 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 340 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 280 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 100 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 130 |  |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д. 17/2 | 150 |  |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 200 |  |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 |
|  | Загородный пр., д.13 | 130 |  |
|  | Загородный пр., д.14 | 30 |  |
|  | Загородный пр., д. 22 | 80 |  |
|  | Загородный пр., д. 24 | 240 |  |
|  | Загородный пр., д. 28 | 1200 |  |
|  | Загородный пр., д. 29 | 450 |  |
|  | Загородный пр., д.42 | 180 |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 3 | 120 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 60 | 200 |
|  | Ул. Социалистическая, д.6 | 40 | 300 |
|  | Ул. Социалистическая, д.9 | 100 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 180 |  |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 210 |  |
|  | Ул. Колокольная, 10 | 100 |  |
|  | Поварской пер., д. 3-5 | 70 |  |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 600 |  |
|  | Поварской пер., д. 9 | 160 |  |
|  | Поварской пер., д. 14 | 40 |  |
|  | Поварской пер., д. 15 | 60 |  |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 280 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 220 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 320 |  |
|  | ул. Правды, д. 6 | 90 | 300 |
|  | ул. Правды, д. 8 | 200 | 500 |
|  | ул. Правды, 12 | 100 | 800 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 80 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 30 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 120 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 26 | 60 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 660 |  |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 170 |  |
|  | Свечной пер., д. 3 | 60 |  |
|  | Свечной, 16/19 | 200 |  |
|  | ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5, Невский пр., д. 77-75 | 300 | 2000 |
| **ИТОГО:** | | 20765 | 6050 (4350 в 2019) |
|  | | 26815 (2018 г.) 25115 (2019 г.) | |