**Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г.  № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ |
| Основные цели программы | Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства, повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства |
| Основные задачи программы | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - мощением внутридворовых территорий;  - детскими и спортивными площадками; |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования согласно приложению № 1  Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно приложению № 2  Мероприятие 3. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы **74 110,8** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2018 год **57 878,200** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2019 год **16 232,6** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность функционирования города, его районов, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения.

На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и Владимирский округ) преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для отдыха.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В настоящее время выделены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Задачами подпрограммы является осуществление благоустройства территории муниципального образования.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание нормальных условий для проживания граждан.

Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**2. Цели и задачи Программы**

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

-обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;

- повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана на период 2018-2019 годов.

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Информация об основных мероприятиях подпрограммы**

**«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»**

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации основного мероприятия, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | окончания реализации |
| Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства, повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства. | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования | Общий отдел МА | 2018-2019  (май) | 2018-2019  (октябрь) | | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства | Включение в адресную программу следующего года |
| 2 | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок | Общий отдел МА | 2018-2019  (май) | 2018-2019  (октябрь) | | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства | Включение в адресную программу следующего года |
| 3 | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия | Общий отдел МА | 2018-2019  (январь) | 2018-2019  (декабрь) | | Улучшение организации системы контроля за производством работ | Включение в адресную программу следующего года |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Подпрограмма № 1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» | | | | | | |
| 1 | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - мощением внутридворовых территорий;  - детскими и спортивными площадками; | % | 6,0 | 0,7 |  |

**Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы **74 110,8** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **57 878,200** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **16 232,6** тысяч рублей.

**Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

Приложение №1

**Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание | Единица измерения | Количество |
| 1 | Боровая ул., д. 35-37 ремонт плиточного мощения | Квадратный метр | 206,00 |
| 2 | Достоевского ул., д.18, асфальтирование | Квадратный метр | 549,00 |
| 3 | Заслонова, 28-34 ремонт плиточного мощения; | Квадратный метр | 115,00 |
|  | ремонт покрытия ЗНОП местного значения, газоны 93 кв.м | Квадратный метр | 220,00 |
| 4 | Заслонова, 36-40, ремонт плиточного мощения | Квадратный метр | 91,00 |
| 5 | Коломенская, д. 38/40 ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны 17,28 кв.м) | Квадратный метр | 697,0 |
| 6 | Марата, д. 8 ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | Квадратный метр | 669,0 |
| 7 | Марата, д. 44 ремонт дворовой территории асфальтирование) | Квадратный метр | 311,0 |
| 8 | Марата, д. 84 ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны 112,32 кв.м) | Квадратный метр | 544,2 |
| 9 | Лиговский пр., д. 83 ремонт плиточного мощения | Квадратный метр | 112,0 |
| 10 | Обводного канала наб, д. 83; ул. Тюшина, д. 16; Воронежская ул. д. 15, ремонт асфальтового покрытия внутриквартальной территории , газоны 349 кв.м | Квадратный метр | 3 346,0 |
| 11 | Правды, д. 12 (плиточное мощение и газоны 84,0 кв.м) | Квадратный метр | 1 225,0 |
| 12 | Свечной пер., д.3 (ул. Разъезжая, д. 16-18) (плиточное мощение и газоны 283,0 кв.м) | Квадратный метр | 1 246,0 |
| 13 | Стремянная ул., д. 1/6, ремонт асфальтового покрытия | Квадратный метр | 432,8 |
| 14 | Фонтанки наб., между д. 74 и д. 78, ремонт асфальтового покрытия | Квадратный метр | 31,3 |
|  | **ИТОГО** | | **9 795,3** |

**Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий объектов культурного наследия на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание | Единица измерения | Количество |
| 1 | Невский пр., д. 63 (плиточное мощение и газоны 150,0 кв.м) | Квадратный метр | 623,10 |
| 2 | Ул. Рубинштейна, д. 36 (плиточное мощение) | Квадратный метр | 837,00 |
| 3 | Наб. реки Фонтанки, д. 84 ремонт асфальтового покрытия и газоны 42,14 кв. м | Квадратный метр | 588,30 |
| **Итого:** | | | **2 048,4** |

**Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых**

**территорий на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание | Единица измерения | Количество |
| 1 | Б. Московская ул., д. 5-11 Ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | Квадратный метр | 1300,3 |
| 2 | Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) Ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | Квадратный метр | 2648,0 |
| 3 | Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) Установка контейнерной площадки | Единица | 1 |
| **Итого** | |  | **3948,3** |

**Адресная программа по разработке проектов благоустройства, проектов ремонта, составлению сметной документации**

**в 2019 году на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Вид работ | Площадь, кв. м. |
|  | Боровая ул., д. 10-12 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 1088,0 |
|  | Дмитровский пер., 16-18 | Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 346,0 |
|  | ул. Марата, д. 13 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 980,0 |
|  | ул. Марата, д. 34 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 603,0 |
|  | ул. Марата, 35 | Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 469,0 |
|  | Пушкинская ул., д. 4 | Благоустройство дворовой территории (ремонт мощения) | 1253,0 |
|  | Пушкинская ул., д. 6 | Благоустройство дворовой территории (ремонт мощения) | 379 |
|  | Коломенская ул., 3 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 527,0 |
|  | Воронежская ул., д. 15 | Ремонт детской площадки с заменой покрытия, детского игрового оборудования, МАФ (урны), уход за газонами | 196,5 |
|  | Ул. Марата, д. 46 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 1222,6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Вид работ | Площадь, кв. м. |
| 1 | Внутриквартальный проезд от Банного пер. до д. 17 по Загородному пр. | Ремонт асфальта | 64 |
| 2 | Лиговский пр., д. 67 | Ремонт асфальта | 525 |
| 3 | Лиговский пр., д. 133, д. 135 с выходом на Воронежскую ул., д. 12, д. 14 | Ремонт асфальта | 2073 |
| 4 | ул. К. Заслонова, д. 5 с выходом на Коломенскую ул., д. 42 | Ремонт асфальта | 790 |
| 5 | ул. Марата, д. 36-38 | Ремонт асфальта | 1228 |
| 6 | Загородный пр., д. 10 | Ремонт асфальта | 404 |
| 7 | Загородный пр., д. 12 | Ремонт асфальта | 523 |
| 8 | Загородный пр., д. 14 | Ремонт асфальта | 700 |
| 9 | Боровая ул., д. 21, д. 23 | Ремонт мощения | 162 |
| 10 | ул. Правды, д. 5, д. 7 | Ремонт мощения | 740 |
| 11 | Свечной пер., д. 2 | Ремонт мощения | 580 |
| 12 | ул. Рубинштейна, д. 26 | Ремонт мощения | 904 |
| 13 | Коломенская ул., д. 1/15 | Ремонт мощения | 870 |

Приложение №2

**Адресная программа по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** | **Площадь объекта, кв.м.** |
| 1 | Ул. Боровая, д.10-12 | Устройство искусственного покрытия, замена старого детского игрового оборудования — 8 ед. и скамеек — 2 шт. на новое – 5 ед. скамеек – 4 шт., урны – 2 шт. | 144,1 |
| 2 | Ул. Боровая, д.22 | Демонтаж детского игрового оборудования — 3 ед., замена искусственного покрытия, установка нового оборудования – 2 ед., скамейка – 1 шт., урна – 1 шт. | 47,9 |
| 3 | Ул. К. Заслонова, д.25-27 | Замена искусственного покрытия; демонтаж старого спортивного оборудования – 5 ед., установка нового оборудования – 10 ед. | 325,2 |
| 4 | Свечной пер., д.23 | Замена искусственного покрытия; демонтаж и установка детского игрового оборудования – 5 ед., скамейки – 4 шт., 4урны – 4 шт. | 139,5 |
| 5 | Ул. Рубинштейна, д.9/3 | Демонтаж детского игрового оборудования – 3 ед. и установка нового- 3 ед. Ремонт основания площадки с устройством газона вдоль дома. | 47,0 |
| 6 | Лиговский пр., д.75 | Демонтаж детского игрового оборудования — 4 ед., скамеек — 2 шт. и урн. Установка 5 ед. оборудования, скамейки – 2 шт., урны - 2 шт., Ремонт основания площадки | 137,1 |
| 7 | Ул. Марата, д. 18 | Замена искусственного покрытия на новое, ремонт спортивного оборудования, установка дополнительного нового игрового оборудования, ремонт мощения. Расширение игровой зоны за счет газона. | 266,8 |
| 8 | Ул. Стремянная, 22 | Ремонт основания площадки, замена детского игрового оборудования — 5 ед., скамеек — 4 шт. и урн – 4 ед. | 69,6 |
| 9 | Загородный пр., д. 17 (2 двор) | Замена искусственного покрытия, замена детского игрового оборудования — 11 ед., | 163,2 |
| 10 | Правды, 3 | Ремонт детского игрового оборудования и скамеек, спортивного оборудования |  |
|  | по мере необходимости | Ремонт детского игрового оборудования и скамеек  Установка табличек информационных на детские и спортивные площадки |  |

**Адресная программа по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** |
| 1. | Лиговский пр., д. 89/20 | Текущие работы по демонтажу изношенного детского игрового оборудования |
| 2. | Загородный пр., д. 29-31 | Ремонт колясочной |
| 3. | Пушкинская ул., д. 1-3 | Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования |
| 4. | пер. Джамбула, д. 11 | Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования |