**Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения |
| Правовые основания для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной подпрограммы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели подпрограммы | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. |
| Основные задачи подпрограммы | Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2016-2017 гг. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы 2018-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятие 1. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно приложению № 1;Мероприятие 2. Проведение месячника по благоустройству, субботников;Мероприятие 3. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;Мероприятие 4. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории согласно приложению № 2;Мероприятие 5. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению согласно приложению № 3;Мероприятие 6. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно приложению № 4;Мероприятие 7. Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 (2018 год)/ Комплексное озеленение по адресу ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8 (2019 год); |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы **8900,400** тысяч рублей.Объём финансирования на 2018 год **4 358,800** тысяч рублей;Объём финансирования на 2019 год **4 541,600** тысяч рублей.Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них; Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Система организации контроля за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и Владимирский округ) преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В последнее время большое внимание уделяется посадке деревьев и кустарников, цветочному оформлению внутридворовых территорий. Для объемного цветочного оформления используются конструкции разнообразной конфигурации с посадками ампельных видов растений. Для озеленения территорий муниципального образования с ограниченной площадью мест посадок необходимо начать внедрение приемов контейнерного озеленения.

В настоящее время возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на молодой и более устойчивый ассортимент.

Для обеспечения развития территорий зеленых насаждений на территории муниципального образования требуется последовательное восстановление природных компонентов и качественное изменение состояния окружающей среды, а именно:

-проведение полного комплекса мероприятий по содержанию, охране территорий зеленых насаждений и обеспечению малыми архитектурными формами;

-внедрение принципиально новых прогрессивных подходов к озеленению городских территорий, способных дать свежий импульс к развитию, а именно:

-последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта, сохраняющие листву максимально протяженный период в северных условиях;

-своевременная замена и дополнение старой растительности несколькими поколениями более молодой растительности;

-постепенный переход от широкого использования однолетних культур, к использованию многолетних декоративно цветущих и декоративно-лиственных растений и кустарников, что позволит впоследствии снизить нагрузку на бюджет;

- применение современных приемов с использованием крупных контейнеров для подъема растительности в случаях, когда необходима защита от засоления, а также в случае наличия подземных коммуникаций.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее – Местная Администрация) обследования территории Владимирского округа в течение 2017 года, чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории округа, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории округа. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью программы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

Содержанием, ремонтом и охраной территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования.

.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана на период 2018-2019 годов.

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Информация об основных мероприятиях подпрограммы**

**«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»**

| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации основного мероприятия, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Цель: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. |
| Задача: содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования. |
| 1. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; | Общий отдел МА | 2018-2019(январь) | 2018-2019(декабрь) | Улучшение эстетического состояния территорий зеленых насаждений.  | Включение в адресную программу следующего года |
| 2. | Проведение месячника по благоустройству, субботников; | Общий отдел МА | 2018-2019(апрель, октябрь) | 2018-2019(апрель, октябрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования | Включение в адресную программу следующего года |
| 3. | Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа; | Общий отдел МА | 2018-2019(июнь) | 2018-2019(август) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |
| 4. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории. | Общий отдел МА | 2018-2019(январь) | 2018-2019(декабрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования, обеспечение безопасности пребывания на них. |  |
| 5. | Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению; | Общий отдел МА | 2018-2019(май) | 2018-2019(октябрь) | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |
| 6. | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; | Общий отдел МА | 2018-2019(апрель) | 2018-2019(июнь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |
| 7 | Мероприятие 7. Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 (2018 год)/ Комплексное озеленение по адресу ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8 (2019 год). | Общий отдел МА | 2018-2019 | 2018-2019 | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы**

**«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» и их значениях**

| № п/п | Наименование цели  | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | Значения целевых показателей (индикаторов) | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» |
| 1 | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2016-2017 гг. | % | 25,0 | 25,5 |  |

**Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы **8 900,400** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **4 358,800** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **4 541,600** тысяч рублей.

**Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

Приложение №1

**Адресная программа по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ЗНОП | Адрес, описание местоположения | **Площадь усовершенствованного покрытия, кв.м.** | **Площадь неусовершенствованного покрытия, кв.м.** | **Площадь растительного покрытия, кв.м.** | **Другое покрытие, кв.м.** | **Общая площадь уборочной территории, кв.м.** |
| 1. | 31-82-1 | сквер б/н на Коломенской ул., д. 22 | 52 | 485 | 741 | 0 | 1278 |
| 2. | 31-82-2 | сквер б/н на Загородном пр., д. 17 | 0 | 224 | 118 | 0 | 342 |
| 3. | 31-82-3 | сквер б/н на Невском пр., д. 77 | 241 | 348 | 800 | 26 | 1415 |
| 4. | 31-82-4 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 36-38 | 16 | 0 | 280 | 0 | 296 |
| 5. | 31-82-5 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 28-30 | 168 | 1047 | 637 | 0 | 1852 |
| 6. | 31-82-6 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 18 | 94 | 3 | 101 | 5 | 203 |
| 7. | 31-82-7 | сквер б/н на Социалистической ул., д. 16 | 2 | 0 | 115 | 0 | 117 |
| 8. | 31-82-8 | сквер б/н на Боровой ул., д. 8 | 125 | 186 | 327 | 10 | 648 |
| 9. | 31-82-9 | сквер б/н на Лиговском пр., д. 105 | 92 | 0 | 245 | 0 | 337 |
| 10. | 31-82-10 | сквер б/н на Разъезжей ул., д. 16-18 | 54 | 0 | 570 | 12 | 636 |
| 11. | 31-82-11 | сквер б/н южнее д. 18 по ул. Марата | 4 | 0 | 236 | 0 | 240 |
| 12. | 31-82-12 | сквер б/н на Загородном пр., д. 28 | 196 | 5 | 1237 | 12 | 1450 |
| 13. | 31-82-13 | сквер б/н во дворе д. 46 по ул. Марата | 30 | 0 | 206 | 0 | 236 |
| 14. | 31-82-14 | сквер б/н у д. 26-28/15 по Социалистической ул. | 21 | 0 | 177 | 1 | 199 |
| 15. | 31-82-15 | сквер б/н южнее д. 11-13 по Боровой ул. | 18 | 0 | 108 | 0 | 126 |
| 16. | 31-82-16 | сквер б/н между д. 15-17 по Коломенской ул. и д. 16/19 по Свечному пер. | 8 | 0 | 227 | 0 | 235 |
| 17. | 31-82-17 | сквер б/н восточнее д. 12 по Коломенской ул. | 37 | 0 | 118 | 0 | 155 |
| 18. | 31-82-18 | сквер б/н между д. 10 и д. 12 по Боровой ул. | 83 | 121 | 319 | 0 | 523 |
| 19. | 31-82-19 | сквер б/н между д. 39 и д. 41 по ул. Марата | 6 | 0 | 102 | 0 | 108 |
| 20. | 31-82-20 | сквер б/н южнее д. 18/1 по Боровой ул. | 12 | 0 | 174 | 0 | 186 |
| 21. | 31-82-21 | сквер б/н между д. 22 по Боровой ул. и д. 15 по ул. Константина Заслонова | 34 | 0 | 138 | 0 | 172 |
| 22. | 31-82-22 | сквер б/н во дворе д. 17 по ул. Константина Заслонова | 59 | 0 | 221 | 0 | 280 |
| 23. | 31-82-23 | сквер б/н у д. 14 по ул. Константина Заслонова | 12 | 0 | 88 | 0 | 100 |
| 24. | 31-82-24 | сквер б/н между д. 2/5 по ул. Достоевского и д. 9/27 по Кузнечному пер. | 29 | 0 | 668 | 0 | 697 |
| 25. | 31-82-25 | сквер б/н во дворе д. 4 по ул. Достоевского | 41 | 0 | 123 | 0 | 164 |
| 26. | 31-82-26 | сквер б/н юго-западнее д. 5 по ул. Достоевского | 9 | 0 | 179 | 0 | 188 |
| 27. | 31-82-27 | сквер б/н юго-западнее д. 35 по Разъезжей ул. | 18 | 0 | 310 | 0 | 328 |
| 28. | 31-82-28 | сквер б/н юго-западнее д. 37 по Разъезжей ул. | 22 | 0 | 274 | 21 | 317 |
| 29. | 31-82-29 | сквер б/н во дворе д. 43/1 по Разъезжей ул. | 41 | 0 | 246 | 0 | 287 |
| 30. | 31-82-30 | сквер б/н севернее д. 83 по наб. Обводного кан. | 69 | 13 | 424 | 2 | 508 |
| 31. | 31-82-31 | сквер б/н севернее д. 3 по ул. Тюшина | 15 | 0 | 312 | 6 | 333 |
| 32. | 31-82-32 | сквер б/н во дворе д. 8 по Владимирскому пр. | 2 | 0 | 62 | 0 | 64 |
| 33. | 31-82-33 | сквер б/н южнее д. 4 по ул. Тюшина | 5 | 0 | 143 | 0 | 148 |
| 34. | 31-82-34 | сквер б/н у д. 5 по Стремянной ул. и д. 1/7 по Дмитровскому пер. | 21 | 0 | 118 | 0 | 139 |
| 35. | 31-82-35 | сквер б/н севернее д. 22/3 по Стремянной ул. | 41 | 124 | 167 | 9 | 341 |
| 36. | 31-82-36 | сквер б/н во дворе д. 3 по Владимирскому пр. | 8 | 0 | 162 | 0 | 170 |
| 37. | 31-82-37 | сквер б/н во дворе д. 15 по Владимирскому пр. | 14 | 143 | 158 | 0 | 315 |
| 38. | 31-82-39 | сквер б/н во дворе д. 6 по Звенигородской ул. | 72 | 0 | 160 | 0 | 232 |
| 39. | 31-82-40 | сквер б/н западнее д. 29 по Загородному пр. | 51 | 0 | 125 | 0 | 176 |
| 40. | 31-82-41 | сквер б/н южнее д. 40 по Загородному пр. | 4 | 0 | 184 | 0 | 188 |
| 41. | 31-82-42 | сквер б/н юго-западнее д. 42, литера Д, по Загородному пр. | 35 | 11 | 105 | 0 | 151 |
| 42. | 31-82-43 | сквер б/н у д. 76 по наб. р. Фонтанки | 5 | 0 | 116 | 0 | 121 |
| 43. | 31-82-44 | сквер б/н северо-восточнее д. 18 по ул. Ломоносова | 48 | 1 | 697 | 3 | 749 |
| 44. | 31-82-45 | сквер б/н у д. 22 по ул. Рубинштейна | 2 | 0 | 63 | 3 | 68 |
| 45. | 31-82-46 | сквер б/н северо-западнее д. 42, литера В, по Загородному пр. | 68 | 0 | 139 | 9 | 216 |
| 46. | 31-82-47 | сквер б/н северо-восточнее д. 24 по ул. Ломоносова | 16 | 0 | 280 | 9 | 305 |
| 47. | 31-82-48 | сквер б/н во дворе д. 4 по Стремянной ул. | 7 | 0 | 316 | 2 | 325 |
| 48. | 31-82-49 | сквер б/н у д. 6/16 по Графскому пер. | 12 | 0 | 97 | 14 | 123 |
| 49. | 31-82-50 | сквер б/н восточнее д. 50 по наб. р. Фонтанки | 354 | 250 | 493 | 5 | 1102 |
| 50. | 31-82-51 | сквер б/н у д. 26 по ул. Рубинштейна | 109 | 0 | 328 | 0 | 437 |
| 51. | 31-82-52 | сквер б/н во дворе д. 73, литера Б, по ул. Марата | 266 | 0 | 439 | 0 | 705 |
| 52. | 31-82-53 | сквер б/н юго-восточнее д. 8 по ул. Правды | 80 | 0 | 101 | 0 | 181 |
| 53. | 31-82-54 | сквер б/н восточнее д. 20 по ул. Правды | 145 | 0 | 246 | 0 | 391 |
| 54. | 31-82-55 | сквер б/н во дворе д. 11 по ул. Константина Заслонова | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 55. | 31-82-56 | сквер б/н южнее д. 7 по Колокольной ул. | 2 | 0 | 115 | 3 | 120 |
| 56. | 31-82-57 | сквер б/н южнее д. 9 по Колокольной ул. | 37 | 0 | 99 | 6 | 142 |
| 57. | 31-82-58 | сквер б/н во дворе д. 13 по Колокольной ул. | 1 | 0 | 128 | 0 | 129 |
| 58. | 31-82-59 | сквер б/н во дворе д. 17 по Пушкинской ул. | 5 | 0 | 109 | 1 | 115 |
| 59. | 31-82-60 | сквер б/н во дворе д. 10 по Кузнечному пер. | 0 | 0 | 106 | 9 | 115 |
| 60. | 31-82-61 | сквер б/н восточнее д. 20, литера Б, по ул. Марата | 1 | 0 | 198 | 8 | 207 |
| 61. | 31-82-62 | сквер б/н севернее д. 67/22 по Лиговскому пр. | 1 | 0 | 246 | 18 | 265 |
| 62. | 31-82-63 | сквер б/н во дворе д. 23 по ул. Марата | 43 | 0 | 58 | 0 | 101 |
| 63. | 31-82-64 | сквер б/н во дворе д. 5 по Свечному пер. | 2 | 0 | 257 | 0 | 259 |
| 64. | 31-82-65 | сквер б/н во дворе д. 4 по Свечному пер. | 7 | 0 | 114 | 0 | 121 |
| 65. | 31-82-66 | сквер б/н севернее д. 55/5 по ул. Марата | 27 | 0 | 192 | 2 | 221 |
| 66. | 31-82-67 | сквер б/н восточнее д. 28 по Коломенской ул. | 16 | 0 | 158 | 0 | 174 |
| 67. | 31-82-68 | сквер б/н во дворе д. 61 по Невскому пр. | 24 | 57 | 291 | 18 | 390 |
| 68. | 31-82-69 | сквер б/н между д. 24 и д. 26 по ул. Ломоносова | 76 | 160 | 408 | 0 | 644 |
| 69. | 31-82-70 | сквер б/н между д. 15 по Социалистической ул. и д. 67/17 по ул. Марата | 176 | 458 | 678 | 0 | 1312 |
| 70. | 31-82-71 | сквер б/н у д. 7 по Владимирскому пр. | 49 | 0 | 71 | 0 | 120 |
| 71. | 31-82-72 | сквер б/н у д. 1/15 по Коломенской ул. | 180 | 0 | 248 | 0 | 428 |
| 72. | 31-82-73 | сквер б/н у д. 14б по Кузнечному пер. | 94 | 0 | 146 | 0 | 240 |
| 73. | 31-82-74 | сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула | 71 | 0 | 206 | 0 | 277 |
| 74. | 31-82-75 | сквер б/н у д. 23 по Свечному пер. | 186 | 0 | 181 | 0 | 367 |
| 75. | 31-82-76 | сквер б/н у д. 25 по ул. Константина Заслонова | 331 | 0 | 1424 | 0 | 1755 |
| 76. | 31-82-77 | сквер б/н на ул. Марата, д. 25 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 77. | 31-82-78 | сквер б/н у д. 84/18 по ул. Марата | 117 | 0 | 135 | 0 | 252 |
| 78. | 31-82-79 | сквер б/н у д. 12 по ул. Марата | 78 | 0 | 82 | 0 | 160 |
| 79. | 31-82-80 | сквер б/н у д. 12/12 по ул. Правды | 41 | 0 | 93 | 0 | 134 |
| 80. | 31-82-81 | сквер б/н у д. 12 по ул. Рубинштейна | 38 | 0 | 81 | 0 | 119 |
| 81. | 31-82-82 | сквер б/н у д. 14 по Дмитровскому пер. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 82. | 31-82-83 | сквер б/н у д. 8 по Коломенской ул. | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| ИТОГО: | 4576 | 3636 | 20968 | 214 | 29394 |

Приложение №2

**Адресная программа по сносу аварийных деревьев, пнедроблению, омоложению деревьев на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | Социалистическая ул., д. 26-28/15 |
| 2 | Ул. Константина Заслонова, д. 17 |
| 3 | Боровая ул., д. 10-12 |
| 4 | Разъезжая ул., д. 43 |
| 5 | Воронежская ул., д. 15 (наб. Обводного канала, д. 83) |
| 6 | Загородный пр., д. 40 |
| 7 | Ул. Тюшина, д. 3 |
| 8 | Наб. реки Фонтанки, д. 50 |
| 9 | Загородный пр., д. 42 |
| 10 | Правды, 5 (Загородный пр., д. 28) |
| 11 | Стремянная ул., д. 4 |
| 12 | Ул. Марата, д. 73 |
| 13 | Ул. Достоевского, д. 5 |
| 14 | Ул. Ломоносова, д. 24-26 (1 двор) |
| 15 | Ул. Ломоносова, д. 24 (2 двор) |
| 16 | Владимирский пр., д.  |
| 17 | наб. Обводного канала, д. 83 |
| 18 | Свечной пер., д. 5 |
| 19 | ул. Марата, д. 46 |
| 20 | Свечной пер., д. 16/19 |
| 21 | Лиговский пр., д. 105 |
| 22 | Социалистическая ул., д. 15/67 |
| 23 | Колокольная ул., д. 13 |
| 24 | Разъезжая ул., д. 35 |
| 25 | Коломенская, 22 |

Приложение №3

**Адресная программа по сносу аварийных деревьев, пнедроблению, омоложению деревьев**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** |
| 1. | Внутриквартальный сквер во дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр. | Каштан – 2 шт.сан. прочистка  |
| 2. | Внутриквартальный сквер у д. 26, лит. А по ул. Рубинштейна | Каштан – 1 шт. снос |
| 3. | Внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб. р. Фонтанки | Каштан – 3 шт. – сан. прочистка |
| 4. | Сквер на Загородном пр., д. 17 | Тополь – 2 шт. - снос |
| 5. | Внутриквартальный сквер между д. 15, лит. А по Социалистической ул. и д.67/17 лит. А по ул. Марата | Вяз – 1 шт. – сносБоярышник – 3 шт. – сан. прочистка, Ясень – 1 шт. – сан. прочистка |
| 6. | Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул., д. 16-18 | Вяз – 1 шт. - снос |
| 7. | Внутриквартальный сквер западнее д. 29, лит. А по Загородному пр. | Липа – 3 шт. – сан. прочисткаТополь – 3 шт. - омолаживание |
| 8. | Внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул. | Вяз – 1 шт. – сносВяз – 1 шт. – сан. прочистка |
| 9. | Внутриквартальный сквер на Коломенской ул., д. 22. | Ясень – 1 шт. сан. прочистка |
| 10. | Внутриквартальный сквер на Социалистической ул., д. 16 | Ива – 1 шт. снос |
| 11. | Внутриквартальный сквер южнее д. 40, лит. Б по Загородному пр. | Боярышник – 2 шт. – сносБоярышник – 1 шт. – сан. прочистка |
| 12. | ЗНОП местного значения сквер б/н на Невском пр., д. 77, лит. А | Ива – 2 шт. – сан. прочистка |
| 13. | ЗНОП местного значения сквер б/н севернее д. 83 по наб. Обводного кан. | Тополь – 1 шт. - снос |
| **Итого:** | **Снос деревьев – 10 шт.****Сан. прочистка деревьев – 17 шт.****Омолаживание тополей – 3 шт.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Количество (шт.)** |
|  | сквер б/н у д. 8 по Коломенской ул. | Санитарная прочистка, вырезка суши | Береза – 6 шт.(d = 14,14,16,18,18,18 см.) |
|  | сквер б/н между д. 15-17 по Коломенской ул. и д. 16/19 по Свечному пер. | Санитарная прочистка, вырезка суши | Береза – 7 шт. (d = 12,16,16,20,22,24,24 см.) |
|  | сквер б/н на Коломенской ул., д. 22 | Санитарная прочистка, вырезка суши | Ясень – 2 шт. (d = 20 см.);Клен – 3 шт. (d = 22,26,28 см.);Липа – 1 шт. (см.);Дуб – 1 шт. (d = 24 см.); спилить сухую ветвь, диаметром 20 см. |
|  | сквер б/н во дворе д. 4 по Свечному пер. | Санитарная прочистка, вырезка суши | Черемуха – 1 шт. (d = 8 см.);Клен – 1 шт. очистка ствола от нижних ветвей (d = 10 см.);Осина – 1 шт. (d = 20 см.) |
|  | сквер б/н на Загородном пр., д. 28. | Санитарная прочистка, вырезка суши | Ясень – 9 шт. (d = 8,12,16,20,20,20,20,22,24 см.);Ива – 1 шт. (крупные порослевые ветви, d = 4,4,4,4,6 см.);Акация – 2 шт. (крупные сухие ветви, 3,4,6,8 см.);Вишня – 1 шт. (d = 12 см.) крупные сухие ветви (8,10 см);Береза – 1 шт. (d = 20 cм.);Сирень – 2 шт. (старовозрастные). |
|  | сквер б/н во дворе д. 4 по ул. Достоевского | Санитарная прочистка, вырезка суши | Ясень – 1 шт. (d = 28 см.)  |
|  | сквер б/н между д. 2/5 по ул. Достоевского и д. 9/27 по Кузнечному пер. | Санитарная прочистка, вырезка суши | Липа – 2 шт. (2-х ствольные) (d = 20,20,22,18 см.) |
|  | сквер б/н во дворе д. 73, литера Б, по ул. Марата | Санитарная прочистка, вырезка сушиСнос  | Яблоня – 1 шт. (2-ств. 24 и 44 см.);Яблоня – 1 шт. (d = 24 см.) |
|  | сквер б/н у д. 7 по Владимирскому пр. | Санитарная прочистка, вырезка суши | Липа – 4 шт.;Клен – 2 шт. |
|  | сквер б/н у д. 14б по Кузнечному пер. | Санитарная прочистка, вырезка суши | Клен – 2 шт. (d = 35 см). |
|  | Дмитровский пер., д. 14-16 | Снос | Тополь – 1 шт. (d = 36 см.) |

**Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ территории** | **Адрес** | **Наименование** | **Количество (шт.)** |
|  | 31-82-30 | г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.) | Кизильник | 40 |
|  | 31-82-26 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского) | Спирея Бумальда (1 газон);Рябина (2 газон)Барбарис падуболистный | 110130 |
|  | 31-82-39 | г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.) | Снежноягодник белый | 13 |
|  | 31-82-22 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К. Заслонова) | Кизильник | 90 |
|  | 31-82-6 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 18 | Рябина | 4 |
|  | 31-82-5 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 28-30 | КизильникРябина | 1103 |
|  | 31-82-56 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер южнее д. 7, лит. А по Колокольной ул.) | Рябинник рябинолистный | 10 |
|  | 31-82-57 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д. 9, лит. А по Колокольной ул.) | Рябина | 2 |
|  | 31-82-58 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.) | Ива булатаСиреньЧубушникВиноград девичий | 18812 |
|  | 31-82-66 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27, (внутриквартальный сквер севернее д. 55/5, лит. А по ул. Марата) | Рябинник рябинолистный | 4 |
|  | 31-82-68 | г. Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 221, (внутриквартальный сквер с южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.) | Клен | 1 |
|  | 31-82-28 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 37, лит. А по Разъезжей ул.) | Сирень | 6 |
|  | 31-82-50 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р. Фонтанки) | КаштанКизильник  | 130 |
|  | 31-82-11 | Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д. 20 | Кизильник | 50 |
|  |  |  |  | 13/521 шт. |

Приложение №4

**Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса** | **В вазоны, количество цветов, шт.** | **На газоны, количество цветов, шт.** |
|  | Ул. Марата д.9 | 200 |  |
|  | Ул. Марата, д.13 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 120 |  |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 110 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 120 |  |
|  | ул. Марата, д. 28 | 70 |  |
|  | ул. Марата, д. 31 | 100 |  |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  |
|  | ул. Марата, д. 37 | 215 |  |
|  | ул. Марата, д. 40 | 280 |  |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 450 |  |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  |
|  | Ул. Марата, д.59 | 500 |  |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  |
|  | Ул. Марата, д.68 | 70 |  |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 470 |  |
|  | ул. Марата, д. 73 | 100 |  |
|  | ул. Марата, д. 74 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.75 | 115 |  |
|  | Ул. Марата, д.77 | 310 |  |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 |  |
|  | Ул. Коломенская, д.38/40 | 80 |  |
|  | ул. Коломенская, д. 42 | 120 |  |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 140 |  |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 380 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 70 |  |
|  | ул. К.Заслонова, д. 11 | 200 |  |
|  | Владимирский пр., д.8 | 130 |  |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 80 |  |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 260 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 500 |  |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 130 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 530 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 280 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 100 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 200 |  |
|  | Лиговский пр., д.75 | 300 |  |
|  | Лиговский пр., д.65 | 300 |  |
|  | Лиговский, пр., д. 133 | 180 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 100 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 200 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 590 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 21 | 120 |  |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 300 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 120 | 2500 |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 400 |  |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  |
|  | Невский пр., д.51 | 230 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 150 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 340 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 280 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 100 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 130 |  |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д. 17/2 | 150 |  |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 200 |  |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 |
|  | Загородный пр., д.13 | 130 |  |
|  | Загородный пр., д.14 | 30 |  |
|  | Загородный пр., д. 22 | 80 |  |
|  | Загородный пр., д. 24 | 240 |  |
|  | Загородный пр., д. 28 | 1200 |  |
|  | Загородный пр., д. 29 | 450 |  |
|  | Загородный пр., д.42 | 180 |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 3 | 120 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 60 | 200 |
|  | Ул. Социалистическая, д.6 | 40 | 300 |
|  | Ул. Социалистическая, д.9 | 100 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 180 |  |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 210 |  |
|  | Ул. Колокольная, 10 | 100 |  |
|  | Поварской пер., д. 3-5 | 70 |  |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 600 |  |
|  | Поварской пер., д. 9 | 160 |  |
|  | Поварской пер., д. 14 | 40 |  |
|  | Поварской пер., д. 15 | 60 |  |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 280 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 220 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 320 |  |
|  | ул. Правды, д. 6 | 90 | 300 |
|  | ул. Правды, д. 8 | 200 | 500 |
|  | ул. Правды, 12 | 100 | 800 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 80 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 30 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 120 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 26 | 60 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 660 |  |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 170 |  |
|  | Свечной пер., д. 3 | 60 |  |
|  | Свечной, 16/19 | 200 |  |
|  | ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5, Невский пр., д. 77-75 | 300 | 2000 |
| **ИТОГО:** | 21005 | 6850 |

**Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса** | **В вазоны, количество цветов, шт.** | **На газоны, количество цветов, шт.** |
|  | Ул. Марата д.9 | 200 |  |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 120 |  |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 110 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 120 |  |
|  | ул. Марата, д. 28 | 70 |  |
|  | ул. Марата, д. 31 | 100 |  |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  |
|  | ул. Марата, д. 37 | 215 |  |
|  | ул. Марата, д. 40 | 280 |  |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 450 |  |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  |
|  | Ул. Марата, д.59 | 500 |  |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  |
|  | Ул. Марата, д.68 | 70 |  |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 470 |  |
|  | ул. Марата, д. 73 | 100 |  |
|  | ул. Марата, д. 74 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.75 | 115 |  |
|  | Ул. Марата, д.77 | 310 |  |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 |  |
|  | Ул. Коломенская, д.38/40 | 80 |  |
|  | ул. Коломенская, д. 42 | 120 |  |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 140 |  |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 380 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 70 |  |
|  | ул. К.Заслонова, д. 11 | 200 |  |
|  | Владимирский пр., д.8 | 130 |  |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 80 |  |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 260 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 500 |  |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 130 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 530 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 280 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 100 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 200 |  |
|  | Лиговский пр., д.75 | 300 |  |
|  | Лиговский пр., д.65 | 300 |  |
|  | Лиговский, пр., д. 133 | 180 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 100 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 200 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 590 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 21 | 120 |  |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 300 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 120 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 400 |  |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  |
|  | Невский пр., д.51 | 230 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 150 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 340 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 280 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 100 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 130 |  |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 |  |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 200 |  |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 |
|  | Загородный пр., д.13 | 130 |  |
|  | Загородный пр., д.14 | 30 |  |
|  | Загородный пр., д. 22 | 80 |  |
|  | Загородный пр., д. 24 | 240 |  |
|  | Загородный пр., д. 28 | 1200 |  |
|  | Загородный пр., д. 29 | 450 |  |
|  | Загородный пр., д.42 | 180 |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 3 | 120 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 60 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.9 | 100 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 180 |  |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 210 |  |
|  | Ул. Колокольная, 10 | 100 |  |
|  | Поварской пер., д. 3-5 | 70 |  |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 600 |  |
|  | Поварской пер., д. 9 | 160 |  |
|  | Поварской пер., д. 14 | 40 |  |
|  | Поварской пер., д. 15 | 60 |  |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 280 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 220 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 320 |  |
|  | ул. Правды, д. 6 | 90 | 300 |
|  | ул. Правды, д. 8 | 200 | 500 |
|  | ул. Правды, 12 | 100 | 800 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 80 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 30 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 120 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 26 | 60 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 660 |  |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 170 |  |
|  | Свечной пер., д. 3 | 60 |  |
|  | Свечной, 16/19 | 200 |  |
|  | ул. Пушкинская, д. 1, 3, Невский пр., д. 75-77 | 300 | 2000 |
|  | резерв | 770 |
| **ИТОГО:** | **20735** | **3850** |