Приложение №1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/215 от 21.04.2017

Приложение №3 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/385 от 30.09.2015

С изменениями от 21.12.2015, Постановление №02-03/502

С изменениями от 17.03.2016, Постановление №02-03/194

С изменениями от 12.04.2016, Постановление №02-03/239

С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380

С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/498

С изменениями от 09.02.2017, Постановление №02-03/84

С изменениями от 21.04.2017, Постановление №02-03/215

Муниципальная программа

«Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ»

ПАСПОРТ программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Постановление Местной Администрации МО МО Владимирский округ от 28.04.2014г. №02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ» |
| Заказчик | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственные разработчики Программы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Цели и задачи Программы |  **Цели программы:**1. Создание в исторически сложившейся жилой застройке благоприятной для проживания граждан среды.2. Повышение комфортности условий проживания жителей муниципального образования. 3. Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования. **Задачи программы:**Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства; Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройстваУлучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования;Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели | **Показатели:**Доля внутридворовых территорий, в отношении которых в отчетном году проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, в общем количестве внутридворовых территорий муниципального образования**Индикаторы:**1. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- мощением внутридворовых территорий;- детскими и спортивными площадками;- ограждениями газонов.- обустроенными контейнерными площадками.2. Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2014-2015 гг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2016-2017 годы без выделения на этапы её реализации |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»;Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»;Подпрограмма №3 «Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»;Подпрограмма №4 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» |
| Перечень основных мероприятий Программы | Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования;Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок;Мероприятие 3. Уборка территорий детских и спортивных площадок; Мероприятие 4. Установка малых архитектурных форм;Мероприятие 5. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов;Мероприятие 6. Ремонт обустроенных контейнерных площадок на внутридворовых территориях;Мероприятие 7. Работы по содержанию газонов; Мероприятие 8. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;Мероприятие 9. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;Мероприятие 10. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;Мероприятие 11. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждении общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению;Мероприятие 12. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории;Мероприятие 13. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации.Мероприятие 14. Проведение месячника по благоустройству, субботников.Мероприятие 15. Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объём финансирования Программы **99 400,6** тысяч рублей.Объём финансирования на 2016 год **39 494,3** тысяч рублей;Объём финансирования на 2017 год **59 906,3** тысяч рублей.Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение обеспеченности территорий муниципального образования объектами благоустройства |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее муниципальное образование). Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для проживания и отдыха.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.

За период работы органов местного самоуправления на территории муниципального образования, серьёзно возросли объёмы работ по благоустройству территорий муниципального образования и созданию санитарного благополучия на внутридворовых и придомовых территориях.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В течение 2014-2015 эффективно реализуется муниципальная программа «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования».

В рамках программы проведены мероприятия:

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия на 3-х адресах, ремонту ранее выполненного мощения на 7-ми адресах, выполнено мощение на 9 внутридворовых территориях.

Проведены работы по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок на 16 адресах.

Установлено 180 единиц спортивно-игрового оборудования в целях создания условий для отдыха детей и подростков на территории округа.

Установлено 1520 п.м. ограждений газонов, выполнены работы по ремонту ограждений газонов на 58 адресах.

Проведены работы по посадке цветов в вазоны и на газоны в количестве 45524 ед.

Посажено 59 ед. деревьев и 1363 ед. кустарников.

Установлены 2 скамейки и 24 ед. малых архитектурных форм.

Выполнены работы по оборудованию контейнерных площадок на 11 адресах.

В течение года осуществляется уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 68 адресах.

Исполнение программы 2014-2015 годов показало эффективность применения программно-целевого метода, так как к решению задач по благоустройству территорий муниципального образования осуществлялся комплексный подход.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее – Местная Администрация) обследования территории муниципального образования в течение 2015 года чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории муниципального образования, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования.

Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Это в свою очередь и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**2. Цели и задачи Программы**

**Цель Программы:**

Создание в исторически сложившейся жилой застройке среды, благоприятной для проживания граждан.

Повышение комфортности условий проживания жителей муниципального образования.

Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования.

**Реализация поставленной цели должна быть обеспечена исполнением следующих задач:**

Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;

Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства

Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования;

Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования.

**3. Сроки реализации Программы**

Программа разработана на период 2016-2017 годов без выделения на этапы её реализации.

**Раздел 4 Перечень основных мероприятий Программы**

1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования;

2. Обустройство и содержание детских площадок;

3. Уборка территорий детских и спортивных площадок;

4. Установка малых архитектурных форм;

5. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов;

6. Ремонт обустроенных контейнерных площадок на внутридворовых территориях;

7. Работы по содержанию газонов;

8. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

9. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

10. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;

11. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению;

12. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории;

13. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации;

14. Проведение месячника по благоустройству, субботников.

15. Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3.

Перечень мероприятий с увязкой по источнику финансирования, объёму финансирования, времени исполнения и ответственного исполнителя мероприятий указан в таблице №1.

**Таблица №1**

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования на период 2016-2017 годов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 2016 г | 2017 г. |
| 1. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 28 997,9 | 33 949,7 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ  |
| 2 | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 4 462,6 | 13 538,9 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 год | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 3 | Установка малых архитектурных форм согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 507,5 | 0,0 | 2 квартал 2016 года  | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 4 | Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 965,0 | 2 935,9 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ  |
| 5 | Ремонт обустроенных контейнерных площадок на внутридворовых территориях согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 249,9 | - | 1-3 кварталы 2016 года1-3 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 6 | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 596,5 | 1 546,9 | 2 квартал 2016 года2 квартал 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 7 | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 787,8 | 923,9 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 8 | Проведение работ по обследованию зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа согласно адресной программе | Средства местного бюджета | Не требуетфинансирования | 75,0 | 3-4 кварталы 2016 года3-4 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ  |
| 9 | Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 628,1 | 960,7 | 1-3 кварталы 2016 года1-3 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 10 | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 161,2 | 96,5 | 1 квартал 2016 года 1 квартал 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 11 | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации согласно адресной программе | Средства местного бюджета | 2 137,8 | 4 727,9 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 12 | Установка МАФ в рамках планировки и оформления ландшафта согласно адресной программе | Средства местного бюджета | - | 397,2 | 1-4 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ , общий отдел |
| 13 | Проведение месячника по благоустройству, субботников | Средства местного бюджета | - | 223,2 | 2, 4 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ , общий отдел |
| 14 | Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 | Средства местного бюджета | - | 530,5 | 2- 3 кварталы 2017 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ , общий отдел |
|  | **ИТОГО** |  | **39 494,3** | **59 906,3** |  |  |

**Раздел 5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков. План реализации программы формируется ответственным исполнителем не позднее 1 декабря текущего финансового года. Одновременно с планом реализации разрабатывается детальный план – график реализации Программы.

Заказчик Программы осуществляет текущее управление и контроль над реализацией Программы.

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчётности по реализации программных мероприятий.

Увязка всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов указана в таблице №2.

**Таблица №2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения | План  | Ответственный исполнитель |
| 2016 | 2017 |
| 1. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования согласно адресной программе | 28 997,9 | 33 949,7  | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 года | **2016**кол-во территорий/кв.м.9/4432,2 |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **2017**кол-во территорий/кв.м.16/4999,7 |
| 2 | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно адресной программе | 4 462,6 | 13 538,9 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 год | **2016**количество обустроенныхплощадок 5 | Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **2017** количество обустроенныхплощадок11 |
| 3 | Установка малых архитектурных форм согласно адресной программе | 507,5 | 0,0 | 2 квартал 2016 года  | **2016** 31 ед. |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| 4 | Проведение работ по содержанию (в том числе установка и ремонт) ограждений газонов согласно адресной программе | 965,0 | 2 935,9 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 года | **1 516,2** пог. м | Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **5 223,0** пог. м |
| 5 | Ремонт обустроенных контейнерных площадок на внутридворовых территориях согласно адресной программе | 249,9 | - | 1-3 кварталы 2016 года | **2016**ед.17 |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
|  |
| 6 | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | 596,5 | 1 546,9 | 2 квартал 2016 года2 квартал 2017 года | **2016**23583 шт. | Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **2017**26115 шт. |
| 7 | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | 787,8 | 923,9 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 года | **2016**кв.м.24527 |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **2017**кв.м.24527 |
| 8 | Проведение работ по обследованию зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа согласно адресной программе | 0,0 | 75,0 | 3-4 кварталы 2016 года3-4 кварталы 2017 года | **2016** - |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **2017**15 адресов |
| 9 | Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению согласно адресной программе | 628,1 | 960,7 | 1-3 кварталы 2016 года1-3 кварталы 2017 года | **2016**575 шт. | Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **2017**448шт. |
| 10 | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории согласно адресной программе | 161,2 | 96,5 | 1 квартал 2016 года 1 квартал 2017 года | **2016**23 шт- |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **2017**9 шт |
| 11 | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации согласно адресной программе | 2 137,8 | 4 727,9 | 1-4 кварталы 2016 года1-4 кварталы 2017 года | **2016**ед.14 | Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| **2017**ед. 14 |
| 12 | Установка МАФ в рамках планировки и оформления ландшафта согласно адресной программе | - | 397,2 | 1-4 кварталы 2017 года | **2017**26 шт. |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| 13 | Проведение месячника по благоустройству, субботников | - | 223,2 | 2, 4 кварталы 2017 года | **2017**3 меропр. |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |
| 14 | Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 | - | 530,5 | 2- 3 кварталы 2017 года | **2017**1 адрес |  Общий отдел, специалисты (по благоустройству),Контрактный отдел |

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы**

Источником финансирования мероприятий Программы является местный бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

 Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объём финансирования Программы **99 400,6** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2016 год **39 494,3** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2017 год **59 906,3** тысяч рублей.

Расчёт потребности финансовых средств на реализацию мероприятий Программы (Подпрограмм) представлен в Приложенияхк настоящей Программе.

**Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы**

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Доля внутридворовых территорий, в отношении которых в текущем году проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, в общем количестве внутридворовых территорий муниципального образования должна достигнуть:

в 2016 году - 40,0%

в 2017 году - 42,0%

Повышение обеспеченности территорий муниципального образования объектами благоустройства.

По программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Индикаторы, по которым в течение реализации Программы будет осуществляться её мониторинг, и будут выводиться конечные результаты, обеспечивающие достижение поставленной цели, указаны в таблицах №№3,4

**Таблица №3**

Целевые индикаторы муниципальной программы

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Год реализации Программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | Отчетный |
| 1. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- мощением внутридворовых территорий | ед.  | 9 | 16 |  |  |  |
| 2. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- детскими и спортивными площадками | ед.  | 5 | 11 |  |  |  |
| 3. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- ограждениями газонов | п. м | 1 516,2  | 5 223,0 |  |  |  |
| 4. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- обустроенными контейнерными площадками | ед.  | 17 | 0 |  |  |  |
| 5. Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2014 г.2015 г | % | 116,0108,5 |  |  |  |  |

**Таблица №4**

**Оценка основных целевых индикаторов программы**

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в Программе | Достигнуто | Отклонение  | Оценка в баллах |
| 1. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- мощением внутридворовых территорий | ед. | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |  |
| 9 | 16 |  |  |  |  |
| 2. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- детскими и спортивными площадками | ед. | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |  |
| 5 | 11 |  |  |  |  |
| 3. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- ограждениями газонов | п. м | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |  |
| 1 516,2 | 5 223,0 |  |  |  |  |
| 4. Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:- обустроенными контейнерными площадками | ед. | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |  |
| 17 | 0 |  |  |  |  |
| 5. Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2014 г.2015 г | % | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |  |
| 116,0108,5 | 0,30,4 |  |  |  |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| Эффективность возросла | Положительная оценка |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |

**Раздел 8 Система контроля за реализацией Программы**

 Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ.

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчётности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный исполнитель Программы составляет отчет о реализации Программы, который в обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

Сводный отчет о выполнении Программы за период её реализации и пояснительная записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Одновременно с отч ётом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальной программы.

Конечные результаты Программы формируются в отчёте согласно таблице №5.

**Таблица №5**

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчётный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| Утвержденный план | Уточненный план | Исполнено | Наименование показателя | Ед. изм. | план | уточненный | факт |
| бюд-жет-ные | вне-бюд-жет-ные | бюд-жет-ные | вне-бюд-жет-ные | бюд-жет-ные | вне-бюд-жет-ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель |
| Задача |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |