Приложение № 1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 14.05.2019 №02-03/167

Приложение № 2 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 06.09.2017г. №02-03/381

С изменениями от 29.01.2018, Постановление №02-03/47

С изменениями от 06.04.2018, Постановление №02-03/141

С изменениями от 01.08.2018, Постановление №02-03/279

С изменениями от 16.10.2018, Постановление №02-03/363

С изменениями от 20.12.2018, Постановление №02-03/449

С изменениями от 14.05.2019, Постановление №02-03/167

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Владимирский округ»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Разработчик муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели программы | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Основные задачи программы | Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;  Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства  Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования;  Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»;  Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»;  Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»;  Подпрограмма №4 «Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях». |
| Целевые показатели (индикаторы) | Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, (процентное отношение к общему количеству внутридворовых территорий муниципального образования) |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования;  Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок;  Мероприятие 3. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.  Мероприятие 4. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов, согласно адресной программе;  Мероприятие 5. Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования;  Мероприятие 6. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;  Мероприятие 7. Проведение месячника по благоустройству, субботников.  Мероприятие 8. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;  Мероприятие 9. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории;  Мероприятие 10. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждении общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению;  Мероприятие 11. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объём финансирования программы **101 102,100** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2018 год **65 069,600** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2019 год **23 815,200** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение обеспеченности территорий муниципального образования объектами благоустройства |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее муниципальное образование). Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для проживания и отдыха.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.

За период работы органов местного самоуправления на территории муниципального образования, серьёзно возросли объёмы работ по благоустройству территорий муниципального образования и созданию санитарного благополучия на внутридворовых и придомовых территориях.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее – Местная Администрация) обследования территории муниципального образования в течение 2017 года определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории муниципального образования, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

- обеспечением надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;

- повышением качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;

- улучшением санитарной обстановки на территории муниципального образования;

- содержанием, ремонтом и охраной территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования.

**3. Сроки реализации программы**

Программа разработана на период 2018-2019 годов.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Год/Количество | Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель |
| на весь период реализации программы | В том числе по годам | |
| первый год | второй год |
| 1  1. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования согласно адресной программе | 2018/17  2019/2 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 58693,9 | 35047,4 | 11 288,4 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 2  2. | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно адресной программе | 2018/10  2019/7 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 18468,9 | 17368,9 | 1669,1 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 3. | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации согласно адресной программе, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия | 2018/35  2019/15 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 8485,2 | 5461,9 | 2 595,0 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 4. | Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов согласно адресной программе | 2018/41  2019/21 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 5513,7 | 2832,6 | 2681,100 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 5. | Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования | 2019/27 | Средства местного бюджет | 2019 | 720,0 | - | 720,000 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 6. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | 2018/67  2019/67 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 1774,3 | 945,0 | 829,300 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 7. | Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 | 2018/1 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 396,9 | 396,9 | - | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 8. | Проведение месячника по благоустройству, субботников | 2018/2  2019/2 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 410,3 | 120,0 | 290,300 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 9. | Проведение работ по обследованию зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа согласно адресной программе | 2018/67  2019/67 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | Не требует  финансирования | Не требует  финансирования | Не требует  финансирования | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 10. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаж­дений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории согласно адресной программе | 2018/18  2019/по результатам обследования ЗНОП местного значения | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 1204,5 | 654,5 | 550,000 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 11. | Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению согласно адресной программе | 2018/7  2019/ по результатам обследования ЗНОП местного значения | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 2465,4 | 1140,4 | 1325,000 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 12. | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | 2018/108  2019/108 | Средства местного бюджета | 2018 - 2019 | 2969,0 | 1102,0 | 1867,000 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **101102,1** | **65069,6** | **23815,2** |  |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых**

**территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»**

**(подпрограмм) муниципальной программы и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | |
| 1 | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, (процентное отношение к общему количеству внутридворовых территорий муниципального образования) | % | 25,0 | 25,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» | | | | | | |
| 1.1... | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - мощением внутридворовых территорий;  - детскими и спортивными площадками; | % | 6,0 | 0,7 |  |
| Подпрограмма № 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» | | | | | | |
| 1.2. | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - ограждениями газонов; | % | 9,0 | 4,5 |  |
| Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» | | | | | | |
| 1.3. | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2016-2017 гг. | % | 25,0 | 25,5 |  |
| Подпрограмма №4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования». | | | | | | |
| 1.4. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования. | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - обустроенными контейнерными площадками | % | - | 100,0 |  |

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источником финансирования мероприятий программы является местный бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

Объём финансирования программы **88 884,8** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **65 069,6** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **23 815,2** тысяч рублей.

Подпрограмма 1. «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»

Объём финансирования подпрограммы **73 430,7** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год – **57 878,2** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **15 552,5** тысяч рублей.

Подпрограмма 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»

Объём финансирования подпрограммы **5513,7** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год – **2832,6** тыс. рублей;

Объем финансирования на 2019 год – **2681,1** тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»

Объём финансирования подпрограммы **9220,4** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год – **4358,8** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **4861,6** тысяч рублей.

Подпрограмма 4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования».

Объём финансирования подпрограммы **720,0** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2019 год **720,0** тысяч рублей.

**7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

**Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г.  № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ |
| Основные цели программы | Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства, повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства |
| Основные задачи программы | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - мощением внутридворовых территорий;  - детскими и спортивными площадками; |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования согласно приложению № 1  Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно приложению № 2  Мероприятие 3. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы **73 430,7** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2018 год **57 878,200** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2019 год **15 552,5** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность функционирования города, его районов, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения.

На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и Владимирский округ) преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для отдыха.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В настоящее время выделены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Задачами подпрограммы является осуществление благоустройства территории муниципального образования.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание нормальных условий для проживания граждан.

Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**2. Цели и задачи Программы**

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

-обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;

- повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана на период 2018-2019 годов.

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Информация об основных мероприятиях подпрограммы**

**«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»**

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации основного мероприятия, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | окончания реализации |
| Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства, повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства. | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования | Общий отдел МА | 2018-2019  (май) | 2018-2019  (октябрь) | | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства | Включение в адресную программу следующего года |
| 2 | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок | Общий отдел МА | 2018-2019  (май) | 2018-2019  (октябрь) | | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства | Включение в адресную программу следующего года |
| 3 | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия | Общий отдел МА | 2018-2019  (январь) | 2018-2019  (декабрь) | | Улучшение организации системы контроля за производством работ | Включение в адресную программу следующего года |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Подпрограмма № 1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» | | | | | | |
| 1 | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - мощением внутридворовых территорий;  - детскими и спортивными площадками; | % | 6,0 | 0,7 |  |

**Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы **73 430,7** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **57 878,200** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **15 552,5** тысяч рублей.

**Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

Приложение №1

**Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание | Единица измерения | Количество |
| 1 | Боровая ул., д. 35-37 ремонт плиточного мощения | Квадратный метр | 206,00 |
| 2 | Достоевского ул., д.18, асфальтирование | Квадратный метр | 549,00 |
| 3 | Заслонова, 28-34 ремонт плиточного мощения; | Квадратный метр | 115,00 |
|  | ремонт покрытия ЗНОП местного значения, газоны 93 кв.м | Квадратный метр | 220,00 |
| 4 | Заслонова, 36-40, ремонт плиточного мощения | Квадратный метр | 91,00 |
| 5 | Коломенская, д. 38/40 ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны 17,28 кв.м) | Квадратный метр | 697,0 |
| 6 | Марата, д. 8 ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | Квадратный метр | 669,0 |
| 7 | Марата, д. 44 ремонт дворовой территории асфальтирование) | Квадратный метр | 311,0 |
| 8 | Марата, д. 84 ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны 112,32 кв.м) | Квадратный метр | 544,2 |
| 9 | Лиговский пр., д. 83 ремонт плиточного мощения | Квадратный метр | 112,0 |
| 10 | Обводного канала наб, д. 83; ул. Тюшина, д. 16; Воронежская ул. д. 15, ремонт асфальтового покрытия внутриквартальной территории , газоны 349 кв.м | Квадратный метр | 3 346,0 |
| 11 | Правды, д. 12 (плиточное мощение и газоны 84,0 кв.м) | Квадратный метр | 1 225,0 |
| 12 | Свечной пер., д.3 (ул. Разъезжая, д. 16-18) (плиточное мощение и газоны 283,0 кв.м) | Квадратный метр | 1 246,0 |
| 13 | Стремянная ул., д. 1/6, ремонт асфальтового покрытия | Квадратный метр | 432,8 |
| 14 | Фонтанки наб., между д. 74 и д. 78, ремонт асфальтового покрытия | Квадратный метр | 31,3 |
|  | **ИТОГО** | | **9 795,3** |

**Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий объектов культурного наследия на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание | Единица измерения | Количество |
| 1 | Невский пр., д. 63 (плиточное мощение и газоны 150,0 кв.м) | Квадратный метр | 623,10 |
| 2 | Ул. Рубинштейна, д. 36 (плиточное мощение) | Квадратный метр | 837,00 |
| 3 | Наб. реки Фонтанки, д. 84 ремонт асфальтового покрытия и газоны 42,14 кв. м | Квадратный метр | 588,30 |
| **Итого:** | | | **2 048,4** |

**Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых**

**территорий на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание | Единица измерения | Количество |
| 1 | Б. Московская ул., д. 5-11 Ремонт дворовой территории (плиточное мощение) | Квадратный метр | 1300,3 |
| 2 | Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) Ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | Квадратный метр | 2648,0 |
| 3 | Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) Установка контейнерной площадки | Единица | 1 |
| **Итого** | |  | **3948,3** |

**Адресная программа по разработке проектов благоустройства, проектов ремонта, составлению сметной документации**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Площадь, кв. м.** |
|  | Боровая ул., д. 10-12 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 1088,0 |
|  | Дмитровский пер., 16-18 | Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 346,0 |
|  | ул. Марата, д. 13 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 980,0 |
|  | ул. Марата, д. 34 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 603,0 |
|  | ул. Марата, 35 | Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) | 469,0 |
|  | Пушкинская ул., д. 4 | Благоустройство дворовой территории (ремонт мощения) | 1253,0 |
|  | Пушкинская ул., д. 6 | Благоустройство дворовой территории (ремонт мощения) | 379 |
|  | Коломенская ул., 3 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 527,0 |
|  | Воронежская ул., д. 15 | Ремонт детской площадки с заменой покрытия, детского игрового оборудования, МАФ (урны), уход за газонами | 196,5 |
|  | Ул. Марата, д. 46 | Благоустройство дворовой территории (мощение) | 1222,6 |

Приложение №2

**Адресная программа по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** | **Площадь объекта, кв.м.** |
| 1 | Ул. Боровая, д.10-12 | Устройство искусственного покрытия, замена старого детского игрового оборудования — 8 ед. и скамеек — 2 шт. на новое – 5 ед. скамеек – 4 шт., урны – 2 шт. | 144,1 |
| 2 | Ул. Боровая, д.22 | Демонтаж детского игрового оборудования — 3 ед., замена искусственного покрытия, установка нового оборудования – 2 ед., скамейка – 1 шт., урна – 1 шт. | 47,9 |
| 3 | Ул. К. Заслонова, д.25-27 | Замена искусственного покрытия; демонтаж старого спортивного оборудования – 5 ед., установка нового оборудования – 10 ед. | 325,2 |
| 4 | Свечной пер., д.23 | Замена искусственного покрытия; демонтаж и установка детского игрового оборудования – 5 ед., скамейки – 4 шт., 4урны – 4 шт. | 139,5 |
| 5 | Ул. Рубинштейна, д.9/3 | Демонтаж детского игрового оборудования – 3 ед. и установка нового- 3 ед. Ремонт основания площадки с устройством газона вдоль дома. | 47,0 |
| 6 | Лиговский пр., д.75 | Демонтаж детского игрового оборудования — 4 ед., скамеек — 2 шт. и урн. Установка 5 ед. оборудования, скамейки – 2 шт., урны - 2 шт., Ремонт основания площадки | 137,1 |
| 7 | Ул. Марата, д. 18 | Замена искусственного покрытия на новое, ремонт спортивного оборудования, установка дополнительного нового игрового оборудования, ремонт мощения. Расширение игровой зоны за счет газона. | 266,8 |
| 8 | Ул. Стремянная, 22 | Ремонт основания площадки, замена детского игрового оборудования — 5 ед., скамеек — 4 шт. и урн – 4 ед. | 69,6 |
| 9 | Загородный пр., д. 17 (2 двор) | Замена искусственного покрытия, замена детского игрового оборудования — 11 ед., | 163,2 |
| 10 | Правды, 3 | Ремонт детского игрового оборудования и скамеек, спортивного оборудования |  |
|  | по мере необходимости | Ремонт детского игрового оборудования и скамеек  Установка табличек информационных на детские и спортивные площадки |  |

**Адресная программа по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** |
| 1. | Лиговский пр., д. 89/20 | Текущие работы по демонтажу изношенного детского игрового оборудования |
| 2. | Загородный пр., д. 29-31 | Ремонт колясочной |
| 3. | Пушкинская ул., д. 1-3 | Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования |
| 4. | пер. Джамбула, д. 11 | Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования |

**Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов на внутридворовых территориях муниципального образования |
| Правовые основания для разработки подпрограммы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной подпрограммы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели подпрограммы | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Основные задачи подпрограммы | Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства, повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства |
| Целевые показатели (индикаторы) | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - ограждениями газонов; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы 2018-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятие 1. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов согласно приложению № 1 |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы **5 513,700** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2018 год **2 832,600** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2019 год **2 681,100** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Благоустройство территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и Владимирский округ) является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей муниципального образования. Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для отдыха.

Красивое обрамление газонными ограждениями детских и спортивных площадок, газонов и других элементов благоустройства создаёт более привлекательный и ухоженный вид данных объектов.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание нормальных условий для проживания граждан.

Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью программы является повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

- обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;

- повышение качества территории муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана на период 2018-2019 годов.

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Информация об основных мероприятиях подпрограммы**

**«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов на внутридворовых территориях муниципального образования»**

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации основного мероприятия, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | | | | | | |
| Задача: Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства, повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства. | | | | | | |
| 1 | Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов | Общий отдел МА | 2018  (май) 2019  (май) | 2018  (октябрь) 2019  (октябрь) | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства | Включение в адресную программу следующего года |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Подпрограмма № 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» | | | | | | |
| 1 | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства:  - ограждениями газонов; | % | 9,0 | 4,5 |  |

**Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы **5 513,700** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **2 832,600** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **2 681,100** тысяч рублей;

**Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

Приложение №1

**Адресная программа по ремонту и содержанию ограждений газонов на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Демонтаж (п.м.)** | **Установка (п.м.)** | **Средний ремонт (кв.м.)** | **Покраска (п.м.)** |
| 1 | Боровая ул., д. 22 | 13,65 | 19,65 | 3 | 42,5 |
| 2 | Боровая ул., д. 26 |  |  | 1 | 63 |
| 3 | Владимирский пр., д. 8 |  |  |  | 24 |
| 4 | пер. Джамбула, д. 5 |  |  | 2,3 | 110,6 |
| 5 | пер. Джамбула, д. 9(1 и 2 дворы) | 47 | 48,8 |  |  |
| 6 | пер. Джамбула, д. 16/25 | 1,9 | 1,9 | 6 |  |
| 7 | Загородный пр., д. 14 |  | 1,25 | 2 | 46,3 |
| 8 | Загородный пр., д. 17 |  |  | 4 | 110 |
| 9 | Звенигородская ул., д. 26 | 24 | 24 |  |  |
| 10 | Звенигородская ул., д. 30 |  | 1,5 | 1 |  |
| 11 | Звенигородская ул., д. 30А |  |  | 1 | 23,9 |
| 12 | Коломенская ул., д. 27-31 | 2 | 11,4 | 1 | 81,5 |
| 13 | Лиговский пр., д. 105 | 48,2 | 54 |  |  |
| 14 | Лиговский пр., д. 109 |  |  | 2 | 27 |
| 15 | ул. Ломоносова, д. 16 |  |  | 3 |  |
| 16 | ул. Ломоносова, д. 18 | 6,4 | 11,2 | 16 |  |
| 17 | ул. Марата, д. 16 (2 двор) |  |  | 5 | 90,75 |
| 18 | ул. Марата, д. 41 | 31 | 30 |  |  |
| 19 | ул. Марата, д. 45 |  |  | 2 | 26 |
| 20 | ул. Марата, д. 46 |  |  | 3 | 85 |
| 21 | ул. Марата, д. 61 |  |  | 5 |  |
| 22 | ул. Марата, 74 (1 и 2 дворы) |  | 8 | 2 | 106,3 |
| 23 | ул. Марата, д. 75 | 24,2 | 24 |  |  |
| 24 | Разъезжая ул., д. 16-18 |  |  | 4 | 122,8 |
| 25 | ул. Рубинштейна, д. 11 |  |  | 1 | 64 |
| 26 | Свечной пер., д. 2/12 | 16 | 16 | 1 | 13 |
| 27 | Свечной пер., д. 5 |  | 1,8 | 3,5 | 40,9 |
| 28 | Свечной пер., д. 23 |  |  | 5 | 107 |
| 29 | Социалистическая ул., д. 11-13 |  |  | 4 | 103,5 |
| 30 | Социалистическая ул., д. 15 | 12 | 15,8 | 10 | 290 |
| 31 | Социалистическая ул., д. 26-28 |  | 8 | 5 | 109 |
| 32 | ул. Тюшина, д. 4 | 12 | 36 |  |  |
| 33 | ул. Тюшина, д. 10 |  | 6 |  | 40,2 |
|  | **Итого** | **238,35** | **319,3** | **92,8** | **1727,25** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Демонтаж (п.м.)** | **Установка (п.м.)** | **Средний ремонт (кв.м.)** | **Покраска (п.м.)** |
| 1 | Боровая ул., д. 6-8 |  |  |  | 152 |
| 2 | ул.К.Заслонова, д.17 |  |  | 4,0 | 50,92 |
| 3 | Ул. К.Заслонова, д. 26-40, /Боровая ул., д. 35-37 | 6 | 10,6 |  | 573,2 |
| 4 | Лиговский пр., д. 67 |  | 35 |  |  |
| 5 | Ул. Ломоносова, д. 14 | 0,9 | 3,25 |  | 208 |
| 6 | Марата, 18 |  |  |  | 82,4 |
| 7 | Ул. Марата, д. 74 |  | 8,5 |  |  |
| 8 | Разъезжая ул., д. 1/20 |  |  | 3,9 |  |
|  | **Итого** | **6,9** | **57,35** | **7,9** | **1066,52** |

**Адресная программа по ремонту и содержанию ограждений газонов на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Демонтаж (п.м.)** | **Установка (п.м.)** | **Средний ремонт (кв.м.)** | **Покраска (п.м.)** |
|  | Воронежская ул., д. 15 |  |  | 4,5 | 190,0 |
|  | Графский переулок, д. 6/16 |  |  | 1,5 | 53,0 |
|  | ул. Достоевского, д.2 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 44,0 |
|  | ул. Достоевского, д.5 | 76,0 | 76,0 |  |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 6 |  |  | 3,0 | 61,0 |
|  | ул. Колокольная, д.13 |  |  | 4,0 | 27,0 |
|  | ул. Колокольная, д. 9 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | ул. Колокольная, 7 |  |  | 2,0 | 26,0 |
|  | ул. Коломенская, д.1/15 |  |  | 3,0 | 138,0 |
|  | ул. Коломенская, д.3 | 45,0 | 45,0 |  |  |
|  | пер. Кузнечный, д.10 |  |  | 6,0 (с бетонированием) | 18,0 |
|  | ул. Марата, д.20 |  |  | 2,0 | 52,0 |
|  | ул. Марата, д. 55/5 |  |  | 1,0 | 80,0 |
|  | ул. Марата, д. 23 | 34,0 | 34,0 |  |  |
|  | Невский пр., д. 63 |  | 25,0 |  |  |
|  | ул. Рубинштейна, д.22 |  |  | 2,0 | 23,0 |
|  | Стремянная ул., д. 1/6 | 18,0 | 18,0 |  |  |
|  | Стремянная ул., д. 5 | 36,0 | 36,0 |  |  |
|  | Стремянная ул., д. 14 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 31,0 |
|  | наб. реки Фонтанки, д.76 |  |  | 2,0 | 56,0 |
|  | ул. Тюшина, д. 16-18 |  |  | 3,0 | 147,0 |
| **ИТОГО:** | | **242,0** | **270,0** | **39,0** | **946,0** |

**Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения |
| Правовые основания для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной подпрограммы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели подпрограммы | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. |
| Основные задачи подпрограммы | Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2016-2017 гг. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы 2018-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятие 1. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно приложению № 1;  Мероприятие 2. Проведение месячника по благоустройству, субботников;  Мероприятие 3. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;  Мероприятие 4. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории согласно приложению № 2;  Мероприятие 5. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению согласно приложению № 3;  Мероприятие 6. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно приложению № 4; |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы **9 220,400** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2018 год **4 358,800** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2019 год **4 861,600**тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них;  Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Система организации контроля за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и Владимирский округ) преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В последнее время большое внимание уделяется посадке деревьев и кустарников, цветочному оформлению внутридворовых территорий. Для объемного цветочного оформления используются конструкции разнообразной конфигурации с посадками ампельных видов растений. Для озеленения территорий муниципального образования с ограниченной площадью мест посадок необходимо начать внедрение приемов контейнерного озеленения.

В настоящее время возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на молодой и более устойчивый ассортимент.

Для обеспечения развития территорий зеленых насаждений на территории муниципального образования требуется последовательное восстановление природных компонентов и качественное изменение состояния окружающей среды, а именно:

-проведение полного комплекса мероприятий по содержанию, охране территорий зеленых насаждений и обеспечению малыми архитектурными формами;

-внедрение принципиально новых прогрессивных подходов к озеленению городских территорий, способных дать свежий импульс к развитию, а именно:

-последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта, сохраняющие листву максимально протяженный период в северных условиях;

-своевременная замена и дополнение старой растительности несколькими поколениями более молодой растительности;

-постепенный переход от широкого использования однолетних культур, к использованию многолетних декоративно цветущих и декоративно-лиственных растений и кустарников, что позволит впоследствии снизить нагрузку на бюджет;

- применение современных приемов с использованием крупных контейнеров для подъема растительности в случаях, когда необходима защита от засоления, а также в случае наличия подземных коммуникаций.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее – Местная Администрация) обследования территории Владимирского округа в течение 2017 года, чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории округа, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории округа. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью программы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

Содержанием, ремонтом и охраной территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования.

.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана на период 2018-2019 годов.

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Информация об основных мероприятиях подпрограммы**

**«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»**

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации основного мероприятия, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Цель: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | | | | | | |
| Задача: содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования. | | | | | | |
| 1. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; | Общий отдел МА | 2018-2019  (январь) | 2018-2019  (декабрь) | Улучшение эстетического состояния территорий зеленых насаждений. | Включение в адресную программу следующего года |
| 2. | Проведение месячника по благоустройству, субботников; | Общий отдел МА | 2018-2019  (апрель, октябрь) | 2018-2019  (апрель, октябрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования | Включение в адресную программу следующего года |
| 3. | Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа; | Общий отдел МА | 2018-2019  (июнь) | 2018-2019  (август) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |
| 4. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, выявленных в процессе обследования территории. | Общий отдел МА | 2018-2019  (январь) | 2018-2019  (декабрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования, обеспечение безопасности пребывания на них. |  |
| 5. | Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению; | Общий отдел МА | 2018-2019  (май) | 2018-2019  (октябрь) | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |
| 6. | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; | Общий отдел МА | 2018-2019  (апрель) | 2018-2019  (июнь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы**

**«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2016-2017 гг. | % | 25,0 | 25,5 |  |

**Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы **9 220,400** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **4 358,800** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **4 861,600** тысяч рублей.

**Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

Приложение №1

**Адресная программа по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ЗНОП | Адрес, описание местоположения | **Площадь усовершенствованного покрытия, кв.м.** | **Площадь неусовершенствованного покрытия, кв.м.** | **Площадь растительного покрытия, кв.м.** | **Другое покрытие, кв.м.** | **Общая площадь уборочной территории, кв.м.** |
| 1. | 31-82-1 | сквер б/н на Коломенской ул., д. 22 | 52 | 485 | 741 | 0 | 1278 |
| 2. | 31-82-2 | сквер б/н на Загородном пр., д. 17 | 0 | 224 | 118 | 0 | 342 |
| 3. | 31-82-3 | сквер б/н на Невском пр., д. 77 | 241 | 348 | 800 | 26 | 1415 |
| 4. | 31-82-4 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 36-38 | 16 | 0 | 280 | 0 | 296 |
| 5. | 31-82-5 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 28-30 | 168 | 1047 | 637 | 0 | 1852 |
| 6. | 31-82-6 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 18 | 94 | 3 | 101 | 5 | 203 |
| 7. | 31-82-7 | сквер б/н на Социалистической ул., д. 16 | 2 | 0 | 115 | 0 | 117 |
| 8. | 31-82-8 | сквер б/н на Боровой ул., д. 8 | 125 | 186 | 327 | 10 | 648 |
| 9. | 31-82-9 | сквер б/н на Лиговском пр., д. 105 | 92 | 0 | 245 | 0 | 337 |
| 10. | 31-82-10 | сквер б/н на Разъезжей ул., д. 16-18 | 54 | 0 | 570 | 12 | 636 |
| 11. | 31-82-11 | сквер б/н южнее д. 18 по ул. Марата | 4 | 0 | 236 | 0 | 240 |
| 12. | 31-82-12 | сквер б/н на Загородном пр., д. 28 | 196 | 5 | 1237 | 12 | 1450 |
| 13. | 31-82-13 | сквер б/н во дворе д. 46 по ул. Марата | 30 | 0 | 206 | 0 | 236 |
| 14. | 31-82-14 | сквер б/н у д. 26-28/15 по Социалистической ул. | 21 | 0 | 177 | 1 | 199 |
| 15. | 31-82-15 | сквер б/н южнее д. 11-13 по Боровой ул. | 18 | 0 | 108 | 0 | 126 |
| 16. | 31-82-16 | сквер б/н между д. 15-17 по Коломенской ул. и д. 16/19 по Свечному пер. | 8 | 0 | 227 | 0 | 235 |
| 17. | 31-82-17 | сквер б/н восточнее д. 12 по Коломенской ул. | 37 | 0 | 118 | 0 | 155 |
| 18. | 31-82-18 | сквер б/н между д. 10 и д. 12 по Боровой ул. | 83 | 121 | 319 | 0 | 523 |
| 19. | 31-82-19 | сквер б/н между д. 39 и д. 41 по ул. Марата | 6 | 0 | 102 | 0 | 108 |
| 20. | 31-82-20 | сквер б/н южнее д. 18/1 по Боровой ул. | 12 | 0 | 174 | 0 | 186 |
| 21. | 31-82-21 | сквер б/н между д. 22 по Боровой ул. и д. 15 по ул. Константина Заслонова | 34 | 0 | 138 | 0 | 172 |
| 22. | 31-82-22 | сквер б/н во дворе д. 17 по ул. Константина Заслонова | 59 | 0 | 221 | 0 | 280 |
| 23. | 31-82-23 | сквер б/н у д. 14 по ул. Константина Заслонова | 12 | 0 | 88 | 0 | 100 |
| 24. | 31-82-24 | сквер б/н между д. 2/5 по ул. Достоевского и д. 9/27 по Кузнечному пер. | 29 | 0 | 668 | 0 | 697 |
| 25. | 31-82-25 | сквер б/н во дворе д. 4 по ул. Достоевского | 41 | 0 | 123 | 0 | 164 |
| 26. | 31-82-26 | сквер б/н юго-западнее д. 5 по ул. Достоевского | 9 | 0 | 179 | 0 | 188 |
| 27. | 31-82-27 | сквер б/н юго-западнее д. 35 по Разъезжей ул. | 18 | 0 | 310 | 0 | 328 |
| 28. | 31-82-28 | сквер б/н юго-западнее д. 37 по Разъезжей ул. | 22 | 0 | 274 | 21 | 317 |
| 29. | 31-82-29 | сквер б/н во дворе д. 43/1 по Разъезжей ул. | 41 | 0 | 246 | 0 | 287 |
| 30. | 31-82-30 | сквер б/н севернее д. 83 по наб. Обводного кан. | 69 | 13 | 424 | 2 | 508 |
| 31. | 31-82-31 | сквер б/н севернее д. 3 по ул. Тюшина | 15 | 0 | 312 | 6 | 333 |
| 32. | 31-82-32 | сквер б/н во дворе д. 8 по Владимирскому пр. | 2 | 0 | 62 | 0 | 64 |
| 33. | 31-82-33 | сквер б/н южнее д. 4 по ул. Тюшина | 5 | 0 | 143 | 0 | 148 |
| 34. | 31-82-34 | сквер б/н у д. 5 по Стремянной ул. и д. 1/7 по Дмитровскому пер. | 21 | 0 | 118 | 0 | 139 |
| 35. | 31-82-35 | сквер б/н севернее д. 22/3 по Стремянной ул. | 41 | 124 | 167 | 9 | 341 |
| 36. | 31-82-36 | сквер б/н во дворе д. 3 по Владимирскому пр. | 8 | 0 | 162 | 0 | 170 |
| 37. | 31-82-37 | сквер б/н во дворе д. 15 по Владимирскому пр. | 14 | 143 | 158 | 0 | 315 |
| 38. | 31-82-39 | сквер б/н во дворе д. 6 по Звенигородской ул. | 72 | 0 | 160 | 0 | 232 |
| 39. | 31-82-40 | сквер б/н западнее д. 29 по Загородному пр. | 51 | 0 | 125 | 0 | 176 |
| 40. | 31-82-41 | сквер б/н южнее д. 40 по Загородному пр. | 4 | 0 | 184 | 0 | 188 |
| 41. | 31-82-42 | сквер б/н юго-западнее д. 42, литера Д, по Загородному пр. | 35 | 11 | 105 | 0 | 151 |
| 42. | 31-82-43 | сквер б/н у д. 76 по наб. р. Фонтанки | 5 | 0 | 116 | 0 | 121 |
| 43. | 31-82-44 | сквер б/н северо-восточнее д. 18 по ул. Ломоносова | 48 | 1 | 697 | 3 | 749 |
| 44. | 31-82-45 | сквер б/н у д. 22 по ул. Рубинштейна | 2 | 0 | 63 | 3 | 68 |
| 45. | 31-82-46 | сквер б/н северо-западнее д. 42, литера В, по Загородному пр. | 68 | 0 | 139 | 9 | 216 |
| 46. | 31-82-47 | сквер б/н северо-восточнее д. 24 по ул. Ломоносова | 16 | 0 | 280 | 9 | 305 |
| 47. | 31-82-48 | сквер б/н во дворе д. 4 по Стремянной ул. | 7 | 0 | 316 | 2 | 325 |
| 48. | 31-82-49 | сквер б/н у д. 6/16 по Графскому пер. | 12 | 0 | 97 | 14 | 123 |
| 49. | 31-82-50 | сквер б/н восточнее д. 50 по наб. р. Фонтанки | 354 | 250 | 493 | 5 | 1102 |
| 50. | 31-82-51 | сквер б/н у д. 26 по ул. Рубинштейна | 109 | 0 | 328 | 0 | 437 |
| 51. | 31-82-52 | сквер б/н во дворе д. 73, литера Б, по ул. Марата | 266 | 0 | 439 | 0 | 705 |
| 52. | 31-82-53 | сквер б/н юго-восточнее д. 8 по ул. Правды | 80 | 0 | 101 | 0 | 181 |
| 53. | 31-82-54 | сквер б/н восточнее д. 20 по ул. Правды | 145 | 0 | 246 | 0 | 391 |
| 54. | 31-82-55 | сквер б/н во дворе д. 11 по ул. Константина Заслонова | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 55. | 31-82-56 | сквер б/н южнее д. 7 по Колокольной ул. | 2 | 0 | 115 | 3 | 120 |
| 56. | 31-82-57 | сквер б/н южнее д. 9 по Колокольной ул. | 37 | 0 | 99 | 6 | 142 |
| 57. | 31-82-58 | сквер б/н во дворе д. 13 по Колокольной ул. | 1 | 0 | 128 | 0 | 129 |
| 58. | 31-82-59 | сквер б/н во дворе д. 17 по Пушкинской ул. | 5 | 0 | 109 | 1 | 115 |
| 59. | 31-82-60 | сквер б/н во дворе д. 10 по Кузнечному пер. | 0 | 0 | 106 | 9 | 115 |
| 60. | 31-82-61 | сквер б/н восточнее д. 20, литера Б, по ул. Марата | 1 | 0 | 198 | 8 | 207 |
| 61. | 31-82-62 | сквер б/н севернее д. 67/22 по Лиговскому пр. | 1 | 0 | 246 | 18 | 265 |
| 62. | 31-82-63 | сквер б/н во дворе д. 23 по ул. Марата | 43 | 0 | 58 | 0 | 101 |
| 63. | 31-82-64 | сквер б/н во дворе д. 5 по Свечному пер. | 2 | 0 | 257 | 0 | 259 |
| 64. | 31-82-65 | сквер б/н во дворе д. 4 по Свечному пер. | 7 | 0 | 114 | 0 | 121 |
| 65. | 31-82-66 | сквер б/н севернее д. 55/5 по ул. Марата | 27 | 0 | 192 | 2 | 221 |
| 66. | 31-82-67 | сквер б/н восточнее д. 28 по Коломенской ул. | 16 | 0 | 158 | 0 | 174 |
| 67. | 31-82-68 | сквер б/н во дворе д. 61 по Невскому пр. | 24 | 57 | 291 | 18 | 390 |
| 68. | 31-82-69 | сквер б/н между д. 24 и д. 26 по ул. Ломоносова | 76 | 160 | 408 | 0 | 644 |
| 69. | 31-82-70 | сквер б/н между д. 15 по Социалистической ул. и д. 67/17 по ул. Марата | 176 | 458 | 678 | 0 | 1312 |
| 70. | 31-82-71 | сквер б/н у д. 7 по Владимирскому пр. | 49 | 0 | 71 | 0 | 120 |
| 71. | 31-82-72 | сквер б/н у д. 1/15 по Коломенской ул. | 180 | 0 | 248 | 0 | 428 |
| 72. | 31-82-73 | сквер б/н у д. 14б по Кузнечному пер. | 94 | 0 | 146 | 0 | 240 |
| 73. | 31-82-74 | сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула | 71 | 0 | 206 | 0 | 277 |
| 74. | 31-82-75 | сквер б/н у д. 23 по Свечному пер. | 186 | 0 | 181 | 0 | 367 |
| 75. | 31-82-76 | сквер б/н у д. 25 по ул. Константина Заслонова | 331 | 0 | 1424 | 0 | 1755 |
| 76. | 31-82-77 | сквер б/н на ул. Марата, д. 25 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 77. | 31-82-78 | сквер б/н у д. 84/18 по ул. Марата | 117 | 0 | 135 | 0 | 252 |
| 78. | 31-82-79 | сквер б/н у д. 12 по ул. Марата | 78 | 0 | 82 | 0 | 160 |
| 79. | 31-82-80 | сквер б/н у д. 12/12 по ул. Правды | 41 | 0 | 93 | 0 | 134 |
| 80. | 31-82-81 | сквер б/н у д. 12 по ул. Рубинштейна | 38 | 0 | 81 | 0 | 119 |
| 81. | 31-82-82 | сквер б/н у д. 14 по Дмитровскому пер. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 82. | 31-82-83 | сквер б/н у д. 8 по Коломенской ул. | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| ИТОГО: | | | 4576 | 3636 | 20968 | 214 | 29394 |

Приложение №2

**Адресная программа по сносу аварийных деревьев, пнедроблению, омоложению деревьев на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | Социалистическая ул., д. 26-28/15 |
| 2 | Ул. Константина Заслонова, д. 17 |
| 3 | Боровая ул., д. 10-12 |
| 4 | Разъезжая ул., д. 43 |
| 5 | Воронежская ул., д. 15 (наб. Обводного канала, д. 83) |
| 6 | Загородный пр., д. 40 |
| 7 | Ул. Тюшина, д. 3 |
| 8 | Наб. реки Фонтанки, д. 50 |
| 9 | Загородный пр., д. 42 |
| 10 | Правды, 5 (Загородный пр., д. 28) |
| 11 | Стремянная ул., д. 4 |
| 12 | Ул. Марата, д. 73 |
| 13 | Ул. Достоевского, д. 5 |
| 14 | Ул. Ломоносова, д. 24-26 (1 двор) |
| 15 | Ул. Ломоносова, д. 24 (2 двор) |
| 16 | Владимирский пр., д. |
| 17 | наб. Обводного канала, д. 83 |
| 18 | Свечной пер., д. 5 |
| 19 | ул. Марата, д. 46 |
| 20 | Свечной пер., д. 16/19 |
| 21 | Лиговский пр., д. 105 |
| 22 | Социалистическая ул., д. 15/67 |
| 23 | Колокольная ул., д. 13 |
| 24 | Разъезжая ул., д. 35 |
| 25 | Коломенская, 22 |

Приложение №3

**Адресная программа по сносу аварийных деревьев, пнедроблению, омоложению деревьев**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** |
| 1. | Внутриквартальный сквер во дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр. | Каштан – 2 шт.  сан. прочистка |
| 2. | Внутриквартальный сквер у д. 26, лит. А по ул. Рубинштейна | Каштан – 1 шт. снос |
| 3. | Внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб. р. Фонтанки | Каштан – 3 шт. – сан. прочистка |
| 4. | Сквер на Загородном пр., д. 17 | Тополь – 2 шт. - снос |
| 5. | Внутриквартальный сквер между д. 15, лит. А по Социалистической ул. и д.67/17 лит. А по ул. Марата | Вяз – 1 шт. – снос  Боярышник – 3 шт. – сан. прочистка,  Ясень – 1 шт. – сан. прочистка |
| 6. | Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул., д. 16-18 | Вяз – 1 шт. - снос |
| 7. | Внутриквартальный сквер западнее д. 29, лит. А по Загородному пр. | Липа – 3 шт. – сан. прочистка  Тополь – 3 шт. - омолаживание |
| 8. | Внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул. | Вяз – 1 шт. – снос  Вяз – 1 шт. – сан. прочистка |
| 9. | Внутриквартальный сквер на Коломенской ул., д. 22. | Ясень – 1 шт. сан. прочистка |
| 10. | Внутриквартальный сквер на Социалистической ул., д. 16 | Ива – 1 шт. снос |
| 11. | Внутриквартальный сквер южнее д. 40, лит. Б по Загородному пр. | Боярышник – 2 шт. – снос  Боярышник – 1 шт. – сан. прочистка |
| 12. | ЗНОП местного значения сквер б/н на Невском пр., д. 77, лит. А | Ива – 2 шт. – сан. прочистка |
| 13. | ЗНОП местного значения сквер б/н севернее д. 83 по наб. Обводного кан. | Тополь – 1 шт. - снос |
| **Итого:** | | **Снос деревьев – 10 шт.**  **Сан. прочистка деревьев – 17 шт.**  **Омолаживание тополей – 3 шт.** |

**Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ территории** | **Адрес** | **Наименование** | **Количество (шт.)** |
|  | 31-82-30 | г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.) | Кизильник | 40 |
|  | 31-82-26 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского) | Спирея Бумальда (1 газон);  Рябина (2 газон)  Барбарис падуболистный | 110  1  30 |
|  | 31-82-39 | г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.) | Снежноягодник белый | 13 |
|  | 31-82-22 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К. Заслонова) | Кизильник | 90 |
|  | 31-82-6 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 18 | Рябина | 4 |
|  | 31-82-5 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 28-30 | Кизильник  Рябина | 110  3 |
|  | 31-82-56 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер южнее д. 7, лит. А по Колокольной ул.) | Рябинник рябинолистный | 10 |
|  | 31-82-57 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д. 9, лит. А по Колокольной ул.) | Рябина | 2 |
|  | 31-82-58 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.) | Ива булата  Сирень  Чубушник  Виноград девичий | 1  8  8  12 |
|  | 31-82-66 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27, (внутриквартальный сквер севернее д. 55/5, лит. А по ул. Марата) | Рябинник рябинолистный | 4 |
|  | 31-82-68 | г. Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 221, (внутриквартальный сквер с южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.) | Клен | 1 |
|  | 31-82-28 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 37, лит. А по Разъезжей ул.) | Сирень | 6 |
|  | 31-82-50 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р. Фонтанки) | Каштан  Кизильник | 1  30 |
|  | 31-82-11 | Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д. 20 | Кизильник | 50 |
|  |  |  |  | 13/521 шт. |

Приложение №4

**Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса** | **В вазоны, количество цветов, шт.** | **На газоны, количество цветов, шт.** |
|  | Ул. Марата д.9 | 200 |  |
|  | Ул. Марата, д.13 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 120 |  |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 110 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 120 |  |
|  | ул. Марата, д. 28 | 70 |  |
|  | ул. Марата, д. 31 | 100 |  |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  |
|  | ул. Марата, д. 37 | 215 |  |
|  | ул. Марата, д. 40 | 280 |  |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 450 |  |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  |
|  | Ул. Марата, д.59 | 500 |  |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  |
|  | Ул. Марата, д.68 | 70 |  |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 470 |  |
|  | ул. Марата, д. 73 | 100 |  |
|  | ул. Марата, д. 74 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.75 | 115 |  |
|  | Ул. Марата, д.77 | 310 |  |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 |  |
|  | Ул. Коломенская, д.38/40 | 80 |  |
|  | ул. Коломенская, д. 42 | 120 |  |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 140 |  |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 380 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 70 |  |
|  | ул. К.Заслонова, д. 11 | 200 |  |
|  | Владимирский пр., д.8 | 130 |  |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 80 |  |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 260 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 500 |  |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 130 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 530 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 280 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 100 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 200 |  |
|  | Лиговский пр., д.75 | 300 |  |
|  | Лиговский пр., д.65 | 300 |  |
|  | Лиговский, пр., д. 133 | 180 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 100 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 200 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 590 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 21 | 120 |  |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 300 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 120 | 2500 |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 400 |  |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  |
|  | Невский пр., д.51 | 230 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 150 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 340 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 280 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 100 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 130 |  |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д. 17/2 | 150 |  |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 200 |  |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 |
|  | Загородный пр., д.13 | 130 |  |
|  | Загородный пр., д.14 | 30 |  |
|  | Загородный пр., д. 22 | 80 |  |
|  | Загородный пр., д. 24 | 240 |  |
|  | Загородный пр., д. 28 | 1200 |  |
|  | Загородный пр., д. 29 | 450 |  |
|  | Загородный пр., д.42 | 180 |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 3 | 120 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 60 | 200 |
|  | Ул. Социалистическая, д.6 | 40 | 300 |
|  | Ул. Социалистическая, д.9 | 100 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 180 |  |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 210 |  |
|  | Ул. Колокольная, 10 | 100 |  |
|  | Поварской пер., д. 3-5 | 70 |  |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 600 |  |
|  | Поварской пер., д. 9 | 160 |  |
|  | Поварской пер., д. 14 | 40 |  |
|  | Поварской пер., д. 15 | 60 |  |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 280 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 220 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 320 |  |
|  | ул. Правды, д. 6 | 90 | 300 |
|  | ул. Правды, д. 8 | 200 | 500 |
|  | ул. Правды, 12 | 100 | 800 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 80 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 30 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 120 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 26 | 60 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 660 |  |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 170 |  |
|  | Свечной пер., д. 3 | 60 |  |
|  | Свечной, 16/19 | 200 |  |
|  | ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5, Невский пр., д. 77-75 | 300 | 2000 |
| **ИТОГО:** | | 21005 | 6850 |

**Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса** | **В вазоны, количество цветов, шт.** | **На газоны, количество цветов, шт.** |
|  | Ул. Марата д.9 | 200 |  |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 120 |  |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 110 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 80 |  |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 120 |  |
|  | ул. Марата, д. 28 | 70 |  |
|  | ул. Марата, д. 31 | 100 |  |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  |
|  | ул. Марата, д. 37 | 215 |  |
|  | ул. Марата, д. 40 | 280 |  |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 450 |  |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  |
|  | Ул. Марата, д.59 | 500 |  |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  |
|  | Ул. Марата, д.68 | 70 |  |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 470 |  |
|  | ул. Марата, д. 73 | 100 |  |
|  | ул. Марата, д. 74 | 60 |  |
|  | Ул. Марата, д.75 | 115 |  |
|  | Ул. Марата, д.77 | 310 |  |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 |  |
|  | Ул. Коломенская, д.38/40 | 80 |  |
|  | ул. Коломенская, д. 42 | 120 |  |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 140 |  |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 380 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 70 |  |
|  | ул. К.Заслонова, д. 11 | 200 |  |
|  | Владимирский пр., д.8 | 130 |  |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 80 |  |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 260 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 500 |  |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 130 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 530 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 280 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 100 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 200 |  |
|  | Лиговский пр., д.75 | 300 |  |
|  | Лиговский пр., д.65 | 300 |  |
|  | Лиговский, пр., д. 133 | 180 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 100 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 200 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 590 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 21 | 120 |  |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 300 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 120 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 400 |  |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  |
|  | Невский пр., д.51 | 230 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 150 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 340 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 280 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 100 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 |  |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 130 |  |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 |  |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 200 |  |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 |
|  | Загородный пр., д.13 | 130 |  |
|  | Загородный пр., д.14 | 30 |  |
|  | Загородный пр., д. 22 | 80 |  |
|  | Загородный пр., д. 24 | 240 |  |
|  | Загородный пр., д. 28 | 1200 |  |
|  | Загородный пр., д. 29 | 450 |  |
|  | Загородный пр., д.42 | 180 |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 3 | 120 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 60 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.9 | 100 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 180 |  |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 210 |  |
|  | Ул. Колокольная, 10 | 100 |  |
|  | Поварской пер., д. 3-5 | 70 |  |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 600 |  |
|  | Поварской пер., д. 9 | 160 |  |
|  | Поварской пер., д. 14 | 40 |  |
|  | Поварской пер., д. 15 | 60 |  |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 280 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 220 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 320 |  |
|  | ул. Правды, д. 6 | 90 | 300 |
|  | ул. Правды, д. 8 | 200 | 500 |
|  | ул. Правды, 12 | 100 | 800 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 80 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 30 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 120 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 26 | 60 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 660 |  |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 170 |  |
|  | Свечной пер., д. 3 | 60 |  |
|  | Свечной, 16/19 | 200 |  |
|  | ул. Пушкинская, д. 1, 3, Невский пр., д. 75-77 | 300 | 2000 |
|  | резерв | 770 | |
| **ИТОГО:** | | **20735** | **3850** |

Приложение № 2 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 14.05.2019 №02-03/167

Приложение к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 09.11.2017г. №02-03/490

С изменениями от 29.01.2018, Постановление №02-03/47

С изменениями от 06.04.2018, Постановление №02-03/141

С изменениями от 16.10.2018, Постановление №02-03/363

С изменениями от 14.05.2019, Постановление №02-03/167

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на территории

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ»

ПАСПОРТ программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге от 23.09.2009 № 420-79;  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ;  Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Разработчик муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели программы | Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. |
| Основные задачи программы | - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования МО Владимирский округ  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО МО Владимирский округ |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество благоустроенных территорий муниципального образования в рамках исполнения мероприятий программы.  2. Площадь благоустроенных территорий муниципального образования в рамках исполнения мероприятий программы.  (Приложение № 2) |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2020 годы с разделением на этапы:  1 этап – 2018 год;  2 этап – 2019 год;  3 этап – 2020 год. |
| Перечень основных мероприятий программы | Мероприятие 2018 года: Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам: ул. Правды, дома №№ 2, 4, 6, 8;  Мероприятие 2019 года: Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: ул. Ломоносова. дом 18, литер А, Мероприятие 2020 года: Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 50, Графский пер., д. 1-3 (Приложение № 1) |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объём финансирования программы **68317,0** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2018 год **23207,3** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2019 год **15589,5** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2020 год **29520,2** тысяч рублей;  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

**Данная программа является инновационным подходом к созданию объектов благоустройства.** Реализация обозначенных направлений по благоустройству внутриквартальных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что разработанный механизм реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды, будет стимулировать жителей округа к участию в благоустройстве внутриквартальных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, способствовать повышению качества жизни населения и улучшению облика муниципального округа.

Сегодня горожанину важно, как обустроены дворовые территории и общественные пространства, его интересует качество уборки территорий, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на местном уровне тренд создания комфортной городской среды.

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для проживания и отдыха.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие заинтересованных лиц в обсуждении проектов благоустройства внутридворовых территорий.

Данная программа разработана с учетом результатов общественного обсуждения проекта программы.

При разработке концепции благоустройства территорий были учтены мнения жителей и иных заинтересованных лиц.

В настоящее время на территории муниципального образования 430 благоустроенных внутридворовых территорий площадью 182 гектара.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

- повышением уровня благоустройства территории муниципального образования МО Владимирский округ (осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;

установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий,

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях,

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения);

- повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО МО Владимирский округ, путем организации публичных слушаний с привлечением общественных организаций, заинтересованных граждан, путем размещения информации в сети «Интернет», участием в приемке работ.

**3. Особенности формирования муниципальной программы**

**Муниципальная программа предусматривает в том числе:**

**Разработку и опубликование для общественного обсуждения (срок обсуждения – 30дней со дня опубликования) проект муниципальной программы.**

**С учетом результатов общественного обсуждения утверждение муниципальной программы.**

**В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы в Местной Администрации МО МО Владимирский округ создан общественный Совет для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.**

**Все решения, касающиеся благоустройства территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнений жителей МО МО Владимирский округ:**

**- для повышения уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий используется ресурс общегородского единого интерактивного портала «Наш Санкт-Петербург»;**

**- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов территории;**

**- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;**

**- консультации по предполагаемым типам озеленения территории;**

**- размещение информации в муниципальных СМИ, организация работы с иными «местными» СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;**

**- отчет и протокол по итогам общественного обсуждения публикуется в течение 14 дней после проведения обсуждения;**

**- краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения публикуется в течение 4 дней после проведения обсуждения;**

**- общественный контроль по реализации муниципальной программы осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи с реализацией муниципальной программы направляется для принятия мер в Местную Администрацию МО МО Владимирский округ и (или) на общегородской интерактивный портал сети Интернет;**

**- общественный контроль по реализации муниципальной программы осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле.**

**4. Сроки реализации программы**

Программа разработана на период 2018-2020 годов с разделением на этапы:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год.

**Приложение № 1**

**5. Перечень основных мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Год/  Количество \* | Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель |
| на весь период реализации программы | В том числе по годам | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1  1. | **Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам: ул. Правды, дома №№ 2, 4, 6, 8;** | 2018 | Средства местного бюджета | 2018 | 98908,2 | 23207,3 |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 1.1 | Ремонт мощения |  | Средства местного бюджета | 2018 | 14 763,0 |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 1.2 | Обустройство и ремонт детских площадок |  | Средства местного бюджета | 2018 | 4 056,9 |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 1.3 | Комплексное озеленение - посадка деревьев, кустарников и цветов, уход за газонами |  | Средства местного бюджета | 2018 | 38,5 |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 1.4 | Ремонт существующих МАФ |  | Средства местного бюджета | 2018 | 1 638,4 |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 1.5 | Установка новых МАФ |  | Средства местного бюджет | 2018 | 2 286,5 |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 1.6 | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, лабораторных исследований, экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. |  | Средства местного бюджет | 2018 | 424,0 |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 2. | **Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: ул. Ломоносова. дом 18, литер А,** | 2019 | Средства местного бюджета | 2019 |  | 15589,5 |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 2.1 | Ремонт мощения |  | Средства местного бюджета | 2019 |  | 4177,4 |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 2.2 | Обустройство и ремонт детских площадок |  | Средства местного бюджета | 2019 |  | 11267,5 |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 2.3 | Комплексное озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения - посадка деревьев, кустарников и цветов, уход за газонами |  | Средства местного бюджета | 2019 |  | 74,6 |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 2.4 | Ремонт существующих МАФ |  | Средства местного бюджета | 2019 |  |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 2.5 | Установка новых МАФ |  | Средства местного бюджета | 2019 |  |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 2.6 | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, лабораторных исследований, экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, |  | Средства местного бюджета | 2019 |  | 70,0 |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 3. | **Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 50, Графский пер., д. 1-3.** | 2020 | Средства местного бюджета | 2020 |  |  | 29520,2 | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 3.1 | Ремонт мощения |  | Средства местного бюджета | 2020 |  |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 3.2 | Обустройство и ремонт детских площадок |  | Средства местного бюджета | 2020 |  |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 3.3 | Комплексное озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения - посадка деревьев, кустарников и цветов, уход за газонами |  | Средства местного бюджета | 2020 |  |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 3.4 | Ремонт существующих МАФ |  | Средства местного бюджета | 2020 |  |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 3.5 | Установка новых МАФ |  | Средства местного бюджета | 2020 |  |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |
| 3.6 | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, лабораторных исследований, экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации |  | Средства местного бюджета | 2020 |  |  |  | Общий отдел МА МО МО Владимирский округ |

**\* -** количественные характеристики не предусмотрены

Приложение № 2

**6. Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Владимирский округ»**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Итого | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  Ед. | 2019  Ед. | 2020  Ед. | Ед. |
|  | Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. | Количество благоустроенных территорий муниципального образования. | 4 | 1 | 2 | 10 |  |
| Площадь благоустроенных территорий | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. |  |
| 4970,7 | 1959,7 | 3779,6 | 10710,0 |

**7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источником финансирования мероприятий программы является местный бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

Объём финансирования программы **68317,0** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год **23207,3** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2019 год **15589,5** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2020 год **29520,2** тысяч рублей.

**8. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования, создаст условия для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. Получение максимального эффекта от вложенных финансовых средств.