Приложение № 2 к Постановлению Местной

Администрации муниципального образования

муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/569-1 от 16.10.2014

Муниципальная программа

«Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий

муниципального образования» на 2015 г.

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий муниципального образования на 2015 г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы |  |
| Заказчик Программы | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основной разработчик Программы | Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Цели и задачи Программы | Цель: Создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения на территории муниципального образования. Задачи: Благоустройство внутридворовых территорий путем устройства мощения, асфальтирования, ремонта газонов, посадки деревьев, кустарников, обустройства цветников, установки малых архитектурных форм, создания детских и спортивных площадок, содержания и ремонта детских и спортивных площадок, ограждений газонов, числящихся на балансе Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |
| Целевые индикаторы и показатели | Увеличение количества дворовых территорий (общее количество 450), уровень благоустройства которых будет повышен при реализации Программы на 2015 года на 106 адресах. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2015 году. I этап — разработка и согласование проектно-сметной документации на период 2016 года - I -II кварталы 2015 г., II этап — проведение работ, утвержденных адресными программами - II – IV кварталы 2015 г. |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | 1. Адресная программа по благоустройству придомовых и внутри дворовых территорий муниципального образования на 2015 г.: мощение — на 13 адресах, площадью 5517 кв.м., асфальтирование — на 2 адресах, площадью 804 кв.м. 2. Адресная программа по разработке и согласованию проектно-сметной документации по благоустройству внутри дворовых территорий муниципального образования на 2016 г.: площадь 5777 кв.м. на 7 адресах. 3. Адресная программа по изготовлению и установке ограждений газонов на 14 внутри дворовых территориях в количестве 409 п.м.; 4. Адресная программа по ремонту и содержанию ограждений газонов – 53 адреса, количество – 2941 п.м. 5. Адресная программа по оборудованию контейнерных площадок на внутри дворовых территориях муниципального образования - 1 адрес. Адресная программа по ремонту и содержанию контейнерных площадок на внутри дворовых территориях - 10 адресов. 6. Адресная программа по созданию и реконструкции детских и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования в 2015 г. Реконструкция 9 детских площадок с заменой оборудования и устройством искусственного покрытия. Создание (строительство) спортивной площадки – 1 адрес. Установка малых архитектурных форм (вазоны) на 3 адресах в количестве 12 ед. 7. Адресная программа по реконструкции зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (посадка деревьев, кустарника, завоз растительного грунта) — на 15 адресах. 8. Адресная программа уборки территорий внутриквартального озеленения – 68 адресов, уборочная площадь – 23146кв.м. 9. Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны – на 96 адресах. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении № 1. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы 52210,40 тысяч рублей. Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 г. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образования. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контролирующие органы: Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ; Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

На территории муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее – муниципальное образование) преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального образования, планом мероприятий предусмотрены работы по уборке территорий внутриквартального озеленения, ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории округа, в рамках весеннего и осеннего месячников по благоустройству территорий.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на данной территории.

В результате проведённого Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее – Местная Администрация) обследования территории округа в середине 2014 года, чётко определены участки округа, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Надо отметить, что с 2011 года на территории муниципального образования реализуется Программа «Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, расположенных в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга», вследствие которой серьезно нарушается благоустройство внутридворовых территорий, а его восстановление проводится не на должном уровне. В связи с этим в Местную Администрацию поступают многочисленные жалобы жителей с просьбой проведения работ по благоустройству.

Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния асфальтного покрытия внутридворовых территорий, детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории округа, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории округа. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая многочисленные жалобы жителей, проживающих на территории муниципального образования на состояние благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Принятие программы предопределено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и другими законодательными документами, которые относятся к вопросам местного значения муниципальных образований «благоустройство внутриквартальных территорий» и «создание санитарного благополучия на придомовых и внутридворовых территориях», а также наделяют для этого органы местного самоуправления соответствующими организационно - распорядительными функциями и финансовыми ресурсами. Такими вопросами являются:

- текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок; обустройство и содержание спортивных площадок; ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы.

- организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

В 2012 году были выполнены работы по мощению внутри дворовых территорий, общей площадью 7365,8 кв.м., произведен уход за газонами, общей площадью 11465 кв.м., посажено 26 деревьев, 270 кустарников, высажено 26100 шт. цветов*.

В 2013 году были выполнены работы по мощению внутри дворовых территорий, общей площадью 5536,9 кв.м., произведен уход за газонами, общей площадью 1037,3 кв.м., посажено 58 деревьев, 661 кустарник, высажено 28821 шт. цветов*.

В 2014 году были выполнены работы по мощению внутри дворовых территорий, общей площадью 1991 кв.м., произведен уход за газонами, общей площадью 950 кв.м., посажено 71 деревьев, 2492 кустарник, высажено 21760 шт. цветов, установлено и отремонтировано 1829 п.м. ограждений газонов, 23 детских и спортивных площадки были отремонтированы (установлено новое оборудование, покрытие).

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки установленные Бюджетным Кодексом РФ, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание нормальных условий для проживания граждан. Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения ее выполнения.

Исходя из вышеизложенного, и на основании Постановления Главы Местной Администрации муниципального образования от 28.04.2014 № 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Общий отдел Местной Администрации разработал Программу для решения наиболее значимых вопросов местного значения, где предусмотрено финансирование запланированных мероприятий за счёт бюджета муниципального образования Владимирский округ.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Создание в исторически сложившейся жилой застройке среды, благоприятной для проживания граждан.  Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

Основные задачи Программы:

Для  достижения   цели  Программы  предлагается  решить следующие задачи: выполнить благоустройство внутриквартальных территорий округа и улучшить санитарное благополучие на территории муниципального образования.

Благоустройство  территорий включает в себя   совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически   и   эстетически  организованной  жилой среды,  а именно:

выполнение благоустройства (мощение, асфальтирование, ремонт, ранее выполненного мощения, уход за газонами);

- изготовление и установка ограждений газонов, содержание и ремонт ограждений газонов;

- установка малых архитектурных форм;

- создание и реконструкция детских площадок,

- ремонт и содержание детских площадок, расположенных на территории округа;

- создание и реконструкция спортивных площадок;

- ремонт и содержание спортивных площадок, расположенных на территории округа;

- обследование зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

- снос сухостойных деревьев и кустарников, деревьев-угроз;

- реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (посадка деревьев, кустарника, цветов, завоз растительного грунта).

Решение задачи по улучшению санитарного благополучия включает в себя:

- ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;

- уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: Программа реализуется в 2015 году.

I этап — разработка и согласование проектно-сметной документации на период 2016 года - I -II кварталы 2015 г.,

II этап — проведение работ, утвержденных адресными программами - II – IV кварталы 2015 г.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении № 1.

Раздел V. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы является Местная Администрация, которая выступает от имени муниципального образования Заказчиком данной Программы, и реализует её путём размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части мероприятий Программы осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ответственным исполнителем Программы является общий отдел Местной Администрации.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы является местный бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

Объем потребности финансирования Программы 52210,40 тысяч рублей. Расчет потребности финансовых средств на реализацию мероприятий Программы (Подпрограмм) представлен в Приложениях к настоящей Программе.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- формирование в исторически сложившейся жилой застройке среды, благоприятной для проживания граждан;

- проведение благоустройства внутридворовых и придомовых территорий, что позволит улучшить состояние  внутридворовых и придомовых территорий, в том числе:

1. Адресная программа по благоустройству придомовых и внутри дворовых территорий муниципального образования в 2015 г. отремонтировать покрытие дворов, уход за газонами – 15 адресов.

2. Адресная программа по изготовлению и установке ограждений газонов на 14 внутри дворовых территориях в количестве 409 п.м. Адресная программа по ремонту и содержанию ограждений газонов – 53 адреса, количество – 2941 п.м.

3. Адресная программа по оборудованию контейнерных площадок на внутри дворовых территориях муниципального образования - 1 адрес. Адресная программа по ремонту и содержанию контейнерных площадок на внутри дворовых территориях - 10 адресов.

4. Адресная программа по созданию и реконструкции детских и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования в 2015 г.  Реконструкция 9 детских площадок с заменой оборудования и устройством искусственного покрытия площадью – 1477 кв.м.. Установка – 52 единиц игрового и спортивного оборудования. Создание (строительство) спортивной площадки – 1 адрес.

5. Адресная программа по реконструкции зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (посадка деревьев, кустарника, завоз растительного грунта) — на 15 адресах, посадка- 34 деревьев,417 кустарников.

8. Адресная программа уборки территорий внутриквартального озеленения – 68 адресов, уборочная площадь – 23146кв.м.

9. Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны – на 96 адресах, общее количество однолетних растений – 21355 шт.

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный исполнитель Программы составляет отчет о реализации Программы, который в обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в части "Финансовые затраты". Вместе с отчетом ответственный исполнитель предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальной программы.

Приложенние № 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий

муниципального образования» на 2015 г.

| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по благоустройству придомовых и внутри дворовых территорий муниципального образования на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 32220,20 | I - IV кварталы 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 1.1. | Технический надзор за производством работ по благоустройству придомовых и внутри дворовых территорий муниципального образования на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 580,00 |  |  |
| 1.2. | Экспертиза работ по благоустройству в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Средства местного бюджета | 100,00 |  |  |
| 1.3. | Лабораторные исследования выполненных работ по благоустройству придомовых и внутри дворовых территорий муниципального образования на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 182,00 |  |  |
| 1.4. | Разработка и согласование проектно-сметной документации по благоустройству внутри дворовых территорий муниципального образования в 2015 г. | Средства местного бюджета | 355,40 |  |  |
| 2. | Работы по изготовлению и установке ограждений газонов на внутри дворовых территориях муниципального образования на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 1509,70 | I – IV кварталы 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 2.1. | Работы по ремонту и содержанию ограждений газонов на внутри дворовых территориях муниципального образования на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 2216,90 |  |  |
| 3. | Работы по оборудованию контейнерных площадок на внутри дворовых территориях МО МО Владимирский округ на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 132,10 | I – IV кварталы 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 3.1. | Работы по ремонту и содержанию контейнерных площадок на внутри дворовых территориях МО МО Владимирский округ на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 218,80 |  |  |
| 4. | Создание и реконструкция детских и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 11980,09 | II- IV кварталы 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 4.1. | Технический надзор за производством работ по созданию и реконструкции детских и спортивных площадок на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 191,70 |  |  |
| 4.2. | Экспертиза работ по созданию и реконструкции детских и спортивных площадок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Средства местного бюджета | 100,00 |  |  |
| 5. | Проведение работ по сносу сухостойных деревьев и кустарников, формовке и омоложению деревьев | Средства местного бюджета | 400,00 | I квартал 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 5.1. | Проведение работ по реконструкции зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 435,40 | II и IV кварталы 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 5.2. | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на внутри дворовых территориях муниципального образования на 2015 г., согласно Адресной программе | Средства местного бюджета | 938,10 | II квартал 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 5.3. | Проведение работ по уборке территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования муниципальный округ Владимирской округ на 2015 г. | Средства местного бюджета | 500,00 | I – IV кварталы 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 6. | Проведение работ по установке малых архитектурных форм | Средства местного бюджета | 50,00 | II квартал 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
| 7. | Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | Средства местного бюджета | 100,00 | II и IV кварталы 2015 года | Местная Администрация МО МО Владимирский округ |
|  | Итого |  | 52210,39 |  |  |

Адресная программа по благоустройству придомовых и внутри дворовых территорий

муниципального образования на 2015 г.

| № п/п | Адрес | Округ | Наименование работ | Площадь, кв.м. | Уход за газонами, кв.м. | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рубинштейна, д. 3 (1 и 2 двор) | 244 | мощение | 1059 | 290 | 5295 | (1 двор — 663,87 кв.м., 2 двор — 255,5 кв.м. 3 арки - 139,0 кв.м.) 5000,00 руб. за 1 кв.м. |
|  | Графский пер., д. 7 | 244 | асфальтирование арки | 54 | 0 | 118,80 | 2200,00 руб. за 1 кв.м. |
|  | Загородный пр., д. 4 | 245 | мощение | 396 | 0 | 1584 | 4000,00 руб. за 1 кв.м. |
|  | Разъезжая, д. 4 | 245 | ремонт мощения | 393 | 0 | 1493,40 | 3 800,00 руб. за 1 кв.м. |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 21 | 245 | мощение | 508 | 0 | 2032 | 4000,00 руб. за 1 кв.м. |
|  | Щербаков пер., д. 7 | 245 | мощение | 247 | 0 | 988 | 4000,00 руб. за 1 кв.м. Дата последнего ремонта 2003г. |
|  | Ул. Ломоносова, д. 18 | 245 | ремонт мощения | 40 | 0 | 152 | проседание плитки 3800,00 руб. за 1 кв.м. |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 246 | мощение | 372 | 0 | 1488 | 4000,00 руб. за 1 кв.м. Дата последнего ремонта 2005 г. |
|  | Социалистическая ул., д. 11-13 | 247 | мощение | 1203 | 438 | 6015 | 5000,00 руб. за 1 кв.м. Дата последнего ремонта 2003г. |
|  | Боровая ул., д. 19 | 247 | асфальтирование | 750 | 0 | 2250 | 3000,00 руб. за 1 кв.м. Дата последнего ремонта 2002 |
|  | Кузнечный пер, д. 13 | 246 | мощение | 320 | 38 | 1280 | 4000,00 руб. за 1 кв.м. |
|  | Ул. Марата, д. 26/11, д. 28, д. 30, д. 32 | 246 | мощение | 2381 | 117 | 9524 | 4000,00 руб. за 1 кв.м. |
|  | Итого: |  |  | 7723,00 | 883,00 | 32220,20 |  |

Расчет стоимости:

- Технический надзор за производством работ по благоустройству: 32220,20 тыс. руб.  х 1,8%= 580,00 тыс. руб.

- Экспертиза работ по благоустройству в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 100 тыс. руб.

- Лабораторные исследования выполненных работ по благоустройству придомовых и внутри дворовых территорий муниципального образования на 2015 г. – 182 тыс. руб.

Разработка и согласование проектно-сметной документации по благоустройству внутри дворовых территорий муниципального образования в 2015 г.

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Площадь, кв.м. | Стоимость работ, тыс. руб. (прогноз на 2016 г.) | Стоимость проектирования и согласования проектно-сметной документации (1,8%), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загородный проспект, дом 24 | мощение | 1322,27 | 5595,85 | 100,72 |
| 2 | Загородный проспект, дом 26 | мощение | 991,08 | 4194,25 | 75,50 |
| 3 | Колокольная улица, дом 10 | мощение | 326,07 | 1987,90 | 35,80 |
| 4 | Социалистическая улица, дом 9 | мощение | 509,86 | 2157,73 | 38,82 |
| 5 | Лиговский проспект, дом 65 | мощение | 983,00 | 4160,10 | 74,88 |
| 6 | Улица Марата, д. 16 | мощение | 389,10 | 1646,67 | 29,64 |
|  | Итого |  | 4521,38 | 19742,50 | 355,36 |

Расчет стоимости прогноз на 2016 г.

- Стоимость 1 кв.м. мощения территории без газона в 2015 году — 4000,00 руб., с учетом коэффициента инфляции 5,8% - 4232,0 руб. за 1 кв. м.

- Стоимость 1 кв.м. мощения территории с газоном в 2015 году — 5000,00 руб., с учетом коэффициента инфляции 5,8% - 5290,0 руб. за 1 кв. м.

Адресная программа

по изготовлению и установке ограждений газонов на внутри дворовых территориях

муниципального образования на 2015 г.

| № п/п | Адрес | Количество п.м. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коломенская ул., д. 1/15 | 134,5 | 524,5 |
|  | Лиговский пр., д. 135 | 19,5 | 76,1 |
|  | Воронежская ул., д. 14 | 19,0 | 74,1 |
|  | Боровая ул., д. 10-12 | 30,5 | 118,9 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 36 | 36,0 | 140,4 |
|  | Кузнечный пер., д. 10 | 8,0 | 31,2 |
|  | Лиговский пр., д. 59 | 21,0 | 81,9 |
|  | Пер. Джамбула, 16/25 | 48,0 | 187,2 |
|  | Ул. Б. Московская, д. 9 | 14,0 | 54,6 |
|  | Звенигородская ул., д. 26 | 4,0 | 15,6 |
|  | Ул. Рубинштейна, 22 | 10,0 | 39 |
|  | Пер. Джамбула, д. 7 | 10,0 | 39 |
|  | Ул. Правды, д. 3 (детская площадка) (высота — 30 см.) | 54,0 | 127,2 |
|  | Ул. Пушкинская, д. 1-3, д. 5, д. 7, ул. Марата, д. 2 | При условии экономии средств при проведении конкурсных процедур |
| Итого: | 408,5 | 1509,7 |

Расчет стоимости:

- Стоимость изготовления секции газонного ограждения, размером 1600 х 500 мм в 2015 году составит 3250,00 руб. + 20% стоимость доставки и установки. (Коммерческое предложение).

- Стоимость   1 п.м., высотой 30 см с учетом доставки и установки составит 2355,00 руб.

Адресная программа

по ремонту и содержанию ограждений газонов

на внутри дворовых территориях муниципального образования на 2015 г.

| № п/п | Адрес | Количество, п.м. | Наименование работ | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Покраска, кв.м. | Стоимость, тыс. руб. | Ремонт мелкий, средний п.м. | Стоимость, тыс. руб. |  |
|  | Ул. Марата, д. 50 | 45 | 22,5 | 11,2 | 8 | 29,5 | 40,7 |
|  | Ул. Марата, д.20 | 51 | 25,5 | 12,7 | 10 | 36,8 | 49,5 |
|  | Загородный пр., д. 22 | 19 | 9,5 | 4,7 | 8 | 29,5 | 34,2 |
|  | Загородный пр., д. 36 | 50 | 25,0 | 12,5 | 15 | 55,3 | 67,8 |
|  | Загородный пр., д. 38-40 | 85 | 42,5 | 21,2 | 10 | 36,8 | 58,0 |
|  | Загородный пр., д. 13 | 93 | 46,5 | 23,2 | 10 | 36,8 | 60,0 |
|  | Загородный пр., д. 17 | 59 | 29,5 | 14,7 | 15 | 55,3 | 70,0 |
|  | Загородный пр., д. 17 2-й двор | 142 | 71,0 | 35,4 | 8 | 29,5 | 64,9 |
|  | Загородный пр., д. 21-23 | 83 | 41,5 | 20,7 | 5 | 18,4 | 39,1 |
|  | Ул. Боровая, д.36-38 | 15 | 7,5 | 3,7 | 10 | 36,8 | 40,5 |
|  | Ул. К.Заслонова, д. 40 | 53 | 26,5 | 13,2 | 10 | 36,8 | 50,0 |
|  | Ул. Правды, д. 6-8 | 12 | 6,0 | 3,0 | 3 | 11,07 | 14,07 |
|  | Ул. Правды, д. 20 | 120 | 60,0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  | Ул. Звенигородская, д.30 | 40 | 20,0 | 10,0 | 3 | 11,07 | 21,07 |
|  | Ул. Социалистическая, д. 5 | 68 | 34,0 | 16,9 | 10 | 36,8 | 53,7 |
|  | Ул. Социалистическая, д. 7 | 103 | 51,5 | 25,6 | 10 | 36,8 | 62,4 |
|  | Наб. реки Фонтанки, д.76 | 64 | 32,0 | 15,9 | 10 | 36,8 | 52,7 |
|  | Владимирский пр., д. 15 | 51 | 25,5 | 12,7 | 15 | 55,3 | 68,0 |
|  | Ул. Колокольная, д. 7 | 8 | 4,0 | 2,0 | 3 | 11,07 | 13,07 |
|  | Джамбула пер., д.12 | 35 | 17,5 | 8,7 | 0 | 0 | 8,7 |
|  | Джамбула пер., д. 16/25 | 30 | 15,0 | 7,5 | 3 | 11,07 | 18,57 |
|  | Лиговский пр., д. 89/20 | 87 | 43,5 | 21,7 | 10 | 36,8 | 58,5 |
|  | Лиговский пр., д.99-105 | 128 | 64,0 | 31,9 | 10 | 36,8 | 68,7 |
|  | Лиговский пр., д. 131 | 46 | 23,0 | 11,5 | 10 | 36,8 | 48,3 |
|  | Лиговский пр., д. 109 | 172 | 86,0 | 42,8 | 15 | 55,3 | 98,1 |
|  | Кузнечный пер, д. 10 | 19 | 9,5 | 4,7 | 0 | 0 | 4,7 |
|  | Кузнечный пер. д.7/ул. Достоевского, д. 2 | 135 | 67,5 | 33,6 | 25 | 92,2 | 125,8 |
|  | Ул. Коломенская, д. 8 | 26 | 13,0 | 6,5 | 3 | 11,07 | 17,57 |
|  | Ул. Коломенская, д. 38-40 | 18 | 9,0 | 4,5 | 3 | 11,07 | 15,57 |
|  | Наб. Обводного канала, д.83 | 173 | 86 | 42,8 | 0 | 0 | 42,8 |
|  | Ул. Достоевского, д. 32 | 13 | 6,5 | 3,2 | 3 | 11,07 | 14,27 |
|  | Ул. Достоевского, д. 1 | 78 | 39,0 | 19,4 | 10 | 36,8 | 56,2 |
|  | Ул. Достоевского, д. 4 | 58 | 29,0 | 14,4 | 3 | 11,07 | 25,47 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 19 | 75 | 37,5 | 18,7 | 10 | 36,8 | 55,5 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 11 | 48 | 24,0 | 12,0 | 3 | 11,07 | 23,07 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 3 | 50 | 25,0 | 12,5 | 10 | 36,8 | 49,3 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 30 | 15,0 | 7,5 | 10 | 36,8 | 44,3 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 54 | 27,0 | 13,4 | 3 | 11,07 | 24,47 |
|  | Щербаков пер., д. 4-8/ ул. Рубинштейна, д. 19 | 115 | 57,5 | 28,6 | 15 | 55,3 | 83,9 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 26 | 79 | 39,5 | 19,7 | 20 | 73,8 | 93,5 |
|  | Рязанский пер., д. 2 | 130 | 65,0 | 32,4 | 15 | 55,3 | 87,7 |
|  | Ул. Б. Московская, д.11-13 | 34 | 17 | 8,5 | 4 | 14,7 | 23,2 |
|  | Ул. Б. Московская, д.16 | 33 | 16,5 | 8,2 | 3 | 11,07 | 19,27 |
|  | Воронежская ул., д. 15 | 92 | 46 | 23,6 | 15 | 55,3 | 78,9 |
|  | Ул. Стремянная, д.14 | 38 | 19,0 | 9,5 | 10 | 36,8 | 46,3 |
|  | Ул. Разъезжая, д. 42 | 11 | 5,5 | 2,7 | 3 | 11,07 | 13,77 |
|  | Ул. Разъезжая, д. 44 | 47 | 23,5 | 11,7 | 5 | 18,4 | 30,1 |
|  | Ул. Ломоносова, д. 16 | 32 | 16,0 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 |
|  | Ул. Пушкинская, д. 17 | 20 | 10,0 | 5,0 | 10 | 36,8 | 41,8 |
|  | Ул. Марата, д. 13, д. 37, д. 32, д. 68, д. 74, д. 84 | 459 | При условии экономии средств при проведении конкурсных процедур |
|  | Ул. Боровая, д. 6-8, д. 23 | 90 | При условии экономии средств при проведении конкурсных процедур |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 18-20 | 96 | При условии экономии средств при проведении конкурсных процедур |
|  | Ул. Тюшина, д. 16-20 | 177 | При условии экономии средств при проведении конкурсных процедур |
| Итого: | 3067 | 1533 | 763,4 | 394 | 1453,5 | 2216,9 |

Расчет стоимости:

- Стоимость окраски 1 кв.м. газонного ограждения в 2015 году с учетом инфляции 6% составит 498,0 руб.

- Ремонт ограждений газонов (мелкий, средний) стоимость 1 п.м. в 2015 году с учетом инфляции 6% составит - (2900,0 (стоимость изделия) + 20% (монтаж)) х 6%= 3689,0 руб.

Адресная программа по оборудованию контейнерных площадок на внутри дворовых территориях МО МО

Владимирский округ на 2015 год

| № п/п | Адрес | Габаритные размеры, мм. | Чертеж | Количество баков, шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Боровая, д. 10-12 | 5000х1200х2400 | № 1 | 3 | 132,10 |

Расчет стоимости:

- Стоимость контейнерной площадки рассчитана по итогам заключенных муниципальных контрактов в 2013 году с учетом коэффициента инфляции 5,8% - 124886,93 руб. х 5,8%= 132130,40 руб.

Чертеж № 1

Адресная программа по ремонту и содержанию контейнерных площадок

на внутри дворовых территориях МО МО Владимирский округ на 2015 г.

| № | Адрес | Габаритные размеры, мм. | Количество, кв.м. | Количество баков, шт. | Мелкий ремонт, п.м. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Разъезжая, д. 43 | 7000х1200х2400 | 28 | 5 | 3 | 25,00 |
| 2 | Ул. Малая Московская, д. 5 | 4000х1200х2400 | 20,5 | 2 | 1 | 13,90 |
| 3 | Ул. Марата д.30 | 5000х1200х2400 | 24,3 | 3 | 2 | 19,50 |
| 4 | Ул. Марата, д. 66/22 и ул. Боровая, д. 11-13 | 6000х1200х2400 4000х1200х2400 | 48,5 | 6 | 3 | 35,20 |
| 5 | Ул. Марата, д. 22-24 | 5000х1200х2400 | 24,3 | 3 | 2 | 19,50 |
| 6 | Наб. реки Фонтанки, д. 50 | 6000х1200х2400 | 41 | 4 | 2 | 27,80 |
| 7 | Лиговский пр., д. 89/20 | 4000х1200х2400 | 20,5 | 2 | 1 | 13,90 |
| 8 | Владимирский пр., д. 5 | 5000х1200х2400 | 24,3 | 3 | 2 | 19,50 |
| 9 | Загородный пр., д. 13 | 7000х1200х2400 | 28 | 5 | 3 | 25,00 |
| 10 | Кузнечный пер., д. 17 | 5000х12000х2400 | 24,3 | 3 | 2 | 19,50 |
|  | Итого |  | 283,7 |  | 21 | 218,80 |

Расчет стоимости:

- Стоимость окраски 1 кв.м. контейнерной площадки в 2015 году с учетом инфляции 6% составит 498,0 руб.

- Ремонт контейнерной площадки (мелкий) стоимость 1 п.м. в 2015 году с учетом инфляции 6% составит - (2900,0 (стоимость изделия) + 20% (монтаж)) х 6%= 3689,0 руб.

Адресная программа по созданию и реконструкции детских и спортивных площадок, расположенных на территории

муниципального образования на 2015 год

| № п/п | Адрес | Планируемые работы | Площадь основания, кв.м. | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социалистическая ул., д. 16 | Устройство искусственного покрытия, демонтаж (1 ед.) старого и установка нового игрового оборудования – 6 ед. | 150,0 | 1338,25 | Детская площадка |
|  | Поварской пер., д. 5 | Устройство искусственного покрытия, установка детского игрового оборудования — 3 ед. | 40,0 | 267,80 | Детская площадка |
|  | Ул. Марата, д. 12 | Устройство искусственного покрытия, демонтаж (2 ед.) старого оборудования, и установка нового детского игрового оборудования — 3 ед. | 56,0 | 448,96 | Детская площадка |
|  | Ул. Марата, д. 68 | Демонтаж старого (1 ед.) и установка нового детского игрового оборудования — 1 ед. | 60,0 | 570,95 | Детская площадка |
|  | Загородный пр., д. 28 | Замена искусственного покрытия, демонтаж старого (5 ед.) и установка нового детского игрового оборудования — 6 ед. | 118,0 | 1161,92 | Детская площадка |
|  | Наб. реки Фонтанки, д. 52 (1 и 2 площадки) | Замена искусственного покрытия, демонтаж изношенного, и установка нового детского игрового оборудования — 6 ед. (3+3) | 195,0 | 1585,05 | Детская площадка |
|  | Ул. Правды, д. 3 | Замена искусственного покрытия, демонтаж изношенного, и установка нового детского игрового оборудования — 14 ед. | 494,0 | 3943,08 | Детская площадка |
|  | Лиговский пр., д. 105 | Устройство искусственного покрытия, демонтаж изношенного, и установка нового детского игрового оборудования — 4 ед. | 184,0 | 1274,98 | Детская площадка |
|  | Наб. реки Фонтанки, д. 50 | Строительство спортивной площадки, устройство искусственного покрытия, установка спортивного оборудования (тренажеры – 9 шт.) | 180,0 | 1389,10 | Спортивная площадка |
|  | ИТОГО |  |  | 11980,09 |  |

- Технический надзор за производством работ по созданию и реконструкции детских и спортивных площадок:11980,09тыс.руб.х1,6%=191,70 тыс.руб.

- Экспертиза работ по созданию и реконструкции детских и спортивных площадок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 100 тыс. руб.

- Стоимость 1 кв.м. искусственного покрытия с учетом коэффициента инфляции 5,8% в 2015 году составит - 5495,30 руб.

Адресная программа по реконструкции зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального

озеленения МО МО Владимирский округ на 2015 год

| № п/п | Адрес | Деревья (шт.) | Кустарник (шт.) | Примечание | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лиговский пр., д. 59 |  | 90 | 2-х рядная живая изгородь | 18,0 |
|  | ул. Марата, д. 32 |  | 70 | 2 двор, спирея вангутта | 14,0 |
|  | ул. Рубинштейна, д. 26 | 7 | 40 | Рябина, красивоцветущий кустарник 4 куртины | 78,0 |
|  | ул. Рубинштейна, д. 22 |  | 60/20 | Спирея в живую изгородь (20 п.м. х 3 шт.), виноград девичий вдоль брандмауэрной стены | 16,0 |
|  | ул. Рубинштейна, д. 23 | 3 |  | Ива серебристая плакучей формы | 30,0 |
|  | ул. Ломоносова, д. 18 | 2 |  |  | 20,0 |
|  | ул. Социалистическая, д. 14-16 | 2 | 40 | Ива серебристая плакучей формы, красивоцветущий кустарник 4 куртины | 28,0 |
|  | наб. реки Фонтанки, д. 52 | 1 |  | боярышник | 10,0 |
|  | ул. Правды, д. 13 | 4 |  |  | 40,0 |
|  | Разъезжая ул., д. 37 |  | 40 |  | 8,0 |
|  | ул. Марата, д. 13 | 1 |  |  | 10,0 |
|  | ул. Марата д. 68 | 1 |  |  | 10,0 |
|  | Социалистическая ул., д. 6 | 5 |  |  | 50,0 |
|  | пер. Джамбула, д. 5 | 2 | 20 |  | 24,0 |
|  | пер. Джамбула, д. 7 | 6 | 57/40 | Рябина — 3, клен — 3, спирея вангутта — 57, виноград девичий — 40 | 79,4 |
| Итого: | 34 | 417/60 |  | 435,40 |

Расчет стоимости:

- Стоимость одного кустарника (высота 0,3-0,6 м), работы по доставке, подготовке посадочного места, посадке кустарника – 200,0 руб.

- Стоимость одного дерева (высота 4-5 м), работы по доставке, подготовке посадочного места, посадке дерева – 10 тыс. руб.

Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на внутри

дворовых территориях муниципального образования на 2015 год

| № п/п | Адреса | В вазоны, количество цветов, шт. | На газоны количество цветов, шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Марата д.9 | 208 |  | 8,32 |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 115 |  | 4,6 |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 157 |  | 6,28 |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 71 |  | 2,84 |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 125 |  | 5,0 |
|  | Ул. Марата, д. 31 | 96 |  | 3,84 |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  | 7,2 |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 63 |  | 2,52 |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  | 6,6 |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 453 |  | 18,12 |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  | 3,0 |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  | 2,6 |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  | 9,4 |
|  | Ул. Марата, д.68 | 68 |  | 2,72 |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 450 |  | 18,0 |
|  | Ул. Марата, д. 74 | 71 |  | 2,84 |
|  | Ул. Марата, д.75 | 116 |  | 4,64 |
|  | Ул. Марата, д.77 | 314 | 0 | 12,56 |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 | 0 | 9,2 |
|  | Ул.Коломенская, д.38/40 | 80 | 0 | 3,2 |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 136 |  | 5,44 |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 382 | 0 | 15,28 |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 68 | 0 | 2,72 |
|  | Ул. К.Заслонова, д. 11 | 398 |  | 15,92 |
|  | Владимирский пр., д.8 | 100 | 0 | 4,0 |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 | 0 | 1,6 |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 115 |  | 4,6 |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 | 0 | 1,6 |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 186 |  | 7,44 |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 822 | 0 | 32,88 |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 215 | 0 | 8,6 |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  | 6,0 |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 500 | 0 | 20,0 |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 211 |  | 8,44 |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 96 | 0 | 3,84 |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 150 | 0 | 6,0 |
|  | Лиговский пр., д.75 | 192 | 0 | 7,68 |
|  | Лиговский пр., д.65 | 296 | 0 | 11,84 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  | 6,0 |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 150 | 0 | 6,0 |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 150 | 0 | 6,0 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 300 |  | 12,0 |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 | 0 | 6,0 |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 350 | 0 | 14,0 |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 0 | 1150 | 46,0 |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  | 4,0 |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  | 6,0 |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  | 6,0 |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  | 8,0 |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 410 |  | 16,4 |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  | 2,0 |
|  | Невский пр., д.51 | 182 |  | 7,28 |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 137 |  | 5,48 |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 337 |  | 13,48 |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 177 |  | 7,08 |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 | 0 | 6,4 |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 43 | 0 | 1,72 |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 | 0 | 8,0 |
|  | Свечной пер., д.17/19 | 217 | 0 | 8,68 |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 132 | 0 | 5,28 |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 | 0 | 8,0 |
|  | Кузнечный пер., д. 17/2 | 200 | 0 | 8,0 |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 197 |  | 7,88 |
|  | Ул. Стремянная, д. 22 | 108 | 0 | 4,32 |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 | 19,6 |
|  | Загородный пр., д.13 | 134 | 0 | 5,36 |
|  | Загородный пр., д.14 | 22 | 0 | 1,0 |
|  | Загородный пр., д. 22 | 81 | 0 | 3,24 |
|  | Загородный пр., д. 28 | 920 |  | 36,8 |
|  | Загородный пр., д.42 | 181 |  | 7,24 |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 100 | 269 | 14,76 |
|  | Ул. Социалистическая, д.6 | 150 | 174 | 12,96 |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 201 | 40 | 8,04 |
|  | Ул. Б. Московская, д. 13 | 50 |  | 2,0 |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 209 | 0 | 8,36 |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 350 | 0 | 14,0 |
|  | Поварской пер., д. 9 | 154 | 0 | 6,16 |
|  | Поварской пер., д. 14 | 141 | 0 | 5,64 |
|  | Поварской пер., д. 15 | 87 | 0 | 3,48 |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 95 | 0 | 3,8 |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 | 0 | 2,8 |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 350 | 0 | 14,0 |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 300 | 0 | 12,0 |
|  | Ул. Пушкинская, д. 19 | 250 | 0 | 10,0 |
|  | Ул. Правды, д. 8 | 201 |  | 8,04 |
|  | Ул. Правды, 12 | 100 | 527** | 4,0 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 173 |  | 6,92 |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 32 | 0 | 1,28 |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 119 | 0 | 4,76 |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 | 0 | 6,6 |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 648 |  | 25,92 |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 210 | 0 | 8,4 |
|  | Свечной пер., д. 3 | 131 |  | 5,24 |
|  | Ул. Правды, д. 3 | 799 |  | 31,96 |
|  | Ул. Марата, д. 40 | 288 |  | 11,52 |
| 96. | Ул. Пушкинская, д. 1, 3, д. 5, Невский пр., д. 77-7 | 300 | 2200 | 104,80 |
|  | Итого | 19285 | 4370 | 938,04 |

** При условии экономии средств при проведении конкурсных процедур.

Расчет стоимости:

- Стоимость одного растения однолетнего цветущего, работы по доставке, подготовке посадочного места, посадке однолетника – 40,0 руб.

Адресная программа уборки территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

муниципального образования муниципальный округ Владимирской округ на 2015 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Номер территории | Описание местоположения территории ЗНВО (адрес) | Площадь усовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь неусовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь растительного покрытия, кв.м. | Общая площадь уборочной территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1046 | 31-82-62 | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 84, (внутриквартальный сквер севернее д. 67/22, лит. А по Лиговскому пр.). | 0 | 0 | 246 | 246 |
|  | 1047 | 31-82-17 | г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер восточнее д. 12, лит. А по Коломенской ул.) | 37 | 0 | 118 | 155 |
|  | 1048 | 31-82-1 | Внутриквартальный сквер на Коломенской ул., д. 22 | 205 | 332 | 741 | 1278 |
|  | 1048 | 31-82-67 | г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, участок 11, (внутриквартальный сквер восточнее д. 28, лит. А по Коломенской ул.) | 16 | 0 | 158 | 174 |
|  | 1048 | 31-82-9 | Внутриквартальный сквер на Лиговском пр., д. 105 | 92 | 0 | 245 | 337 |
|  | 1051 | 31-82-10 | Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул., д. 16-18 | 54 | 0 | 570 | 624 |
|  | 1051 | 31-82-64 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 5, лит. А по Свечному пер.) | 2 | 0 | 257 | 259 |
|  | 1052 | 31-82-65 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 5, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по Свечному пер.) | 7 | 0 | 114 | 121 |
|  | 1055 | 31-82-44 | г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 8, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д. 18, лит. А по ул. Ломоносова) | 47 | 0 | 697 | 744 |
|  | 1055 | 31-82-47 | г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, участок 11, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д. 24, лит. А по ул. Ломоносова) | 16 | 0 | 280 | 296 |
|  | 1131 | 31-82-11 | Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д. 20 | 4 | 0 | 236 | 240 |
|  | 1131 | 31-82-3 | Внутриквартальный сквер на Невском пр., д. 77 | 209 | 348 | 830 | 1387 |
|  | 1131 | 31-82-59 | г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по Пушкинской ул.) | 5 | 0 | 109 | 114 |
|  | 1131 | 31-82-61 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 25, (внутриквартальный сквер восточнее д. 20, лит. Б по ул. Марата) | 0 | 0 | 198 | 198 |
|  | 1132 | 31-82-13 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 2, (внутриквартальный сквер между д. 46, лит. А и д. 46, лит. Г по ул. Марата) | 30 | 0 | 206 | 236 |
|  | 1132 | 31-82-16 | г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, участок 1, (внутриквартальный сквер между д. 15-17, лит. А по Коломенской ул. и д. 16/19, лит. Б по Свечному пер.) | 8 | 0 | 226 | 234 |
|  | 1133 | 31-82-19 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 22, (внутриквартальный сквер восточнее д. 39, лит. А по ул. Марата и д. 41, лит. В по ул. Марата) | 6 | 0 | 102 | 108 |
|  | 1133 | 31-82-24 | г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 2/5, лит. А по ул. Достоевского и д. 9/27, лит. А по Кузнечному пер.) | 29 | 0 | 668 | 697 |
|  | 1133 | 31-82-25 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по ул. Достоевского) | 41 | 0 | 123 | 164 |
|  | 1134 | 31-82-26 | г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского) | 9 | 0 | 179 | 188 |
|  | 1135 | 31-82-56 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер южнее д. 7, лит. А по Колокольной ул.) | 2 | 0 | 115 | 117 |
|  | 1135 | 31-82-57 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д. 9, лит. А по Колокольной ул.) | 37 | 0 | 99 | 136 |
|  | 1135 | 31-82-58 | г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.) | 1 | 0 | 128 | 129 |
|  | 1135 | 31-82-60 | г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 10, лит. А и д. 10, лит. Б по Кузнечному пер.) | 0 | 0 | 106 | 106 |
|  | 1135 | 31-82-63 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 26, (внутриквартальный сквер во дворе д. 23, лит. А по ул. Марата) | 12 | 0 | 89 | 101 |
|  | 1136 | 31-82-37 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 16, (внутриквартальный сквер во дворе д. 15 лит. А по Владимирскому пр.) | 13 | 143 | 158 | 314 |
|  | 1136 | 31-82-38 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 17, (внутриквартальный сквер во дворе д. 13/9, лит. А по Владимирскому пр.) | 5 | 0 | 180 | 185 |
|  | 1136 | 31-82-45 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок 23, (внутриквартальный сквер у д. 22, лит. А по ул. Рубинштейна) | 2 | 0 | 63 | 65 |
|  | 1136 | 31-82-51 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок25, (внутриквартальный сквер у д. 26, лит. А по ул. Рубинштейна) | 111 | 0 | 325 | 436 |
|  | 1137 | 31-82-50 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р. Фонтанки) | 297 | 173 | 626 | 1096 |
|  | 1220 | 31-82-35 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 21, (внутриквартальный сквер севернее д. 22/3, лит. А по Стремянной ул.) | 24 | 120 | 188 | 332 |
|  | 1220 | 31-82-48 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 12, (внутриквартальный сквер во дворе д. 4, лит. А по Стремянной ул.) | 7 | 0 | 316 | 323 |
|  | 1220 | 31-82-68 | г. Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 221, (внутриквартальный сквер с южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.) | 92 | 0 | 279 | 371 |
|  | 1223 | 31-82-32 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 14, (внутриквартальный сквер во дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр.) | 2 | 0 | 62 | 64 |
|  | 1223 | 31-82-34 | г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 5, лит. А по Стремянной ул. и д. 1/7, лит. А по Дмитровскому пер.) | 21 | 0 | 118 | 139 |
|  | 1224 | 31-82-36 | г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, участок 15, (внутриквартальный сквер во дворе д. 3, лит. А по Владимирскому пр.) | 8 | 0 | 162 | 170 |
|  | 1224 | 31-82-49 | г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, участок 24, (внутриквартальный сквер у д. 6/16, лит. А по Графскому пер.) | 12 | 0 | 97 | 109 |
|  | 1623 | 31-82-40 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 28, (внутриквартальный сквер западнее д. 29, лит. А по Загородному пр.) | 51 | 0 | 125 | 176 |
|  | 1624 | 31-82-2 | Сквер на Загородном пр., д. 17 | 0 | 224 | 0 | 224 |
|  | 1624Б | 31-82-43 | г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 76 лит. А по наб. р. Фонтанки) | 5 | 0 | 116 | 121 |
|  | 1625 | 31-82-12 | Внутриквартальный сквер на Загородном пр., д. 28 | 196 | 11 | 1238 | 1445 |
|  | 1626 | 31-82-39 | г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.) | 72 | 0 | 159 | 231 |
|  | 1626 | 31-82-41 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 29, (внутриквартальный сквер южнее д. 40, лит. Б по Загородному пр.) | 4 | 0 | 184 | 188 |
|  | 1626 | 31-82-42 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 30, (внутриквартальный сквер у д. 42, лит. Д по Загородному пр.) | 35 | 11 | 105 | 151 |
|  | 1626 | 31-82-46 | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, участок 31, (внутриквартальный сквер северо-западнее д. 42, лит. В по Загородному пр.) | 68 | 0 | 139 | 207 |
|  | 1691 | 31-82-52 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 24, (внутриквартальный сквер во дворе д. 73, лит. Б по ул. Марата) | 266 | 0 | 438 | 704 |
|  | 1691 | 31-82-54 | г. Санкт-Петербург, улица Правды, участок 6, (внутриквартальный сквер восточнее д. 20, лит. А по ул. Правды) | 95 | 0 | 303 | 398 |
|  | 1692 | 31-82-53 | г. Санкт-Петербург, улица Правды, участок 5, (внутриквартальный сквер юго-восточнее д. 8, лит. А по ул. Правды) | 80 | 0 | 101 | 181 |
|  | 1692 | 31-82-7 | Внутриквартальный сквер на Социалистической ул., д. 16 | 2 | 0 | 115 | 117 |
|  | 1693 | 31-82-66 | г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27, (внутриквартальный сквер севернее д. 55/5, лит. А по ул. Марата) | 27 | 0 | 192 | 219 |
|  | 1695 | 31-82-14 | г. Санкт-Петербург, Социалистическая улица, участок 4, (внутриквартальный сквер у д. 26-28/15, лит. А по Социалистической ул.) | 21 | 0 | 177 | 198 |
|  | 1695 | 31-82-15 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 4, (внутриквартальный сквер южнее д. 11-13, лит. А по Боровой ул.) | 18 | 0 | 108 | 126 |
|  | 1697 | 31-82-20 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок6, (внутриквартальный сквер южнее д. 18/1, лит. А по Боровой ул.) | 12 | 0 | 174 | 186 |
|  | 1697 | 31-82-21 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 7, (внутриквартальный сквер между д. 22, лит. А по Боровой ул. И д. 15, лит. А по ул. К. Заслонова) | 34 | 0 | 138 | 172 |
|  | 1697 | 31-82-22 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К. Заслонова) | 59 | 0 | 221 | 280 |
|  | 1697 | 31-82-55 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 4, (внутриквартальный сквер южнее д. 11, лит. Б по ул. К. Заслонова) | 14 | 0 | 317 | 331 |
|  | 1698 | 31-82-18 | г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 5, (внутриквартальный сквер между д. 10, лит. А, д. 12, лит. А и д. 12, лит. Б по Боровой ул.) | 83 | 121 | 319 | 523 |
|  | 1698 | 31-82-27 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 8, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 35, лит. А по Разъезжей ул.) | 18 | 0 | 310 | 328 |
|  | 1698 | 31-82-28 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 37, лит. А по Разъезжей ул.) | 4 | 0 | 292 | 296 |
|  | 1698 | 31-82-8 | Внутриквартальный сквер на Боровой ул., д. 8 | 125 | 186 | 327 | 638 |
|  | 1699 | 31-82-29 | г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 6, (внутриквартальный сквер между домами 43/1, лит. А, лит. Б и лит. В по Разъезжей ул.) | 41 | 0 | 246 | 287 |
|  | 1703 | 31-82-4 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 36-38 | 16 | 0 | 280 | 296 |
|  | 1703 | 31-82-5 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 28-30 | 168 | 1047 | 637 | 1852 |
|  | 1704 | 31-82-30 | г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 9, (внутриквартальный сквер севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.) | 72 | 182 | 252 | 506 |
|  | 1706 | 31-82-23 | г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, участок 3, (внутриквартальный сквер у д. 14, лит. А по ул. К. Заслонова) | 12 | 0 | 88 | 100 |
|  | 1706 | 31-82-6 | Внутриквартальный сквер на ул. К. Заслонова, д. 18 | 94 | 3 | 101 | 198 |
|  | 1707 | 31-82-31 | г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 3, (внутриквартальный сквер севернее д. 3, лит. А по ул. Тюшина) | 14 | 0 | 312 | 326 |
|  | 1708 | 31-82-33 | г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 5, (внутриквартальный сквер южнее д. 4, лит. А по ул. Тюшина) | 5 | 0 | 143 | 148 |
| Итого: | 3174 | 2901 | 17071 | 23146 |

Расчет стоимости работ по уборке территорий внутриквартального озеленения выполнен в соответствии с Распоряжением Комитета по экономической политике стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 29.05.2014 № 68-р «Об утверждении предельных нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на уборку и санитарную очистку территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2015 год» и составляет - 500000,00 руб. на 2015 год.

# Footnotes

*	Снижение показателя по выполненному мощению и уходу за газонами наблюдается в связи с проводимыми на территории округа работ по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения.