Приложение № 1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 01.09.2021 № 02-03/265

Приложение № 1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 16.10.2019 №02-03/381

С изменениями от 30.12.2019, Постановление № 02-03/538

С изменениями от 06.04.2020, Постановление № 02-03/132

С изменениями от 28.08.2020, Постановление № 02-03/224

С изменениями от 25.09.2020, Постановление № 02-03/250

С изменениями от 27.11.2020, Постановление № 02-03/316

С изменениями от 16.03.2021, Постановление № 02-03/104

С изменениями от 01.06.2021, Постановление № 02-03/176

С изменениями от 01.09.2021, Постановление № 02-03/265

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство внутриквартальных территорий**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Владимирский округ»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Благоустройство внутриквартальных территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели программы | Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. |
| Основные задачи программы | Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства;  Повышение качества территорий муниципального образования за счёт размещения, создания и ремонта объектов благоустройства;  Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования;  Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения;  Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО МО Владимирский округ. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма №1 «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования»;  Подпрограмма № 2 «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»;  Подпрограмма №3 «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования».  Подпрограмма №4 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»;  Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ». |
| Целевые показатели (индикаторы) | Объем средств, затраченных на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования в расчете на 1 жителя округа;  Процент исполнения мероприятий программы. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2020-2021 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Мероприятие 1. Ремонт покрытий;  Мероприятие 2. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт;  Мероприятие 3. Формирование комфортной городской среды;  Мероприятие 4. Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  Мероприятие 5. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации;  Мероприятие 6. Проведение работ по размещению, содержанию и ремонту ограждений газонных;  Мероприятие 7. Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора;  Мероприятие 8. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;  Мероприятие 9. Работы по уходу и содержанию газонов;  Мероприятие 10. Обследование зелёных насаждений;  Мероприятие 11. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников;  Мероприятие 12. Проведение работ по озеленению территорий, в том числе работы по компенсационному озеленению;  Мероприятие 13. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны.  Мероприятие 14. Внедрение и сопровождение информационно-аналитической системы GIS BIS для управления инфраструктурой муниципального образования. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объём финансирования программы **162 881,8** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2020 год **74 052,5** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2021 год **88 829,3** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

**Данная программа является инновационным подходом к созданию объектов благоустройства.** Реализация обозначенных направлений по благоустройству внутриквартальных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что разработанный механизм реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды, будет стимулировать жителей округа к участию в благоустройстве внутриквартальных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, способствовать повышению качества жизни населения и улучшению облика муниципального округа.

Сегодня горожанину важно, как обустроены внутриквартальные территории и общественные пространства, его интересует качество уборки территорий, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.

Проблему загрязнения окружающей среды следует решать глобально. Один из этапов улучшения экологии — раздельный сбор мусора. В разные контейнеры складывают пластик, стекло, органику, которые подвергаются вторичной обработке. Разделение мусора представляет собой систему по переработке материалов, которые используют вторично. На специальных предприятиях из них изготавливают новый товар. Раздельный сбор отходов улучшает состояние водоемов, воздуха и почвы. Некоторые виды мусора разлагаются длительное время: пластик — от 100 до 200 лет, жестяные консервные банки — 500 лет. Невнимание людей к сортировке остатков создает определенные сложности. В результате мусор скидывают в общий контейнер, переработать его нет возможности. Ответственность за чистоту планеты несет каждый гражданин страны.

В этой связи важно сформировать и поддержать на местном уровне тренд создания комфортной городской среды.

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутриквартальными территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для проживания и отдыха.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие заинтересованных лиц в обсуждении проектов благоустройства внутриквартальных территорий.

При разработке концепции благоустройства территорий были учтены мнения жителей и иных заинтересованных лиц.

В настоящее время на территории муниципального образования 430 благоустроенных внутриквартальных территорий площадью 182 га.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

- повышением уровня благоустройства территории муниципального образования МО Владимирский округ (осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях;

размещение, содержание и ремонт ограждений газонных;

размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях;

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий,

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях,

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения);

- повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО МО Владимирский округ, путем организации публичных слушаний с привлечением общественных организаций, заинтересованных граждан, путем размещения информации в сети «Интернет».

**3. Сроки реализации программы**

Программа разработана на период 2020-2021 годов.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Год/Количество | Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель |
| на весь период реализации программы | В том числе по годам | |
| первый год | второй год |
| 1. | Ремонт покрытий, согласно адресной программе | 2020/21  2021/24 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 103 066,5 | 52 347,2 | 50 719,3 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 2. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт, согласно адресной программе | 2020/1  2021/2 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 8 400,0 | 6 100,0 | 2 300,0 |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 8 100,0 | 6 100,0 | 2 000,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 2.2 |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 300,0 | СПб МУ АСЭР |
| 3. | Формирование комфортной городской среды | 2020/1  2021/4 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 16 100,2 | 900,2 | 15 200,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 4. | Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (ремонт входной группы на детских и спортивных площадках). | 2021/4 | Средства местного бюджета | 2021 | 50,0 | - | 50,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 5. | Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации согласно адресной программе | 2020/21  2021/24 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 6 153,6 | 1 238,6 | 4 915,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 6. | Проведение работ по размещению, содержанию и ремонту ограждений газонных, согласно адресной программе | 2020/19  2021/ ремонт, выявленный в ходе осмотра | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 2 161,5 | 1 861,5 | 300,0 |  |
| 6.1 |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | - | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 6.2 |  |  |  |  | 1 861,5 | 1 561,5 | 300,0 | СПб МУ АСЭР |
| 7. | Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 2020/24  2021//24 | Средства местного бюджет | 2020-2021 | 1 545,0 | 1 500,0 | 45,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 8. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе | 2020/80  2021/88  (январь-декабрь) | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 4 113,0 | 2 083,0 | 2 030,0 |  |
| 8.1 |  |  |  |  | 584,0 | 584,0 | 0,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 8.2 |  |  |  |  | 3 529,0 | 1 499,0 | 2 030,0 | СПб МУ АСЭР |
| 9. | Работы по содержанию газонов, согласно адресной программе | 2020/-2021/ по результатам обследования ЗНОП местного значения | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 3 405,0 | 700,0 | 2 705,0 |  |
| 9.1 |  |  |  |  | 3 105,0 | 500,0 | 2 605,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 9.2 |  |  |  |  | 300,0 | 200,0 | 100,0 | СПб МУ АСЭР |
| 10. | Проведение работ по обследованию зелёных насаждений | 2020/80  2021/88 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | Не требует  финансирования | Не требует  финансирования | Не требует  финансирования | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 11. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, согласно адресной программе | 2020/12  2021/29 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 3 507,0 | 1 000,0 | 2 507,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 12. | Проведение работ по озеленению, в том числе работы по компенсационному озеленению согласно адресной программе | 2020/26  2021/20 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 6 638,0 | 3 500,0 | 3 138,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 13. | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на согласно адресной программе | 2020/  106  2021/ 129 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 6 762,0 | 2 042,0 | 4 720,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 14 | Внедрение и сопровождение информационно-аналитической системы GIS BIS для управления инфраструктурой муниципального образования | 2020/1  2021/1 | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 980,0 | 780,0 | 200,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
|  | ИТОГО |  |  |  | 162 881,8 | 74 052,5 | 88 829,3 |  |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» (подпрограмм) муниципальной программы и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | |
| 1 | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | | Объем средств, затраченных на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования в расчете на 1 жителя округа1) | рублей на 1 жителя округа | 1259,1 | 1510,3 |  |
| 2 | Процент исполнения мероприятий программы (Rпрограммы) 2) | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования» | | | | | | | |
| 1.1... | | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Процент исполнения мероприятий подпрограммы (Rподпрограммы1) | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» | | | | | | | |
| 1.2. | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | | Процент исполнения мероприятий подпрограммы (Rподпрограммы2) | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма №3 «Устройство и содержание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования». | | | | | | | |
| 1.3. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования. | | Процент исполнения мероприятий подпрограммы (Rподпрограммы3) | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма №4 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» | | | | | | | |
| 1.4. | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | | Процент исполнения мероприятий подпрограммы (Rподпрограммы4) | % | 100,0 | 100,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ». | | | | | | |
| 1.5 | Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муници­пального образования, обес­печение экологического бла­гополучия, улучшение сани­тарного и эстетического сос­тояния территорий муниципа­льного образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и инфор­мационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. | Процент исполнения мероприятий подпрограммы (Rподпрограммы5) | % | 100,0 | 100,0 |  |

1. Численность населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 01.01.2020 года составляет 58816 человек. Численность населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 01.01.2020 года составляет 58816 человек
2. Rпрограммы=∑ Rподпрограммы1-5/5

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источником финансирования мероприятий программы является местный бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

Объём финансирования программы **162 881,8**тысяч рублей.

Объём финансирования на 2020 год **74 052,5** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2021 год **88 829,3** тысяч рублей.

Подпрограмма 1. «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования»

Объём финансирования подпрограммы **118 650,1** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2020 год **60 465,8** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2021 год **58 184,3** тысяч рублей.

Подпрограмма 2 «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»

Объём финансирования подпрограммы **2 161,5** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2020 год – **1 861,5** тыс. рублей;

Объём финансирования на 2021 год **300,0** тысяч рублей.

Подпрограмма 3 «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования».

Объём финансирования подпрограммы **1 545,0** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2020 год **1 500,0** тысяч рублей.

Объем финансирования на 2021 год **45,0** тысяч рублей.

Подпрограмма 4 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»

Объём финансирования подпрограммы **24 425,0** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2020 год – **9 325,0** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2021 год – **15 100,0** тысяч рублей.

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ».

Объем финансирования подпрограммы **16 100,2** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2020 год **900,2** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2021 год **15 200,0** тысяч рублей.

**7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования, создаст условия для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. Получение максимального эффекта от вложенных финансовых средств.