**Подпрограмма №4 «Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения |
| Правовые основания для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной подпрограммы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, СПб МУ АСЭР |
| Основные цели подпрограммы | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. |
| Основные задачи подпрограммы | Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Процент исполнения мероприятий подпрограммы, в том числе:  - уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;  - работы по содержанию газонов;  - посадка деревьев и кустарников;  - посадка цветов в вазоны и на газоны. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы 2020-2021 годы |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятие 1. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;  Мероприятие 2. Работы по содержанию газонов;  Мероприятие 3. Обследование зелёных насаждений;  Мероприятие 4. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников;  Мероприятие 5. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений, в том числе работы по компенсационному озеленению;  Мероприятие 6. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы **24425,0** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2020 год **9325,0** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2021 год **15100,0** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них;  Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Система организации контроля за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и Владимирский округ) преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутриквартальными территориями, скверами, зонами отдыха.

Учитывая состояние внутриквартальных территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В последнее время большое внимание уделяется посадке деревьев и кустарников, цветочному оформлению внутриквартальных территорий. Для объемного цветочного оформления используются конструкции разнообразной конфигурации с посадками ампельных видов растений. Для озеленения территорий муниципального образования с ограниченной площадью мест посадок необходимо начать внедрение приемов контейнерного озеленения.

В настоящее время возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на молодой и более устойчивый ассортимент.

Для обеспечения развития территорий зеленых насаждений на территории муниципального образования требуется последовательное восстановление природных компонентов и качественное изменение состояния окружающей среды, а именно:

-проведение полного комплекса мероприятий по содержанию, охране территорий зеленых насаждений и обеспечению малыми архитектурными формами;

-внедрение принципиально новых прогрессивных подходов к озеленению городских территорий, способных дать свежий импульс к развитию, а именно:

-последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта, сохраняющие листву максимально протяженный период в северных условиях;

-своевременная замена и дополнение старой растительности несколькими поколениями более молодой растительности;

-постепенный переход от широкого использования однолетних культур, к использованию многолетних декоративно цветущих и декоративно-лиственных растений и кустарников, что позволит впоследствии снизить нагрузку на бюджет;

- применение современных приемов с использованием крупных контейнеров для подъема растительности в случаях, когда необходима защита от засоления, а также в случае наличия подземных коммуникаций.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее – Местная Администрация) обследования территории Владимирского округа в течение 2019 года, чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории округа, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории округа. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:

Размещением, содержанием, ремонтом и охраной территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования.

.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана на период 2020-2021 годов.

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Информация об основных мероприятиях подпрограммы**

**«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»**

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации основного мероприятия, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Цель: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | | | | | | |
| Задача: содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования. | | | | | | |
| 1. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; | Отдел благоустройства | 2020- (январь) | 2020- (февраль) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. |  |
|  | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; | СПб МУ АСЭР | 2020-  (март)  2021  (январь) | 2020-  (декабрь)  2021  (декабрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. |  |
| 2. | Работы по содержанию газонов;  в том числе полив территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | Отдел благоустройства | 2020-2021  (май) | 2020-2021  (октябрь) | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования; улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования | Включение в адресную программу следующего года |
| 3. | Работы по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения – покос травы, обрезка кустарников, прополка, посев травы, прочие работы в соответствии с требованиями Технологического регламента производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений | СПб МУ АСЭР | 2020-  (март)  2021  (январь) | 2020  (декабрь)  2021  (декабрь) | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования; улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования |  |
| 4. | Обследование зелёных насаждений; | Отдел благоустройства | 2020-2021  (июнь) | 2020-2021  (август) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |
| 5. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников; | Отдел благоустройства | 2020-2021  (январь) | 2020-2021  (декабрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования, обеспечение безопасности пребывания на них. | Включение в адресную программу следующего года |
| 6. | Проведение работ по озеленению, в том числе работы по компенсационному озеленению; | Отдел благоустройства | 2020-2021  (май) | 2020-2021  (октябрь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования | Включение в адресную программу следующего года |
| 7. | Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны, | Отдел благоустройства | 2020-2021  (апрель) | 2020-2021  (июнь) | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них. Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |  |

**5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы**

**«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| Подпрограмма №4 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | Процент исполнения мероприятий подпрограммы (Rподпрограммы4) | % | 100,0 | 100,0 |  |

**Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Запланировано** | | Целевой показатель (индикатор) | **Формула расчета** |
| **2020 год** | **2021 год** |
| **1** | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | **метр квадратный** | **28703,0** | 30664,0 | **И4.1** | **Исполнено в отчетном году/ Запланировано на отчетный год х100%** |
| **2** | Работы по содержанию газонов | **метр квадратный** | по результатам обследования ЗНОП местного значения | по результатам обследования ЗНОП местного значения | **И4.2** |
| **3** | Посадка деревьев и кустарников | **единица** | **653** | 727 | **И4.3** |
| **4** | Посадка цветов в вазоны и на газоны | **единица** | **25625** | 36530 | **И4.4** |
|  | Процент исполнения мероприятий подпрограммы | **%** | **100,0** | **100,0** | Rподпрограммы4 | **(И4.1+И4.2+И4.3+И4.4)/4** |

**Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы **24425,0** тысяч рублей.

Объём финансирования на 2020 год **9325,0** тысяч рублей;

Объём финансирования на 2021 год **15100,0** тысяч рублей.

**Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить комфортность условий проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

**Адресная программа по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2020-2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ЗНОП | Адрес, описание местоположения | Площадь усовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь неусовершенствованного покрытия, кв.м. | Площадь растительного покрытия, кв.м. | Другое покрытие, кв.м. | Общая площадь уборочной территории, кв.м. |
| 1. | 31-82-1 | сквер б/н на Коломенской ул., д. 22 | 52 | 485 | 741 | 0 | 1278 |
| 2. | 31-82-2 | сквер б/н на Загородном пр., д. 17 | 0 | 224 | 118 | 0 | 342 |
| 3. | 31-82-3 | сквер б/н на Невском пр., д. 77 | 241 | 348 | 800 | 26 | 1415 |
| 4. | 31-82-4 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 36-38 | 16 | 0 | 280 | 0 | 296 |
| 5. | 31-82-5 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 28-30 | 168 | 1047 | 637 | 0 | 1852 |
| 6. | 31-82-6 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 18 | 94 | 3 | 101 | 5 | 203 |
| 7. | 31-82-7 | сквер б/н на Социалистической ул., д. 16 | 2 | 0 | 115 | 0 | 117 |
| 8. | 31-82-8 | сквер б/н на Боровой ул., д. 8 | 125 | 186 | 327 | 10 | 648 |
| 9. | 31-82-9 | сквер б/н на Лиговском пр., д. 105 | 92 | 0 | 245 | 0 | 337 |
| 10. | 31-82-10 | сквер б/н на Разъезжей ул., д. 16-18 | 54 | 0 | 570 | 12 | 636 |
| 11. | 31-82-11 | сквер б/н южнее д. 18 по ул. Марата | 4 | 0 | 236 | 0 | 240 |
| 12. | 31-82-12 | сквер б/н на Загородном пр., д. 28 | 196 | 5 | 1237 | 12 | 1450 |
| 13. | 31-82-13 | сквер б/н во дворе д. 46 по ул. Марата | 30 | 0 | 206 | 0 | 236 |
| 14. | 31-82-14 | сквер б/н у д. 26-28/15 по Социалистической ул. | 21 | 0 | 177 | 1 | 199 |
| 15. | 31-82-15 | сквер б/н южнее д. 11-13 по Боровой ул. | 18 | 0 | 108 | 0 | 126 |
| 16. | 31-82-16 | сквер б/н между д. 15-17 по Коломенской ул. и д. 16/19 по Свечному пер. | 8 | 0 | 227 | 0 | 235 |
| 17. | 31-82-17 | сквер б/н восточнее д. 12 по Коломенской ул. | 37 | 0 | 118 | 0 | 155 |
| 18. | 31-82-18 | сквер б/н между д. 10 и д. 12 по Боровой ул. | 83 | 121 | 319 | 0 | 523 |
| 19. | 31-82-19 | сквер б/н между д. 39 и д. 41 по ул. Марата | 6 | 0 | 102 | 0 | 108 |
| 20. | 31-82-20 | сквер б/н южнее д. 18/1 по Боровой ул. | 12 | 0 | 174 | 0 | 186 |
| 21. | 31-82-21 | сквер б/н между д. 22 по Боровой ул. и д. 15 по ул. Константина Заслонова | 34 | 0 | 138 | 0 | 172 |
| 22. | 31-82-22 | сквер б/н во дворе д. 17 по ул. Константина Заслонова | 59 | 0 | 221 | 0 | 280 |
| 23. | 31-82-23 | сквер б/н у д. 14 по ул. Константина Заслонова | 12 | 0 | 88 | 0 | 100 |
| 24. | 31-82-24 | сквер б/н между д. 2/5 по ул. Достоевского и д. 9/27 по Кузнечному пер. | 29 | 0 | 668 | 0 | 697 |
| 25. | 31-82-25 | сквер б/н во дворе д. 4 по ул. Достоевского | 41 | 0 | 123 | 0 | 164 |
| 26. | 31-82-26 | сквер б/н юго-западнее д. 5 по ул. Достоевского | 9 | 0 | 179 | 0 | 188 |
| 27. | 31-82-27 | сквер б/н юго-западнее д. 35 по Разъезжей ул. | 18 | 0 | 310 | 0 | 328 |
| 28. | 31-82-28 | сквер б/н юго-западнее д. 37 по Разъезжей ул. | 22 | 0 | 274 | 21 | 317 |
| 29. | 31-82-29 | сквер б/н во дворе д. 43/1 по Разъезжей ул. | 41 | 0 | 246 | 0 | 287 |
| 30. | 31-82-30 | сквер б/н севернее д. 83 по наб. Обводного кан. | 69 | 13 | 424 | 2 | 508 |
| 31. | 31-82-31 | сквер б/н севернее д. 3 по ул. Тюшина | 15 | 0 | 312 | 6 | 333 |
| 32. | 31-82-32 | сквер б/н во дворе д. 8 по Владимирскому пр. | 2 | 0 | 62 | 0 | 64 |
| 33. | 31-82-33 | сквер б/н южнее д. 4 по ул. Тюшина | 5 | 0 | 143 | 0 | 148 |
| 34. | 31-82-34 | сквер б/н у д. 5 по Стремянной ул. и д. 1/7 по Дмитровскому пер. | 21 | 0 | 118 | 0 | 139 |
| 35. | 31-82-35 | сквер б/н севернее д. 22/3 по Стремянной ул. | 41 | 124 | 167 | 9 | 341 |
| 36. | 31-82-36 | сквер б/н во дворе д. 3 по Владимирскому пр. | 8 | 0 | 162 | 0 | 170 |
| 37. | 31-82-37 | сквер б/н во дворе д. 15 по Владимирскому пр. | 14 | 143 | 158 | 0 | 315 |
| 38. | 31-82-39 | сквер б/н во дворе д. 6 по Звенигородской ул. | 72 | 0 | 160 | 0 | 232 |
| 39. | 31-82-40 | сквер б/н западнее д. 29 по Загородному пр. | 51 | 0 | 125 | 0 | 176 |
| 40. | 31-82-41 | сквер б/н южнее д. 40 по Загородному пр. | 4 | 0 | 184 | 0 | 188 |
| 41. | 31-82-42 | сквер б/н юго-западнее д. 42, литера Д, по Загородному пр. | 35 | 11 | 105 | 0 | 151 |
| 42. | 31-82-43 | сквер б/н у д. 76 по наб. р. Фонтанки | 5 | 0 | 116 | 0 | 121 |
| 43. | 31-82-44 | сквер б/н северо-восточнее д. 18 по ул. Ломоносова | 48 | 1 | 697 | 3 | 749 |
| 44. | 31-82-45 | сквер б/н у д. 22 по ул. Рубинштейна | 2 | 0 | 63 | 3 | 68 |
| 45. | 31-82-46 | сквер б/н северо-западнее д. 42, литера В, по Загородному пр. | 68 | 0 | 139 | 9 | 216 |
| 46. | 31-82-47 | сквер б/н северо-восточнее д. 24 по ул. Ломоносова | 16 | 0 | 280 | 9 | 305 |
| 47. | 31-82-48 | сквер б/н во дворе д. 4 по Стремянной ул. | 7 | 0 | 316 | 2 | 325 |
| 48. | 31-82-49 | сквер б/н у д. 6/16 по Графскому пер. | 12 | 0 | 97 | 14 | 123 |
| 49. | 31-82-50 | сквер б/н восточнее д. 50 по наб. р. Фонтанки | 354 | 250 | 493 | 5 | 1102 |
| 50. | 31-82-51 | сквер б/н у д. 26 по ул. Рубинштейна | 109 | 0 | 328 | 0 | 437 |
| 51. | 31-82-52 | сквер б/н во дворе д. 73, литера Б, по ул. Марата | 266 | 0 | 439 | 0 | 705 |
| 52. | 31-82-53 | сквер б/н юго-восточнее д. 8 по ул. Правды | 80 | 0 | 101 | 0 | 181 |
| 53. | 31-82-56 | сквер б/н южнее д. 7 по Колокольной ул. | 2 | 0 | 115 | 3 | 120 |
| 54. | 31-82-57 | сквер б/н южнее д. 9 по Колокольной ул. | 37 | 0 | 99 | 6 | 142 |
| 55. | 31-82-58 | сквер б/н во дворе д. 13 по Колокольной ул. | 1 | 0 | 128 | 0 | 129 |
| 56. | 31-82-59 | сквер б/н во дворе д. 17 по Пушкинской ул. | 5 | 0 | 109 | 1 | 115 |
| 57. | 31-82-60 | сквер б/н во дворе д. 10 по Кузнечному пер. | 0 | 0 | 106 | 9 | 115 |
| 58. | 31-82-61 | сквер б/н восточнее д. 20, литера Б, по ул. Марата | 1 | 0 | 198 | 8 | 207 |
| 59. | 31-82-62 | сквер б/н севернее д. 67/22 по Лиговскому пр. | 1 | 0 | 246 | 18 | 265 |
| 60. | 31-82-63 | сквер б/н во дворе д. 23 по ул. Марата | 43 | 0 | 58 | 0 | 101 |
| 61. | 31-82-64 | сквер б/н во дворе д. 5 по Свечному пер. | 2 | 0 | 257 | 0 | 259 |
| 62. | 31-82-65 | сквер б/н во дворе д. 4 по Свечному пер. | 7 | 0 | 114 | 0 | 121 |
| 63. | 31-82-66 | сквер б/н севернее д. 55/5 по ул. Марата | 27 | 0 | 192 | 2 | 221 |
| 64. | 31-82-67 | сквер б/н восточнее д. 28 по Коломенской ул. | 16 | 0 | 158 | 0 | 174 |
| 65. | 31-82-68 | сквер б/н во дворе д. 61 по Невскому пр. | 24 | 57 | 291 | 18 | 390 |
| 66. | 31-82-69 | сквер б/н между д. 24 и д. 26 по ул. Ломоносова | 76 | 160 | 408 | 0 | 644 |
| 67. | 31-82-70 | сквер б/н между д. 15 по Социалистической ул. и д. 67/17 по ул. Марата | 176 | 458 | 678 | 0 | 1312 |
| 68. | 31-82-71 | сквер б/н у д. 7 по Владимирскому пр. | 49 | 0 | 71 | 0 | 120 |
| 69. | 31-82-72 | сквер б/н у д. 1/15 по Коломенской ул. | 180 | 0 | 248 | 0 | 428 |
| 70. | 31-82-73 | сквер б/н у д. 14б по Кузнечному пер. | 94 | 0 | 146 | 0 | 240 |
| 71. | 31-82-74 | сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула | 71 | 0 | 206 | 0 | 277 |
| 72. | 31-82-75 | сквер б/н у д. 23 по Свечному пер. | 186 | 0 | 181 | 0 | 367 |
| 73. | 31-82-76 | сквер б/н у д. 25 по ул. Константина Заслонова | 331 | 0 | 1424 | 0 | 1755 |
| 74. | 31-82-77 | сквер б/н на ул. Марата, д. 25 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 75. | 31-82-78 | сквер б/н у д. 84/18 по ул. Марата | 117 | 0 | 135 | 0 | 252 |
| 76. | 31-82-79 | сквер б/н у д. 12 по ул. Марата | 78 | 0 | 82 | 0 | 160 |
| 77. | 31-82-80 | сквер б/н у д. 12/12 по ул. Правды | 41 | 0 | 93 | 0 | 134 |
| 78. | 31-82-81 | сквер б/н у д. 12 по ул. Рубинштейна | 38 | 0 | 81 | 0 | 119 |
| 79. | 31-82-82 | сквер б/н у д. 14 по Дмитровскому пер. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 80. | 31-82-83 | сквер б/н у д. 8 по Коломенской ул. | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 81. | 31-85-54 | сквер б/н восточнее д.20 по ул.Правды | 0 | 0 | 232 | 168 | 400 |
| 82. | 32-82-55 | сквер б/н во дворе д.11 по ул.Константина Заслонова | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 83. | 31-82-84 | сквер б/н северо-западнее д.23-21 по Боровой ул. | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 |
| 84. | 31-82-85 | сквер б/н восточнее д.32 по Звенигородской ул. | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
| 85. | 31-82-86 | сквер б/н северо-восточнее д.27 по ул.Достоевского | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 86 | 31-82-87 | сквер б/н южнее д.2/13 по ул.Правды | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| 87. | 31-82-88 | сквер б/н во дворе д.6 по ул.Правды | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| 88. | 31-82-89 | сквер б/н северо-западнее д.6, литера Г, по ул.Правды | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
| ИТОГО: | | | **4431** | **3636** | **22215** | **382** | **30664** |

**Адресная программа по сносу, омоложению и формовочной обрезке деревьев и кустарников на ЗНОП местного значения на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Количество (шт.)** |
|  | сквер б/н у д. 7 по Владимирскому пр. | Снос | Липа – 1шт. снос (d – 24 см) |
|  | сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула | Снос, омоложение | тополь – 1шт. снос(d - 72 см)  тополь - 7шт. омоложение (в свыше 50см) |
|  | сквер б/н на Коломенской ул., д. 8 | Снос, омоложение | тополь – 1шт. снос(d - 76см)  тополь - 3шт. омоложение (свыше 50см) |
|  | сквер б/н во дворе д. 4 по ул. Стремянная. | Омоложение | тополь-9шт. омоложение (свыше 50см) |
|  | сквер б/н на Загородном пр., д. 28. | Снос, санитарная прочистка | Вяз - 2шт. снос (d - 8,16, см);  Сирень - 2 шт.сан прочистка |
|  | сквер б/н юго-западнее д. 42 лит. Д по Загородному пр. | Снос | Яблоня – 1 шт. (d - 12см) |
|  | сквер б/н по ул. Разъезжая, д. 35 | Снос , омоложение | тополь – 3 шт. снос(d - 64см)  тополь - 1шт. омоложение (d-свыше 50см) |
|  | сквер б/н во дворе д. 25 по ул. Марата | Снос , омоложение | тополь – 1шт. снос(d - 84, 56, 56 см)  тополь - 6 шт. омоложение (d - свыше 50см) |
|  | Сквер б/н без номера по ул. Коломенская д.15-17, Свечной пер., д.16-19 | Омоложение | Ясень - 4шт.(d - до 50 см) |
|  | сквер б/н у д. 25 по ул. Константина Заслонова | Снос | Вяз (d - 48см)  Тополь (d - 96см)  Клен (d - 16+16см)  Клен (d - 12см)  Сирень 6 шт. (более 15 лет) |
|  | Сквер б/н по Дмитровский пер., д. 14-16 | Снос | Тополь – 6шт. (d - 44, 48, 56, 60, 64, 72см) |
|  | Сквер /н по наб. реки Фонтанки д.50 | Снос | Каштан (d - 80см) |

**Адресная программа по омоложению, кронированию и санитарной обрезке деревьев и кустарников на ЗНОП местного значения на 2021 год**

| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Количество (шт.)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап (весенний) | | | |
| 1. | ул. Пушкинская, д. 1-3 | санитарная обрезка, | сан обрезка -4 шт. каштан диаметр- 24,26,20,24 см. |
| 2. | наб. реки Фонтанки, д.50 | санитарная обрезка, омоложение | сан. обрезка каштан 4шт, диаметр св.50см.  омоложение –тополь 3шт., диаметр св. 50см. |
| 3. | ул. Марата, д.20 | санитарная обрезка | сан обрезка -2 шт. береза диаметр-26,28см. |
| 4. | ул. Ломоносова, д.24 | санитарная обрезка, омоложение | сан обрезка -3 шт.,липа-диаметр 35,60 см., омоложение -1 шт. тополь диаметр-84см. |
| 5. | ул. Разъезжая, д. 37 | санитарная обрезка, омоложение | сан обрезка-2 шт., ясень-диаметр 48,76см.  омоложение -1шт.тополь- диаметр 96см. |
| 6. | пр. Владимирский, д. 7 | кронирование, санитарная обрезка | кронирование 1 шт. клен диаметр 33 см.  сан. обрезка 3 шт. клен диаметр 27,33,35 см. |
| 7. | пр. Владимирский , д.15 | санитарная обрезка, омоложение | омоложение -3шт., тополь – диаметр 50,60,78см.  сан обрезка -1 шт.клен диаметр 38см |
| 8. | пер. Кузнечный, д.14 | санитарная обрезка | сан. обрезка-4 шт. клен диаметр 24,28,40,30см. |
| 9. | ул. Правды, д.5 | санитарная обрезка | сан. обрезка 4 шт.  вяз- диаметр 40см  рябина-диаметр 14см.  липа диаметр 42 см.  черемуха диаметр 28см. |
| 10. | ул. Социалистическая, д.15 | санитарная обрезка | сан. обрезка-4 шт.  ясень диаметр 90см.  липа диаметр 52 см.,54см  клен диаметр 35см |
| 11. | ул. Боровая, д. 20 | санитарная обрезка, омоложение | санитарная обрезка -1 шт. клен диаметр 20 см.  омоложение -1 шт.тополь диаметр 90см. |
| 12. | ул. Рубинштейна, д. 26 | омоложение | омоложение-5 шт.  тополь диаметр 40,48,52,72,48см |
| 13. | ул. Тюшина,д.4 | санитарная обрезка | сан. обрезка-5 шт.  ясень диаметр 28,30,30,50см |
| 14. | Лиговский пр., д.47 | санитарная обрезка | сан. обрезка-3 шт  тополь диаметр 24,28,26см. |
| 15. | ул. Стремянная, д,4 | снос | снос 1 шт  тополь диаметр 52см. |
| 16. | ул. Коломенская д. 4 | снос | снос 1 шт  тополь диаметр 52см. |
| 17. | наб. реки Фонтанки, д.82 | снос | Снос 1шт. тополь |
| 18. | Ул. Марата, д.56 | санитарная обрезка | сан. обрезка-3 шт. |
| **Итого:** | | | Санитарная обрезка- 40шт.  Омоложение- 14шт.  Кронирование -1 шт.  Снос-3 шт. |
| Второй этап (осенний) | | | |
| 1. | ул. Боровая, д. 6 | Санитарная обрезка | 5 шт. |
| 2. | пер. Джамбула, д.4 | Кронирование | 7 шт. |
| 3. | ул.Звенигородская, д. 6 | Кронирование | 3 шт. |
| 4. | пр. Лиговский , д. 149 | Санитарная обрезка | 2 шт. |
| 5. | ул. Марата. д. 14 | Санитарная обрезка Кронирование | 2 шт. 3 шт. |
| 6. | ул. Социалистическая. д. 2/30 | Санитарная обрезка | 2 шт. |
| 7. | ул. Коломенская, д. 15 | Санитарная обрезка | 5 шт. |
| 8. | наб. реки Фонтанки, д. 50 | Снос Кронирование | 7 шт. 3 шт. |
| 9. | наб. реки Фонтанки, д.46 | Снос | 1 шт |
| 10. | ул. Звенигородская, д. 30 | Снос | 2 шт. |
| 11. | ул. Константина Заслонова , д. 4 | Снос | 1 шт. |
| **Итого:** | | | Санитарная обрезка- 16 шт  Кронирование –16 шт  Снос-11 шт |

**Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номер тер-рии | Адрес | Наименование саженца, объем (количество) | | | |
| Деревья | Кол-во, шт. | Кустарники |  |
| 1. | 31-82-71 | сквер б/н у д. 7 по Владимирскому пр. | Рябина обыкновенная | 2 | Форзиция  Вейгела | 3  3 |
| 2. | 31-82-74 | сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула | Липа обыкновенная | 2 | Чубушник  Сирень обыкн.  Девичий виноград | 8  10  6 |
| 3. | 31-82-82 | Дмитровскому пер.,  д.14-16 | Каштан конский  Дуб черешчатый | 6  4 | Вейгела  Форзиция  Бересклет пурп  Бересклет низкор  Виноград девичий | 96  24  6  6  20 |
| 4. | 31-82-12 | сквер б/н на Загородном пр., д. 28 | Рябина обыкновенная | 4 | Кизильник | 50 |
| 5. | 31-82-83 | сквер б/н у д. 8 по ул. Коломенская | Клен остролистный | 1 |  |  |
| 6. | 31-82-1 | сквер б/н на Коломенской ул.д.22 | Клен краснолистный  Клен остролистный  Липа обыкновенная | 2  1  1 | Сирень обыкнов  Чубушник | 8  8 |
| 7. | 31-82-73 | пер Кузнечный д.14 б сквер б/н у д. 14б по Кузнечному пер. | Рябина обыкновенная | 2 |  |  |
| 8. | 31-82-76 | сквер б/н у д. 25 по ул. К. Заслонова | Каштан конский  Клен остролистный  Дуб черешчатый | 2  2  2 | Сирень  Чубушник | 8  8 |
| 9. | 31-82-77 | сквер б/н на ул. Марата, д. 25 | Рябина обыкновенная | 2 |  |  |
| 10. | 31-82-24 | сквер б/н между д. 2/5 по ул. Достоевского и д. 9/27 по Кузнечному пер. | Рябина обыкновенная | 2 | Форзиция  Вейгела  Кизильник блестящ  Виноград девичий | 5  6  30  10 |
| 11. | 31-82-28 | сквер б/н юго-западнее д. 35 по ул. Разъезжей | Каштан конский  Клен остролистный | 3  2 | Рябинник рябинолистный | 10 |
| 12. | 31-82-42 | Сквер б/н юго-западнее д. 42 по Загородному проспекту | Клен  остролистный | 3 |  |  |
| 13. | 31-82-39 | сквер б/н во дворе д. 6 по Звенигородской ул. | Липа обыкновенная | 2 | Снежноягодник | 30 |
| 14. | 31-82-5 | сквер б/н во дворе д. 28-30 по ул. К. Заслонова | Клен остролистный | 3 |  |  |
| 15. | 31-82-29 | сквер б/н во дворе д.43/1 ул. Разъезжей | Клен остролистный | 2 |  |  |
| 16. | 31-82-2 | сквер б/н во дворе д.17 по Загородному пр. | Клен остролистный  Дуб черешчатый | 1  1 | Рябинник рябинолистный  Сирень обыкнов | 10  10 |
| 17. | 31-82-41 | сквер б/н южнее д.40 по Загородному пр | Рябина | 1 | Рябинник рябинолистный | 2 |
| 18. | 31-82-7 | сквер б/н на Социалистической ул. д. 16 | Рябина | 2 | Виноград девичий | 7 |
| 19. | 31-82-70 | сквер б/н между д. 15 по Социалистической ул и д. 67/17 по ул. Марата | Клен остролистный | 2 | Вейгела  Форзиция  Кизильник горизонт | 8  10  15 |
| 20. | 31-82-30 | сквер б/н севернее д.83 по наб. Обводного канала | Клен краснолистный  Клен остролистный | 1  1 | Сирень обыкнов  Сирень венгерская | 5  5 |
| 21. | 31-82-52 | сквер б/н севернее д.73 литер Б по ул. Марата | Рябина | 2 | Снежноягодник  Кизильник блестящ  Вейгела  Форзиция | 10  20  5  3 |
| 22. | 31-82-13 | сквер б/н по ул. Марата д.46 | Клен остролистный | 3 |  |  |
| 23. | 31-82-80 | сквер б/н у д. 12/12 по ул. Правды |  |  | Вейгела  Форзиция  Кизильник горизонт | 5  6  5 |
| Резерв | |  | Рябина  Каштан  Туя западная | 8  2  24 | Спирея серая | 100 |
| Всего: | |  |  | 62/72 |  | 481/581 |
| 24. |  | ул.Правды, д.12; пер.Дмитровский, д.16-18; Невский пр.61; ул.Коломенская. д.8 | Кадка под хвойное дерево | 4 | туя | 4 |
| 25. |  | ул.Правды, д.12; пер.Дмитровский, д.16-18; Невский пр.61; ул.Коломенская. д.8 | Вазон под хвойное дерево | 4 | туя | 4 |
| 26. |  | ул.Пушкинская, д.1-3; наб.реки Фонтанки, д.50 ; Загородный пр. д.29; наб.Обводного канала, д.83 | Кашпо под хвойное дерево | 4 | пихта | 4 |

**Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Количество (шт.),**  **деревьев /кустарников** |
| 1. | ул. Пушкинская, д. 1-3 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 11 шт.,  посадка кустарника- 443 шт. |
| 2. | наб.реки Фонтанки, д.50 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 6 шт.,  посадка кустарника- 22 шт. |
| 3. | ул. Марата, д.20 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 0,  посадка кустарника- 40 шт. |
| 4. | ул. Ломоносова, д.24 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 5 шт.,  посадка кустарника- 142 шт. |
| 5. | ул. Разъезжая, д. 35 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 5 шт.,  посадка кустарника- 50 шт. |
| 6. | ул. Разъезжая, д. 37 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 2 шт,  посадка кустарника- 0 |
| 7. | пр.Владимирский , д.15 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 3шт,  посадка кустарника- 130 шт. |
| 8. | пер. Кузнечный, д.14 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 0  посадка кустарника- 123 шт |
| 9. | ул. Правды, д.5 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 3 шт,  посадка кустарника- 30 шт. |
| 10. | ул. Социалистическая, д.15 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 2 шт,  посадка кустарника- 0 |
| 11. | пр. Загородный, д. 42 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 4 шт,  посадка кустарника- 204 шт. |
| 12. | пер. Графский, д.6/16 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 3 шт.,  посадка кустарника- 26 шт. |
| 13. | ул. Боровая, д.10-12 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 2 шт,  посадка кустарника- 14 шт. |
| 14. | пр. Лиговский, д.101 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 0  посадка кустарника- 156 шт. |
| 15. | пр. Лиговский, д.105 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 3 шт,  посадка кустарника- 144 шт. |
| 16. | ул. Марата, д.46 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 3 шт,  посадка кустарника- 102 шт. |
| 17. | ул. Тюшина, д.3 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 4шт.,  посадка кустарника- 96 шт. |
| 18. | ул. Константина Заслонова, д.28-30 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 3 шт.,  посадка кустарника- 7 шт. |
| 19. | пр. Лиговский,д.67/22 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 2 шт.,  посадка кустарника- 74 шт. |
| 20. | пр. Невский, д.61 | Посадка деревьев/  кустарников | Посадка деревьев- 6 шт,  посадка кустарника- 140 шт. |
| Итого: | | | Деревьев- 67 шт.  Кустарников- 1943 шт. |

**Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны, расположенные на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2020-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса** | **2020 год** | | **2021 год** | |
| **В вазоны, количество цветов, шт.** | **На газоны, количество цветов, шт.** | **В вазоны, количество цветов, шт.** | **На газоны, количество цветов, шт.** |
|  | Ул. Марата д.9 | 200 |  | 225 |  |
|  | Ул. Марата, д. 16 | 120 |  | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 18 | 110 |  | 270 |  |
|  | Ул. Марата, д. 20 | 80 |  | 135 |  |
|  | Ул. Марата, д. 26 | 120 |  | 45 |  |
|  | ул. Марата, д. 28 | 70 |  | 234 |  |
|  | ул. Марата, д. 31 | 100 |  | 180 |  |
|  | ул. Марата, д. 29 |  |  | 144 |  |
|  | Ул. Марата, д.32 | 180 |  | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д. 34 | 60 |  | 180 |  |
|  | Ул. Марата, д.35 | 165 |  | 350 |  |
|  | ул. Марата, д. 37 | 215 |  | 135 |  |
|  | ул. Марата, д. 40 | 280 |  | 340 |  |
|  | Ул. Марата, д.36-38 | 450 |  | 414 |  |
|  | Ул. Марата, д.45/12 | 75 |  | 135 |  |
|  | Ул. Марата, д.46/14 | 65 |  | 135 |  |
|  | Ул. Марата, д.59 | 500 |  | 45 |  |
|  | Ул. Марата, д.64 | 235 |  | 270 |  |
|  | Ул. Марата, д.68 | 70 |  | 90 |  |
|  | Ул. Марата, д. 70-70А | 470 |  | 720 |  |
|  | ул. Марата, д. 73 | 100 |  | 333 |  |
|  | ул. Марата, д. 74 | 60 |  | 144 |  |
|  | Ул. Марата, д.75 | 115 |  | 135 |  |
|  | Ул. Марата, д.77 | 310 |  | 603 |  |
|  | Ул. Коломенская, д. 41 | 230 |  | 180 |  |
|  | Ул. Коломенская, д.38/40 | 80 |  | 135 |  |
|  | ул. Коломенская, д. 42 | 120 |  | 108 |  |
|  | Ул. Боровая, д. 19 | 140 |  | 140 |  |
|  | Ул. Боровая, д.23 | 380 |  | 180 |  |
|  | Ул. К. Заслонова, д. 10 | 70 |  | 270 |  |
|  | ул. К.Заслонова, д. 11 | 200 |  | 90 |  |
|  | Владимирский пр., д.5 |  |  | 180 |  |
|  | Владимирский пр., д.8 | 130 |  | 144 |  |
|  | Пер. Достоевского, д.5 |  |  | 763 |  |
|  | Дмитровский пер., д.7 | 40 |  | 40 |  |
|  | Дмитровский пер., д.11 | 80 |  | 464 |  |
|  | Дмитровский пер., д.13 | 40 |  | 180 |  |
|  | Дмитровский пер., д.14-18 | 260 |  | 252 |  |
|  | Дмитровский пер., д.16-18 |  |  | 800 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.1/20 | 500 |  | 648 |  |
|  | Ул. Разъезжая д. 9 | 130 |  | 420 |  |
|  | Ул. Разъезжая д.10 | 150 |  | 180 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д. 17 | 530 |  | 810 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д. 18 | 280 |  | 180 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.26-28 | 100 |  | 135 |  |
|  | Ул. Разъезжая, д.31 | 200 |  | 135 |  |
|  | Лиговский пр., д.75 | 300 |  | 414 |  |
|  | Лиговский пр., д.65 | 300 |  | 592 |  |
|  | Лиговский, пр., д. 133 | 180 |  | 495 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 5 | 150 |  | 135 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.6 | 100 |  | 100 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д.8 | 200 |  | 90 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 590 |  | 573 |  |
|  | ул. Рубинштейна, д. 21 | 120 |  | 135 |  |
|  | Ул. Рубинштейна д.22 | 150 |  | 135 |  |
|  | Ул. Рубинштейна, д. 24 | 300 |  | 180 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 5 | 120 |  | 530 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 14 | 100 |  | 441 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.23 | 150 |  | 288 |  |
|  | Ул. Достоевского д.10 | 150 |  | 135 |  |
|  | Ул. Достоевского, д.34 | 200 |  | 135 |  |
|  | Ул. Достоевского, д. 38 | 400 |  | 588 |  |
|  | Графский пер. д.7 | 50 |  | 246 |  |
|  | Невский пр., д.51 | 230 |  | 225 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.4 | 150 |  | 45 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.7 | 340 |  | 360 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.9 | 280 |  | 198 |  |
|  | Пер. Джамбула, д.16/25 | 160 |  | 225 |  |
|  | Ул. Ломоносова, д.12 | 100 |  | 243 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.20 | 200 |  | 105 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.24 |  |  | 70 |  |
|  | Ул. Ломоносова д.16 |  |  | 70 |  |
|  | Кузнечный пер., д.13 | 130 |  | 135 |  |
|  | Кузнечный пер., д.14б | 200 |  | 180 |  |
|  | Ул. Стремянная, д. 1/6 | 200 |  | 210 |  |
|  | Загородный пр., д.6-8 | 240 | 250 | 628 | 250 |
|  | Загородный пр., д.13 | 130 |  | 360 |  |
|  | Загородный пр., д.14 | 30 |  | 135 |  |
|  | Загородный пр., д. 22 | 80 |  | 90 |  |
|  | Загородный пр., д. 24 | 240 |  | 252 |  |
|  | Загородный пр., д. 28 | 1200 |  | 180 |  |
|  | Загородный пр., д. 29 | 450 |  | 867 |  |
|  | Загородный пр., д.42 | 180 |  | 50 |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 3 | 120 |  | 537 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.4 | 60 |  | 90 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.9 | 100 |  | 180 |  |
|  | Ул. Социалистическая, д.10 | 180 |  | 180 |  |
|  | Ул. Колокольная, д.7 | 210 |  | 135 |  |
|  | Ул. Колокольная, 10 | 100 |  | 147 |  |
|  | Поварской пер., д. 3-5 | 70 |  | 366 |  |
|  | Поварской пер., д.5-7 | 600 |  | 50 |  |
|  | Поварской пер., д. 9 | 160 |  | 350 |  |
|  | Поварской пер., д. 13 |  |  | 70 |  |
|  | Поварской пер., д. 14 | 40 |  | 225 |  |
|  | Поварской пер., д. 15 | 60 |  | 90 |  |
|  | Ул. Бородинская, д.12/31 | 280 |  | 405 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 15 | 70 |  | 160 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д. 18 | 220 |  | 567 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.11 | 320 |  | 315 |  |
|  | Ул. Пушкинская, д.19 |  |  | 70 |  |
|  | ул. Правды, д. 6 | 90 | 300 | 248 | 250 |
|  | ул. Правды, д. 8 | 200 | 500 | 678 | 400 |
|  | ул. Правды, 12 | 100 | 800 | 495 | 414 |
|  | Ул. Правды, д. 22 | 80 |  | 72 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.10 | 30 |  | 135 |  |
|  | Ул. Тюшина, д.16-20 | 120 |  | 90 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 4 | 165 |  | 180 |  |
|  | ул. Звенигородская, д. 26 | 60 |  | 162 |  |
|  | Ул. Звенигородская, д. 30А | 660 |  | 225 |  |
|  | Щербаков пер, д. 2/58 | 170 |  | 225 |  |
|  | Свечной пер., д. 3 | 60 |  | 225 |  |
|  | Свечной, д. 16/19 | 200 |  | 60 |  |
|  | ул. Пушкинская, д. 1, 3, Невский пр., д. 75-77 | 300 | 2000 | 558 | 1800 |
|  | Ул. Марата, д.25 | 240 |  | 450 |  |
|  | Боровая ул., д. 10, д. 12 |  |  | 144 |  |
|  | Боровая ул., д. 23\21 |  |  | 240 |  |
|  | Загородный пр., д. 12 |  |  | 160 |  |
|  | Коломенская ул., д. 3 |  |  | 216 |  |
|  | ул. Марата, д. 13 |  |  | 72 |  |
|  | Пушкинская ул., д. 4 |  |  | 216 |  |
|  | Коломенская ул., д. 1/15 |  |  | 144 |  |
|  | ул. К. Заслонова, д. 5 с выходом на Коломенскую ул., д. 42 |  |  | 240 |  |
|  | Лиговский пр., д. 67\22 |  |  | 160 |  |
|  | ул. Марата, д. 34 |  |  | 160 |  |
|  | ул. Марата, д. 36-38 |  |  | 640 |  |
|  | ул. Правды, д. 5, д. 7 |  |  | 240 |  |
|  | Свечной пер., д. 2 |  |  | 216 |  |
|  | ул. Рубинштейна, 27 |  |  | 216 |  |
|  | ул. Достоевского, д. 5 |  |  | 216 |  |
|  | резерв | 800 | | 500 | |
| **ИТОГО:** | | 20975 | 3850 | 32916 | 3114 |
| **ИТОГО с учетом резерва:** | | **25625** | | **36530** | |

**Приобретение вазонов под цветы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тип вазона | 2020 г. | 2021 г. |
| 1. | Вазон из бетона 1000\*1000 \*400 мм, круглой формы | 10 | 0 |
| 2. | Вазон из бетона 1500\*350\*350 мм, прямоугольной формы | 15 | 0 |
| 3. | Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида | 4 | 8 |
| 4. | Вазон бетонный 700\*290\*1000 мм, форма эллипс | 0 | 10 |
| 5. | Вазон уличный, 590\*590\*400 мм, круглой формы | 0 | 46 |
| **ИТОГО:** | | **29** | **64** |

**Адресная программа установки вазонов для посадки цветов на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Тип вазона | Количество, шт |
| 1. | Пушкинская ул.,19 | Вазон из бетона 1000\*1000\*400 мм, круглой формы | 2 |
| 2. | Ломоносова ул.,24 | Вазон из бетона 1000\*1000\*400 мм, круглой формы | 2 |
| 3. | Ломоносова ул.,16 | Вазон из бетона 1000\*1000\*400 мм, круглой формы | 2 |
| 4. | Поварской пер. ,13 | Вазон из бетона 1000\*1000\*400 мм, круглой формы | 2 |
| 5. | Дмитровский пер.,16-18 | Вазон из бетона 1000\*1000\*400, круглой формы  Вазон из бетона 1500\*350\*350 мм, прямоугольной формы  Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида | 2  6  2 |
| 6. | Поварской пер,3 | Вазон из бетона 1500\*350\*350 мм, прямоугольной формы | 4 |
| 7. | Марата ул.,29 | Вазон из бетона 1500\*350\*350 мм, прямоугольной формы | 2 |
| 8. | Владимирский,5 | Вазон из бетона 1500\*350\*350 мм, прямоугольной формы | 3 |
| 9. | Достоевского ул.,5 | Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида | 2 |
| **ИТОГО** | | Вазон из бетона 1000\*1000\*400 мм, круглой формы  -10 шт  Вазон из бетона 1500\*350\*350 мм, прямоугольной формы-15 шт  Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида - 4 шт | **29** |

**Адресная программа установки вазонов для посадки цветов на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | **Тип вазона** | **Количество,**  **шт** |
| 1. | Боровая ул.23/21 | Вазон уличный, 590\*590\*400 мм, круглой формы | 6 |
| 2. | Загородный пр.12 | Вазон уличный, 590\*590\*400 мм, круглой формы | 4 |
| 3. | Константина Заслонова ул. 5 | Вазон уличный, 590\*590\*400 мм, круглой формы | 6 |
| 4. | Марата ул 36-38 | Вазон уличный, 590\*590\*400 мм, круглой формы | 12 |
| 5. | Правды ул. 5,7 | Вазон уличный, 590\*590\*400 мм, круглой формы | 6 |
| 6. | Свечной пер.23/20 | Вазон уличный, 590\*590\*400 мм, круглой формы | 8 |
| 7. | Коломенская ул.13 | Вазон уличный, 590\*590\*400 мм, круглой формы | 4 |
| 8. | Рубинштейна ул.27 | Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида | 2 |
| 9. | Достоевского ул. 2/5 | Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида | 2 |
| 10. | Рубинштейна ул.9/3 | Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида | 4 |
| 11. | Боровая ул.10,12 | Вазон бетонный 700\*290\*1000 мм, форма эллипс | 4 |
| 12. | Поварской пер. 8 | Вазон бетонный 700\*290\*1000 мм, форма эллипс | 2 |
| 13. | Джамбула пер. 17 | Вазон бетонный 700\*290\*1000 мм, форма эллипс | 4 |
| **ИТОГО** | | Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида – 8 шт  Вазон бетонный 700\*290\*1000 мм,  форма эллипс – 10 шт  Вазон уличный, 590\*590\*400 мм,  круглой формы – 46 шт | **64** |

**Адресная программа по посадке луковиц цветов на территориях зеленых насаждений общего пользования на 2020 год**

**(закупка – отдел благоустройства, посадка – СПб МУ АСЭР)**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес |
| 1 | Коломенская ул., д.8 |
| 2 | Коломенская ул., д.22 |
| 3 | К. Заслонова ул., д.25 |
| 4 | Кузнечный пер., д.9 |
| 5 | Разъезжая ул., д. 35 |
| 6 | Загородный пр., д.42 |
| 7 | Правды ул., д.5 |
| 8 | Социалистическая ул., д.17 |
| 9 | Наб.Обводного кан., д.83 |
| 10 | Марата ул., д.73 |
| 11 | Правды ул., д.12 |
| **Итого по 11 адресам – 27 наименований по 250 шт. в ящиках луковиц цветов** | |

**Адресная программа по посадке многолетников и лиан на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Посадка многолетников** | **Количество, шт.** | **Посадка лиан** | **Количество, шт.** |
| 1. | ул. Пушкинская, д. 1-3 | хоста «Patriot»  астильба белая  астильба красная | 70  70  70 | - | - |
| 2. | ул. Разъезжая, д. 37 | - | - | виноград девичий | 10 |
| 3. | пр. Владимирский, д. 7 | хоста «Patriot»  астильба красная  астильба белая  папоротник | 90  45  45  90 | виноград девичий | 1 |
|
|
|
|
| 4. | Кузнечный пер. д.14 | хоста «Patriot»  астильба красная  папоротник | 10  10  10 | виноград девичий | 20 |
|
|
|
| 5. | Графский пер., д.6/16 | бузульник Пржвальского | 30 | - | - |
| 6. | ул. Марата, д.46 |  |  | виноград девичий | 54 |
| 7. | ул. Тюшина, д.3 |  |  | виноград девичий | 30 |
| 8. | пр. Лиговский, д.67/22 |  |  | виноград девичий | 54 |
| 9. | пр. Невский, д.61 |  |  | виноград девичий | 30 |
|  | **Итого:** |  | **540** |  | **199** |

**Адресная программа по восстановлению растительного покрытия территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2021год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Площадь под благоустройство, кв.м | Объем необходимого грунта, куб.м | Необходимость в газона/семена газонных трав, кг |
| ул. Марата 20  ЗНОП местного значения №31-82-11 | 250 | 12,50 | Газон/12,5кг |
| ул. Социалистическая 15  ЗНОП местного значения №31-82-70 | 500 | 25,00 | Газон/25кг |
| ул. Достоевского 2/5  ЗНОП местного значения №31-82-24 | 400 | 20,00 | Газон/20 кг |
| ул. Ломоносова 24  ЗНОП местного значения №31-82-69 | 420 | 21,00 | Газон/21кг |
| ул. Джамбула 4  ЗНОП местного значения №31-82-74 | 250 | 12,50 | Газон/12,5 кг |
| ул. К.Заслонова 25-27  ЗНОП местного значения №31-82-76 | 1000 | 50,00 | Газон/50кг |
| ул. Разъезжая, д. 35  ЗНОП местного значения №31-82-27 | 282 | 14,10 | Газон/14кг |
| пр. Загородный, д.17  ЗНОП местного значения №31-82-2 | 110 | 5,50 | Газон/5,5кг |
| ул. Правды, д.5  ЗНОП местного значения №31-82-12 | 1298 | 64,90 | Газон/64,9 |
| ул. Стремянная 4  ЗНОП местного значения №31-82-48 | 300 | 15,00 | - |
|  | 4810 | 240,50 | 225,4 кг |

Высота плодородного грунта 5 см. Количество семян газонной травы 50гр. на 1м2.

**Работы по содержанию газонов (полив)**

**территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2020-2021 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Количество (шт.)** |
| 1. | территории ЗНОП общего пользования местного значения  ( по мере необходимости, в зависимости от погодных условий) | полив | 80 |