Приложение № 1

к Постановлению Местной Администрации

МО МО Владимирский округ

от 27.09.2021 № 02-03/283-1

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие муниципального образования**

**Владимирский округ в сфере благоустройства и озеленения»**

**на 2022-2023 гг.**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие муниципального образования Владимирский округ в сфере благоустройства и озеленения |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017 № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Основные цели программы | Создание комфортных условий проживания жителей муниципального образования Владимирский округ с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. |
| Основные задачи программы | * обеспечение надлежащего состояния территории муниципального образования Владимирский округ и объектов благоустройства; * озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений; * повышение уровня вовлеченности жителей муниципального образования Владимирский округ в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Владимирский округ. |
| Целевые показатели (индикаторы) | * объем средств, затраченных на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования Владимирский округ в расчете на 1 жителя округа; * процент исполнения мероприятий программы |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2022-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования программы **92 600,0** тысяч рублей.  Объем финансирования на 2022 год **29 600,0** тысяч рублей;  Объем финансирования на 2023 год **63 000,0** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма № 1 «Содержание объектов благоустройства муниципального образования Владимирский округ»;  Подпрограмма № 2 «Озеленение территории муниципального образования Владимирский округ»;  Подпрограмма № 3 «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Владимирский округ». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы № 1 «Содержание объектов благоустройства муниципального образования Владимирский округ» с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы – **42 000,0** тысяч рублей.  Объем финансирования на 2022 год – **20 000,0** тысяч рублей;  Объем финансирования на 2023 год – **22000,0** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы № 2 «Озеленение территории муниципального образования Владимирский округ» с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы – **10 600,0** тысяч рублей.  Объём финансирования на 2022 год **– 4 600,0** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2023 год – **6 000,0** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы № 3 «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Владимирский округ» с разбивкой по годам и видам источников | Объем финансирования подпрограммы – **40 000,0** тысяч рублей.  Объем финансирования на 2022 год **– 5 000,0** тысяч рублей;  Объем финансирования на 2023 год – **35 000,0** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. Субсидия из бюджета Санкт-Петербурга. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**Обоснование муниципальной программы**

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени в муниципальном образовании Владимирский округ.

На территории муниципального образования Владимирский округ преобладает историческая жилая застройка с небольшими внутриквартальными территориями, скверами, зонами отдыха, поэтому одной из важных целей   
для органов местного самоуправления является создание комфортных условий   
для проживания и отдыха.

Для выполнения этой цели особое внимание в данной муниципальной программе уделено содержанию объектов благоустройства, а также уходу за зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками и цветами) с учетом ежегодного увеличения их площади.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие заинтересованных лиц в обсуждении проектов благоустройства внутриквартальных территорий.

При разработке концепции благоустройства территорий муниципального образования Владимирский округ были учтены мнения жителей и иных заинтересованных лиц.

**Подпрограмма № 1 «Содержание объектов благоустройства муниципального образования Владимирский округ»**

**Перечень основных мероприятий подпрограммы**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Год/количество объектов** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на весь период реализации программы** | **в том числе по годам** | |
| **2022 год** | **2023 год** |
| 1. | Ремонт покрытий, в том числе на территориях объектов культурного наследия (ОКН) согласно адресной программе, в том числе: |  | Средства местного бюджета | 37 850,0 | 18 300,0 | 19 550,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 1.1. | Ремонт покрытий, в том числе на территориях ОКН | 2022/10  2023/ Адресная программа уточняется | 35 850,0 | 17 800,0 | 19 050,0 |
| 1.2. | Ремонт покрытия участками | По мере необходимости | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на благоустройство внутриквартальных территорий. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, сопровождение информационно-аналитической системы GIS BIS, в том числе: | 2022-  2023 | Средства местного бюджета | 3 100,0 | 1 400,0 | 1 700,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 2.1. | Разработка ПСД на благоустройство внутриквартальных территорий, модернизация детских и спортивных площадок | 2022/5  2023/Адресная программа уточняется | 1 800,0 | 800,0 | 1 000,0 |
| 2.2. | Осуществление технического надзора за производством работ | 2022/10  2023/ Адресная программа уточняется | 1 100,0 | 500,0 | 600,0 |
| 2.3. | Сопровождение аналитической системы GIS BIS | 2022/1  2023/1 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | 2022/54  2023/54 | Средства местного бюджета | 250,0 | 100,0 | 150,0 | СПб МУ АСЭР |
| 4. | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора | 2022/2023 | Средства местного бюджета | 500,0 | 50,0 | 450,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ  СПб МУ АСЭР |
| 4.1 | Размещение контейнерных площадок | 2023/2 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 4.2 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | 2022/24  2023/24 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | СПб-МУ АСЭР |
| 5. | Выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов входных групп (с учетом установки технических средств для маломобильных групп населения при необходимости). | 2022/ по мере необходимости  2023/по мере необходимости | Средства местного бюджета | 300,0 | 150,0 | 150,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **42 000,0** | **20 000,0** | **22 000,0** |  |

**Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов)**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Запланировано** | | **Целевой показатель (индикатор)** | **Формула расчета** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022**  **год** | **2023**  **год** |
| 1 | Ремонт покрытий | Метр квадратный | 9 955,7 | 2227,0  (адресная программа уточняется) | И1.1 | Исполнено в отчетном году/ Запланировано на отчетный год х100% |
| 2 | Содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Адрес | 54 | 54 | И1.2 |
| 3 | Разработка ПСД на благоустройство внутриквартальных территорий. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, сопровождение информационно-аналитической системы GIS BIS для управления инфраструктурой муниципального образования | Адрес | 5 (ПСД)  10 (СТН) | Адресная программа уточняется |  |  |
| 4 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора | объект | 24 | 24 |  |  |
|  | Процент исполнения мероприятий подпрограммы | % | 100,0 | 100,0 | Rподпрограммы1 | (И1.1+И1.2)/2 |

**Адресная программа**

**по ремонту покрытий и содержанию объектов благоустройства**

**на 2022-2023 гг.**

| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Площадь**  **(кв. м)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Тюшина, д. 10 | Ремонт асфальта | 780,00 |
| 2. | ул. Достоевского, д. 10, 12, 14 | Ремонт асфальта | 872,00 |
| 3. | Стремянная ул., д. 14; Невский пр., д. 61 | Мощение | 1385,00 |
| 4. | Разъезжая ул., д. 42 | Ремонт асфальта | 663,70 |
| 5. | Коломенская ул., д. 27, 29, 31 | Ремонт асфальта | 1680,00 |
| 6. | Разъезжая ул., д. 36 | Мощение | 791,00 |
| 7. | Коломенская ул., д. 28 | Ремонт мощения | 1099,00 |
| 8. | Разъезжая ул., д. 1/20 | Ремонт мощения | 589,00 |
| 9. | Стремянная ул., д. 7; Дмитровский пер., д. 1 | Ремонт асфальта | 690,00 |
| 10. | Коломенская ул., д. 46 | Мощение | 70,00 |
| 11. | ул. Марата, д. 68 | Мощение/замена детского игрового оборудования | 576,00 |
| 12. | пер. Джамбула, д. 4 | Ремонт асфальта/замена детского игрового оборудования | 760.00 |
| **Итого:** | | | **9 955,70** |
| Осуществление технического надзора за работами | | | |
| Лабораторные исследования | | | |
| Экспертиза | | | |

**Адресная программа**

**по благоустройству территорий ОКН (без проведения работ по их сохранению, восстановлению дорожных покрытий,**

**без изменения материала и вертикальных отметок) на 2022-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | **2022 год** | **2023 год** | **Площадь**  **(кв.м)** |
| 1. | Загородный пр., д. 21-23 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на ремонт покрытия | Строительно-монтажные работы | 379,00 |
| 2. | Воронежская ул., д. 26-28 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на ремонт покрытия | Строительно-монтажные работы | 899,00 |
| 3. | ул. Достоевского, д. 21 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на ремонт покрытия | Строительно-монтажные работы | 189,00 |
| 4. | ул. Марата, д. 62 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на ремонт покрытия | Строительно-монтажные работы | 330,00 |
| 5. | ул. Рубинштейна, д. 25 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на ремонт покрытия | Строительно-монтажные работы | 430,00 |
| **Итого:** | | | | **2227,00** |

**Проведение работ по ремонту покрытий участками**

**в 2022-2023 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Площадь, м2** |
| По заявкам | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 500 |
| Ремонт плиточного покрытия | 200 |
| Замена бордюрного камня | 20 |

**Адресная программа по содержанию детских и спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 2022-2023 гг.**

| Назначение | Количество, ед. |
| --- | --- |
| Детские площадки | 47 |
| Спортивные площадки | 6 |
| Зона отдыха | 1 |

**Адресная программа**

**по устранению дефектов входных групп на детских и спортивных площадках**

**в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Назначение** | **Вид работ** |
| Коломенская ул., д. 8 | Детская площадка | Установка аппарели для маломобильных групп населения |

**Работы по сопровождению информационно-аналитической системы GIS BIS для управления инфраструктурой муниципального образования Владимирский округ в 2022-2023 гг.**

| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| --- | --- | --- |
| Сопровождение информационно-аналитической системы GIS BIS (в течение календарного года) | программа | 1 |

**Адресная программа**

**по содержанию и ремонту контейнерных площадок для сбора мусора**

**на 2022-2023 гг.**

| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** |
| --- | --- | --- |
|  | Боровая ул., д. 8 | Ремонт и покраска |
|  | Боровая ул., д. 10-12 | Ремонт и покраска |
|  | Владимирский пр., д. 5 | Ремонт и покраска |
|  | пер. Джамбула, д. 4 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Достоевского, д. 5 | Ремонт и покраска |
|  | Загородный пр., д. 13 | Ремонт и покраска |
|  | Коломенская ул., д. 12 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Ломоносова, д. 24 | Ремонт и покраска |
|  | Лиговский пр., д. 67/22 | Ремонт и покраска |
|  | Лиговский пр., д. 47 | Ремонт и покраска |
|  | Малая Московская ул., д. 5 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Марата, д. 26 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Марата, д. 30 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Марата, д. 66/22 (1 часть) | Ремонт и покраска |
|  | ул. Марата, д. 66/22 (2 часть); Боровая ул., д. 11-13 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Марата, д. 22-24 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Марата, д.84 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Правды, д. 3 | Ремонт и покраска |
|  | Пушкинская ул., д. 17 | Ремонт и покраска |
|  | Разъезжая ул., д. 15 | Ремонт и покраска |
|  | Разъезжая ул., д. 43 | Ремонт и покраска |
|  | ул. Рубинштейна, д. 10 | Ремонт и покраска |
|  | наб. реки Фонтанки, д. 50 | Ремонт и покраска |
| 24. | Лиговский пр., д. 135 | Ремонт и покраска |

**Адресная программа**

**по разработке проектов по размещению контейнерных площадок для сбора мусора**

**на 2022 -2023 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** |
| 1. | наб. Обводного канала, д. 83 | Разработка проекта и размещение |
| 2. | ул. Марата, д. 46 | Разработка проекта и размещение |
| 3. | Лиговский пр., д. 111-113-115-117 | Разработка проекта и размещение |

**Подпрограмма № 2 «Озеленение территории муниципального образования Владимирский округ»**

**Перечень основных мероприятий подпрограммы**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Год/количество объектов** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на весь период реализации программы** | **в том числе по годам** | |
| **2022 год** | **2023 год** |
| 1. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 2022/88  2023/88 | Средства местного бюджета | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | СПб МУ АСЭР |
| 2. | Работы по содержанию газонов на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, полив территорий, согласно адресной программе | 2022/88  2023/88 | Средства местного бюджета | 800,0 | 300,0 | 500,0 | СПб МУ АСЭР |
| 3. | Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению и работы по озеленению на внутриквартальных территориях, не относящихся к ЗНОП местного значения | 2022/13  2023/Адресная программа уточняется | Средства местного бюджета | 3 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 4. | Проведение работ по посадке цветов и лиан в вазоны и на газоны, расположенные на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, установка вазонов | 2022/22170  2023/Адресная программа уточняется | Средства местного бюджета | 3 300,0 | 1 450,0 | 1 850,0 | СПб МУ АСЭР |
| 5. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения и на внутриквартальных территориях, не относящихся к ЗНОП местного значения, выявленных в процессе обследования, обследование и инвентаризация зелёных насаждений на внутриквартальных территориях округа | 2022/29  2023/Адресная программа уточняется | Средства местного бюджета | 2 200,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 6. | Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | 2022/140  2023/140 | Средства местного бюджета | 300,0 | 150,0 | 150,0 | СПб МУ АСЭР |
| **Итого по подпрограмме:** | | | | **10 600,0** | **4 600,0** | **6 000,0** |  |

**Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Запланировано** | | **Целевой показатель (индикатор)** | **Формула расчета** |
| **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | метр квадратный | 30664 | 30664 | И2.1 | Исполнено в отчетном году/ Запланировано на отчетный год х100% |
| 2 | Работы по содержанию газонов | метр квадратный | по результатам обследования ЗНОП местного значения | по результатам обследования ЗНОП местного значения | И2.2 |
| 3 | Посадка деревьев и кустарников | единица | 13 | Адресная программа уточняется | И2.3 |
| 4 | Посадка цветов в вазоны и на газоны | единица | 22170 | И2.4 |
| 5 | Проведение санитарных рубок | единица | 29 | И2.5 |
| 6 | Содержание газонных ограждений | метр погонный | 140 | 140 | И2.6 |
|  | Процент исполнения мероприятий подпрограммы | % |  |  | Rподпрограммы2 | (И2.1+И2.2+И2.3+И2.4+И2.5+И2.6)/6 |

**Адресная программа**

**по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2022-2023 гг.**

| **№ п/п** | **№ ЗНОП** | **Адрес** | **Площадь усовершенствованного покрытия**  **(кв. м)** | **Площадь неусовершенствованного покрытия**  **(кв. м)** | **Площадь растительного покрытия**  **(кв. м)** | **Другое покрытие (кв. м)** | **Общая площадь уборочной территории**  **(кв. м)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31-82-1 | сквер б/н на Коломенской ул., д. 22 | 52 | 485 | 741 | 0 | 1278 |
| 2. | 31-82-2 | сквер б/н на Загородном пр., д. 17 | 0 | 224 | 118 | 0 | 342 |
| 3. | 31-82-3 | сквер б/н на Невском пр., д. 77 | 241 | 348 | 800 | 26 | 1415 |
| 4. | 31-82-4 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова,  д. 36-38 | 16 | 0 | 280 | 0 | 296 |
| 5. | 31-82-5 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова,  д. 28-30 | 168 | 1047 | 637 | 0 | 1852 |
| 6. | 31-82-6 | сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 18 | 94 | 3 | 101 | 5 | 203 |
| 7. | 31-82-7 | сквер б/н на Социалистической ул., д. 16 | 2 | 0 | 115 | 0 | 117 |
| 8. | 31-82-8 | сквер б/н на Боровой ул., д. 8 | 125 | 186 | 327 | 10 | 648 |
| 9. | 31-82-9 | сквер б/н на Лиговском пр., д. 105 | 92 | 0 | 245 | 0 | 337 |
| 10. | 31-82-10 | сквер б/н на Разъезжей ул., д. 16-18 | 54 | 0 | 570 | 12 | 636 |
| 11. | 31-82-11 | сквер б/н южнее д. 18 по ул. Марата | 4 | 0 | 236 | 0 | 240 |
| 12. | 31-82-12 | сквер б/н на Загородном пр., д. 28 | 196 | 5 | 1237 | 12 | 1450 |
| 13. | 31-82-13 | сквер б/н во дворе д. 46 по ул. Марата | 30 | 0 | 206 | 0 | 236 |
| 14. | 31-82-14 | сквер б/н у д. 26-28/15 по Социалистической ул. | 21 | 0 | 177 | 1 | 199 |
| 15. | 31-82-15 | сквер б/н южнее д. 11-13 по Боровой ул. | 18 | 0 | 108 | 0 | 126 |
| 16. | 31-82-16 | сквер б/н между д. 15-17 по Коломенской ул. и д. 16/19 по Свечному пер. | 8 | 0 | 227 | 0 | 235 |
| 17. | 31-82-17 | сквер б/н восточнее д. 12 по Коломенской ул. | 37 | 0 | 118 | 0 | 155 |
| 18. | 31-82-18 | сквер б/н между д. 10 и д. 12 по Боровой ул. | 83 | 121 | 319 | 0 | 523 |
| 19. | 31-82-19 | сквер б/н между д. 39 и д. 41 по ул. Марата | 6 | 0 | 102 | 0 | 108 |
| 20. | 31-82-20 | сквер б/н южнее д. 18/1 по Боровой ул. | 12 | 0 | 174 | 0 | 186 |
| 21. | 31-82-21 | сквер б/н между д. 22 по Боровой ул. и д. 15 по ул. Константина Заслонова | 34 | 0 | 138 | 0 | 172 |
| 22. | 31-82-22 | сквер б/н во дворе д. 17 по ул. Константина Заслонова | 59 | 0 | 221 | 0 | 280 |
| 23. | 31-82-23 | сквер б/н у д. 14 по ул. Константина Заслонова | 12 | 0 | 88 | 0 | 100 |
| 24. | 31-82-24 | сквер б/н между д. 2/5 по ул. Достоевского и д. 9/27 по Кузнечному пер. | 29 | 0 | 668 | 0 | 697 |
| 25. | 31-82-25 | сквер б/н во дворе д. 4 по ул. Достоевского | 41 | 0 | 123 | 0 | 164 |
| 26. | 31-82-26 | сквер б/н юго-западнее д. 5 по ул. Достоевского | 9 | 0 | 179 | 0 | 188 |
| 27. | 31-82-27 | сквер б/н юго-западнее д. 35 по Разъезжей ул. | 18 | 0 | 310 | 0 | 328 |
| 28. | 31-82-28 | сквер б/н юго-западнее д. 37 по Разъезжей ул. | 22 | 0 | 274 | 21 | 317 |
| 29. | 31-82-29 | сквер б/н во дворе д. 43/1 по Разъезжей ул. | 41 | 0 | 246 | 0 | 287 |
| 30. | 31-82-30 | сквер б/н севернее д. 83 по наб. Обводного канала | 69 | 13 | 424 | 2 | 508 |
| 31. | 31-82-31 | сквер б/н севернее д. 3 по ул. Тюшина | 15 | 0 | 312 | 6 | 333 |
| 32. | 31-82-32 | сквер б/н во дворе д. 8 по Владимирскому пр. | 2 | 0 | 62 | 0 | 64 |
| 33. | 31-82-33 | сквер б/н южнее д. 4 по ул. Тюшина | 5 | 0 | 143 | 0 | 148 |
| 34. | 31-82-34 | сквер б/н у д. 5 по Стремянной ул. и д. 1/7 по Дмитровскому пер. | 21 | 0 | 118 | 0 | 139 |
| 35. | 31-82-35 | сквер б/н севернее д. 22/3 по Стремянной ул. | 41 | 124 | 167 | 9 | 341 |
| 36. | 31-82-36 | сквер б/н во дворе д. 3 по Владимирскому пр. | 8 | 0 | 162 | 0 | 170 |
| 37. | 31-82-37 | сквер б/н во дворе д. 15  по Владимирскому пр. | 14 | 143 | 158 | 0 | 315 |
| 38. | 31-82-39 | сквер б/н во дворе д. 6 по Звенигородской ул. | 72 | 0 | 160 | 0 | 232 |
| 39. | 31-82-40 | сквер б/н западнее д. 29 по Загородному пр. | 51 | 0 | 125 | 0 | 176 |
| 40. | 31-82-41 | сквер б/н южнее д. 40 по Загородному пр. | 4 | 0 | 184 | 0 | 188 |
| 41. | 31-82-42 | сквер б/н юго-западнее д. 42, литера Д, по Загородному пр. | 35 | 11 | 105 | 0 | 151 |
| 42. | 31-82-43 | сквер б/н у д. 76 по наб. р. Фонтанки | 5 | 0 | 116 | 0 | 121 |
| 43. | 31-82-44 | сквер б/н северо-восточнее д. 18 по ул. Ломоносова | 48 | 1 | 697 | 3 | 749 |
| 44. | 31-82-45 | сквер б/н у д. 22 по ул. Рубинштейна | 2 | 0 | 63 | 3 | 68 |
| 45. | 31-82-46 | сквер б/н северо-западнее д. 42, литера В,  по Загородному пр. | 68 | 0 | 139 | 9 | 216 |
| 46. | 31-82-47 | сквер б/н северо-восточнее д. 24 по ул. Ломоносова | 16 | 0 | 280 | 9 | 305 |
| 47. | 31-82-48 | сквер б/н во дворе д. 4 по Стремянной ул. | 7 | 0 | 316 | 2 | 325 |
| 48. | 31-82-49 | сквер б/н у д. 6/16 по Графскому пер. | 12 | 0 | 97 | 14 | 123 |
| 49. | 31-82-50 | сквер б/н восточнее д. 50 по наб. р. Фонтанки | 354 | 250 | 493 | 5 | 1102 |
| 50. | 31-82-51 | сквер б/н у д. 26 по ул. Рубинштейна | 109 | 0 | 328 | 0 | 437 |
| 51. | 31-82-52 | сквер б/н во дворе д. 73, литера Б, по ул. Марата | 266 | 0 | 439 | 0 | 705 |
| 52. | 31-82-53 | сквер б/н юго-восточнее д. 8 по ул. Правды | 80 | 0 | 101 | 0 | 181 |
| 53. | 31-82-54 | сквер б/н восточнее д. 20 по ул. Правды | 0 | 0 | 232 | 168 | 400 |
| 54. | 31-82-55 | сквер б/н во дворе д. 11 по ул. Константина Заслонова | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 55. | 31-82-56 | сквер б/н южнее д. 7 по Колокольной ул. | 2 | 0 | 115 | 3 | 120 |
| 56. | 31-82-57 | сквер б/н южнее д. 9 по Колокольной ул. | 37 | 0 | 99 | 6 | 142 |
| 57. | 31-82-58 | сквер б/н во дворе д. 13 по Колокольной ул. | 1 | 0 | 128 | 0 | 129 |
| 58. | 31-82-59 | сквер б/н во дворе д. 17 по Пушкинской ул. | 5 | 0 | 109 | 1 | 115 |
| 59. | 31-82-60 | сквер б/н во дворе д. 10 по Кузнечному пер. | 0 | 0 | 106 | 9 | 115 |
| 60. | 31-82-61 | сквер б/н восточнее д. 20, литера Б,  по ул. Марата | 1 | 0 | 198 | 8 | 207 |
| 61. | 31-82-62 | сквер б/н севернее д. 67/22 по Лиговскому пр. | 1 | 0 | 246 | 18 | 265 |
| 62. | 31-82-63 | сквер б/н во дворе д. 23 по ул. Марата | 43 | 0 | 58 | 0 | 101 |
| 63. | 31-82-64 | сквер б/н во дворе д. 5 по Свечному пер. | 2 | 0 | 257 | 0 | 259 |
| 64. | 31-82-65 | сквер б/н во дворе д. 4 по Свечному пер. | 7 | 0 | 114 | 0 | 121 |
| 65. | 31-82-66 | сквер б/н севернее д. 55/5 по ул. Марата | 27 | 0 | 192 | 2 | 221 |
| 66. | 31-82-67 | сквер б/н восточнее д. 28 по Коломенской ул. | 16 | 0 | 158 | 0 | 174 |
| 67. | 31-82-68 | сквер б/н во дворе д. 61 по Невскому пр. | 24 | 57 | 291 | 18 | 390 |
| 68. | 31-82-69 | сквер б/н между д. 24 и д. 26 по ул. Ломоносова | 76 | 160 | 408 | 0 | 644 |
| 69. | 31-82-70 | сквер б/н между д. 15 по Социалистической ул. и д. 67/17 по ул. Марата | 176 | 458 | 678 | 0 | 1312 |
| 70. | 31-82-71 | сквер б/н у д. 7 по Владимирскому пр. | 49 | 0 | 71 | 0 | 120 |
| 71. | 31-82-72 | сквер б/н у д. 1/15 по Коломенской ул. | 180 | 0 | 248 | 0 | 428 |
| 72. | 31-82-73 | сквер б/н у д. 14б по Кузнечному пер. | 94 | 0 | 146 | 0 | 240 |
| 73. | 31-82-74 | сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула | 71 | 0 | 206 | 0 | 277 |
| 74. | 31-82-75 | сквер б/н у д. 23 по Свечному пер. | 186 | 0 | 181 | 0 | 367 |
| 75. | 31-82-76 | сквер б/н у д. 25 по ул. Константина Заслонова | 331 | 0 | 1424 | 0 | 1755 |
| 76. | 31-82-77 | сквер б/н на ул. Марата, д. 25 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 77. | 31-82-78 | сквер б/н у д. 84/18 по ул. Марата | 117 | 0 | 135 | 0 | 252 |
| 78. | 31-82-79 | сквер б/н у д. 12 по ул. Марата | 78 | 0 | 82 | 0 | 160 |
| 79. | 31-82-80 | сквер б/н у д. 12/12 по ул. Правды | 41 | 0 | 93 | 0 | 134 |
| 80. | 31-82-81 | сквер б/н у д. 12 по ул. Рубинштейна | 38 | 0 | 81 | 0 | 119 |
| 81. | 31-82-82 | сквер б/н у д. 14 по Дмитровскому пер. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 82. | 31-82-83 | сквер б/н у д. 8 по Коломенской ул. | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 83. | 31-82-84 | сквер б/н северо-западнее д. 21-23 по Боровой ул. | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 |
| 84. | 31-82-85 | сквер б/н восточнее д. 32  по Звенигородской ул. | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
| 85. | 31-82-86 | сквер б/н северо-восточнее д. 27 по ул. Достоевского | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 86. | 31-82-87 | сквер б/н южнее д. 2/13 по ул. Правды | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| 87. | 31-82-88 | сквер б/н во дворе д. 6 по ул. Правды | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| 88. | 31-82-89 | сквер б/н северо-западнее д. 6 лит. Г  по ул. Правды | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
| **Итого:** | | | **4431** | **3636** | **22215** | **382** | **30664** |

**Адресная программа**

**по содержанию газонов на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, полив территорий, согласно адресной программе на 2022-2023 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Площадь под благоустройство (кв. м)** | **Объем необходимого грунта**  **(куб. м)** |
| ул. Достоевского, д. 38 | Восстановление растительного покрытия территорий зеленых насаждений  общего пользования местного значения | 250 | 12,50 |

**Работы по содержанию газонов (поливу) территорий зеленых насаждений**

**общего пользования местного значения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес** | **Количество**  **(шт.)** |
| Территории ЗНОП общего пользования местного значения  (по мере необходимости, в зависимости от погодных условий) | 88 |

**Адресная программа**

**по проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Количество**  **(шт.)** |
| 1. | ул. Рубинштейна, д. 26 | Кронирование | 3 |
| 2. | ул. Рубинштейна, д. 26 | Снос | 4 |
| 3. | Боровая ул., д. 26-28 | Кронирование | 1 |
| 4. | Воронежская ул., д. 16 | Снос | 2 |
| 5. | Загородный пр., д. 28 | Санитарная обрезка | 2 |
| 6. | Загородный пр., д. 29 | Кронирование | 5 |
| 7. | Загородный пр., д. 21-23 | Кронирование | 2 |
| 8. | Поварской пер., д. 11 | Кронирование | 2 |
| 9. | Звенигородская ул., д. 24 | Кронирование | 3 |
| 10. | Звенигородская ул., д. 30 | Снос | 2 |
| 11. | ул. Марата, д. 14 | Кронирование | 1 |
| 12. | ул. Марата, д. 68 | Кронирование | 4 |
| 13. | наб. реки Фонтанки, д. 50 | Снос | 3 |
| 14. | Владимирский пр., д. 8 | Санитарная обрезка | 2 |
| 15. | Ул. Константина Заслонова, д. 14 | Снос | 1 |
| **Итого:** | | **Санитарная обрезка**  **Кронирование**  **Снос** | **4**  **21**  **12** |

**Адресная программа**

**по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Количество деревьев /кустарников**  **(шт.)** |
| 1. | ул. Рубинштейна, д. 26 | Посадка деревьев | 4 |
| 2. | Воронежская ул., д. 16 | Посадка деревьев | 2 |
| 3. | Звенигородская ул., д. 30 | Посадка деревьев | 4 |
| 4. | наб. реки Фонтанки, д. 50 | Посадка деревьев | 3 |
| 5. | Коломенская ул., д. 4 | Посадка деревьев | 1 |
| 6. | Стремянная ул., д. 4 | Посадка деревьев | 1 |
| 7. | Графский пер., д. 6/16 | Посадка многолетних растений (кустарник и цветы) | (по согласованию) |
| **Итого:** | | | **15** |

**Адресная программа**

**по посадке цветов в вазоны, расположенные на внутриквартальных территориях, и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2022-2023 гг.**

| **№ п/п** | **Адрес** | **Род растений** | | | **Вазоны**  **(шт.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виола**  **(шт.)** | **Тагетес**  **(шт.)** | **Петуния**  **(шт.)** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Марата, д. 16-18 |  |  | 240 | 6 |
| 2. | ул. Марата, д. 20 | 240 |  | 30 | 8 |
| 3. | ул. Марата, д. 28 |  | 70 | 105 | 5 |
| 4. | ул. Марата, д. 31 |  | 10 | 140 | 3 |
| 5. | ул. Марата, д. 29 |  | 35 | 70 | 4 |
| 6. | ул. Марата, д. 32 |  | 180 |  | 4 |
| 7. | ул. Марата, д. 34 |  | 180 |  | 4 |
| 8. | ул. Марата, д. 35 | 105 | 35 |  | 4 |
| 9. | ул. Марата, д. 37 | 135 |  |  | 3 |
| 10. | ул. Марата, д. 40 | 270 | 70 |  | 8 |
| 11. | ул. Марата, д. 36-38 | 670 |  | 175 | 20 |
| 12. | ул. Марата, д. 45/14 | 140 |  |  | 3 |
| 13. | ул. Марата, д. 54/34 | 215 |  |  | 5 |
| 14. | ул. Марата, д. 59 | 45 |  |  | 1 |
| 15. | ул. Марата, д. 64 | 270 |  |  | 6 |
| 16. | ул. Марата, д. 68 | 90 |  |  | 2 |
| 17. | ул. Марата, д. 70-70ꓮ | 335 | 210 | 175 | 18 |
| 18. | ул. Марата, д. 73 | 210 |  | 105 | 5 |
| 19. | ул. Марата, д. 75 | 140 |  |  | 3 |
| 20. | ул. Марата, д. 77 | 315 |  | 280 | 15 |
| 21. | ул. Рубинштейна, д. 5 | 225 |  |  | 5 |
| 22. | ул. Рубинштейна, д. 6 | 105 |  |  | 2 |
| 23. | ул. Рубинштейна, д. 8 | 105 |  |  | 3 |
| 24. | ул. Рубинштейна, д. 9/3 | 315 | 70 | 175 | 14 |
| 25. | ул. Рубинштейна, д. 21 | 140 |  |  | 3 |
| 26. | ул. Рубинштейна, д. 22 | 135 |  |  | 3 |
| 27. | ул. Рубинштейна, д. 24 | 180 |  |  | 5 |
| 28. | Коломенская ул., д. 41 | 180 |  |  | 4 |
| 29. | Коломенская ул., д. 42 |  |  | 70 | 1 |
| 30. | Владимирский пр., д. 5 | 200 |  |  | 5 |
| 31. | Владимирский пр., д. 8 |  |  | 180 | 6 |
| 32. | Дмитровский пер., д. 11 |  | 70 |  | 4 |
| 33. | Дмитровский пер., д. 13 | 140 |  |  | 4 |
| 34 | Дмитровский пер., д. 14-18 | 175 |  | 72 | 6 |
| 35. | Дмитровский пер., д.16-18 |  |  | 660 | 9 |
| 36. | Разъезжая ул., д. 9 | 50 | 70 | 50 | 6 |
| 37. | Разъезжая ул., д. 17 | 210 |  | 280 | 15 |
| 38. | Разъезжая ул., д. 20 (со стороны Свечного пер., д.5), д.18 | 105 | 70 |  | 4 |
| 39. | Разъезжая ул., д. 26-28 | 105 |  |  | 3 |
| 40. | Разъезжая ул., д. 31 | 245 |  |  | 7 |
| 41. | Лиговский пр., д. 75 | 70 | 175 | 140 | 8 |
| 42. | Лиговский пр., д. 65 | 400 | 132 | 72 | 18 |
| 43. | Лиговский пр., д. 133 | 555 |  | 170 | 14 |
| 44. | ул. Достоевского, д. 14 | 35 | 70 | 70 | 5 |
| 45. | ул. Достоевского, д. 23 | 105 |  |  | 3 |
| 46. | ул. Достоевского, д. 34 | 140 |  |  | 4 |
| 47. | ул. Достоевского, д. 38 | 280 | 200 | 175 | 9 |
| 48. | Невский пр., д. 51 | 105 |  | 210 | 8 |
| 49. | пер. Джамбула, д.4 | 70 |  | 120 | 5 |
| 50. | ул. Ломоносова, д. 12 | 105 |  | 108 | 3 |
| 51. | ул. Ломоносова, д. 20 | 35 | 185 |  | 7 |
| 52. | Кузнечный пер., д. 14б | 90 |  |  | 2 |
| 53. | Стремянная ул., д. 1/6 |  |  | 210 | 5 |
| 54. | Загородный пр., д. 6-8 | 215 | 70 | 220 | 21 |
| 55. | Загородный пр., д. 28 | 70 | 70 | 330 | 14 |
| 56. | Загородный пр., д. 29 | 35 | 35 | 105 | 4 |
| 57. | Загородный пр., д. 42 | 105 | 35 | 70 | 7 |
| 58. | Социалистическая ул., д. 3 | 70 | 70 | 105 | 7 |
| 59. | Социалистическая ул., д. 9 |  | 70 |  | 4 |
| 60. | Колокольная ул., д. 10 | 45 | 35 | 70 | 4 |
| 61. | Поварской пер., д. 3-5 | 105 | 70 | 160 | 10 |
| 62. | Поварской пер., д.5-7 | 140 |  | 50 | 6 |
| 63. | Поварской пер., д.9-11 | 140 | 35 |  | 4 |
| 64. | Поварской пер., д.13 |  | 70 | 70 | 4 |
| 65. | Поварской пер., д.14 | 35 |  |  | 2 |
| 66. | Поварской пер., д.15 | 70 |  |  | 3 |
| 67. | Бородинская ул., д.12/31 | 405 |  |  | 9 |
| 68. | Пушкинская ул., д.18 | 140 | 35 |  | 7 |
| 69. | Пушкинская ул., д.11 | 315 | 105 | 70 | 5 |
| 70. | ул. Правды, д. 6 |  | 70 | 70 | 4 |
| 71. | ул. Правды, д. 8 |  | 105 | 70 | 4 |
| 72. | ул. Правды, д. 12 |  | 64 | 64 | 8 |
| 73. | Звенигородская ул., д. 26 |  |  | 72 | 2 |
| 74. | Звенигородская ул., д. 30А | 175 | 85 | 140 | 15 |
| 75. | Щербаков пер., д. 2/58 | 140 |  |  | 5 |
| 76. | Свечной пер., д. 16/19 | 70 | 70 | 70 | 6 |
| 77. | Свечной пер., д. 17 |  | 225 | 60 | 6 |
| 78. | Пушкинская ул., д. 1-3;  Невский пр., д. 75-77 | 280 | 105 | 108 | 10 |
| 79. | ул. Марата, д. 25 | 450 |  |  | 14 |
| 80. | Боровая ул., д. 10, д. 12 |  | 270 | 70 | 6 |
| 81. | Пушкинская ул., д. 4 |  |  | 216 | 2 |
| 82. | ул. Константина Заслонова, д. 5 (с выходом на Коломенскую ул., д. 42) | 210 |  |  | 6 |
| 83. | ул. Правды, д. 5, д. 7 | 520 |  | 105 | 9 |
| 84. | ул. Рубинштейна, 27 |  |  | 216 | 2 |
| 85. | ул. Достоевского, д. 2/5 | 105 | 70 | 216 | 4 |
| 86. | Поварской пер. ,д. 8 | 70 | 70 |  | 4 |
|  | **Итого: 22170 шт., в том числе** | **11695** | **3666** | **6809** | **552** |

**Посадка лиан в вазоны и на газоны, расположенные на внутриквартальных территориях, и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Посадка многолетников** | **Количество, шт.** | **Род растений** | **Количество, шт.** |
| Невский пр., д. 63 | - | - | Виноград девичий | 20 |

**Установка вазонов для посадки цветов на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2022-2023 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Тип вазона** | **Количество**  **(шт.)** |
| 1. | ул. Достоевского, д. 38 | круглый | 6 |
| 2. | Разъезжая ул., д. 43/1 | круглый | 4 |
| 3. | Стремянная ул., д. 1/6 | круглый | 4 |
| 4. | Коломенская ул., д. 27-31 | круглый | 4 |
|  | **Итого:** |  | **18** |

**Адресная программа**

**по размещению, содержанию и ремонту газонных ограждений**

**на 2022-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Демонтаж,**  **ср. за год**  **(п.м.)** | **Установка,**  **ср. за год**  **(п.м.)** | **Средний ремонт,**  **ср. за год**  **(кв.м.)** | **Покраска,**  **ср. за год**  **(п.м.)** | **Примечание** |
| Территории ЗНОП общего пользования местного значения | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | Тип ограждения согласно адресу |

**Подпрограмма № 3 «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Владимирский округ»**

**Перечень основных мероприятий подпрограммы**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Год/количество объектов** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на весь период реализации программы** | **в том числе по годам** | |
| **2022 год** | **2023 год** |
| 1. | Завершение работ по комплексному благоустройству территории: наб. реки Фонтанка, д. 50.  Разработка проектно-сметной документации комплексного благоустройства территории ОКН:  ул. Марата, д. 50. | 2022/2 | Средства местного бюджета | 5 000,0 | 5 000,0 | - | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| 2. | Проведение работ по комплексному благоустройству территорий: ул. Правды, д. 3-5; Разъезжая ул.,  д. 43/1. | 2023/2 | Субсидия из бюджета Санкт-Петербурга | 35 000,0 | - | 35 000,0 | Отдел благоустройства МА МО МО Владимирский округ |
| **Итого по подпрограмме:** | | | | **40 000,0** | **5 000,0** | **35 000,0** |  |

**Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Запланировано** | | **Целевой показатель (индикатор)** | **Формула расчета** |
| **2022 год** | **2023 год** |
| Работы по комплексному благоустройству | Метр квадратный | 1100.0 | 6480.0. | И3.1 | Исполнено в отчетном году/ Запланировано на отчетный год х100% |
| Процент исполнения мероприятий подпрограммы | % | 100,0 | 100.0 | Rподпрограммы3 | Rподпрограммы3= И3.1 |

1. На территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения и на внутридворовых территориях, не относящихся к территориям ЗНОП местного значения, выявленных в процессе обследования. [↑](#footnote-ref-1)